МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ПОКРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## Р І Ш Е Н Н Я

Про підготовку міських комунальних під-

приємств та бюджетних установ міста  до

роботи в осінньо-зимовий період

2018-2019 років

_____________________________________

З  метою  підготовки   міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, стабільного забезпечення міста  питною водою, електроенергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії,  керуючись  ст.30  Закону   України   «Про  місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської  ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план заходів з підготовки  міських комунальних підприємств та бюджетних установ та закладів міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років (додаток №1).

2. З  метою   оперативного   вирішення    поточних та перспективних питань підготовки до осінньо-зимового періоду 2018-2019 року, координації роботи підприємств та служб, затвердити склад міського штабу (додаток №2). Оперативне засідання штабу проводити не рідше одного разу на тиждень.

3. Керівникам: управляючої компанії ТОВ “Універсал-сервіс ЛТД”(Колпакчі О.В.),  МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.),  ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), ПМКП «Ритуал» (Кружилін Ф.В.),                       КЗ «Центральна міська лікарня м. Покров» ДОР» (Шкіль А.П.),  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров Дніпропетровскої області» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти (Рубаха Г.П.), відділу культури (Сударєва Т.М.), ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» (Дяченко Н.В.) під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів.

4. Керівникам  комунальних підприємств, установ та закладів до 01.05.2018 року надати  до управління житлово-комунального господарства та будівництва  графіки виконання заходів по кожному об’єкту окремо.

5. Управлінню  житлово-комунального господарства та будівництва (Ребенок В.В.), управлінню освіти (Рубаха Г.П.), відділу культури (Сударєва Т.Н.),  керівникам комунальних підприємств забезпечити наявність проектно-кошторисних   документацій по об’єктам, які заплановано виконати в 2018році.

Термін  до  01.05.2018 року.

6.  Встановити  кінцевий термін  виконання  заходів  з  підготовки топкових котелень, житлових будинків та будівель  бюджетних установ та закладів міста  до опалювального  сезону  2018-2019 р.  з   оформленням   паспортів    готовності  до 01.09.2018 року.

7. Під особисту відповідальність керівників: управляючої кампанії «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), управління освіти (Рубаха Г.П.), відділу культури (Сударєва Т.М.), ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»(Дяченко Н.В.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Молєв А.О.), «Схід» (Ведман Т.Г.), «Днепр-7» (Кузовий О.С.),  ЗАТ «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.)  з метою недопущення руйнування та стабільний робочий стан внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків в осінньо-зимовий період 2018-2019 років забезпечити їх утеплення та поточні ремонти.

Термін: до 01.11.2018 року.

8. В.о. начальника Нікопольського РЕС ПАТ ДТЕК «Дніпрообленерго»    (Жучкову І.Ф.) виконати  в 2018 році в  повному  обсязі  планово-попереджувальні ремонти електрообладнання в трансформаторних підстанціях та силових кабельних ліній.

9.Керівникам: управляючої компанії ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.),  ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Молєв А.О.), «Схід» (Ведман Т.Г.), «Днепр-7» (Кузовий О.С.),  ЗАТ «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.), «Дубок-2016»   (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.) з  метою попередження аварійних ситуацій на внутрішньо -будинкових електричних мережах та електрообладнанні житлових будинків, гуртожитків  виконати поточні  та  планово- попереджувальні  ремонти.

Термін:  до 01.10.2018 року.

10. Керівникам комунальних підприємств та бюджетних установ міста виконати заходи по енергозбереженню на комунальних об’єктах та на житловому фонді міста.

11. З метою стабільного та якісного теплопостачання об’єктів бюджетних установ та закладів виробникам (постачальникам) теплової енергії ТОВ "АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ" (Гвоздь І.М.), ТОВ «Укртехресурс» (Мациборко С.М.), ТОВ «Титан теплоенерго» (Сухомуд Ю.А.) підготовити котельні до роботи в опалювальний період 2018-2019 років.

Термін: до 01.09.2018 року

12. Керівникам міських комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів міста провести промивку та гідравлічні  випробування теплових мереж в опалювальних будівлях. Здійснити  пробні  пуски тепла  на  всі об’єкти   теплозабезпечення.

Термін  до  01.10.2018 року.

13. МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.) виконати благоустрій територій після проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідно-каналізаційних мережах міста.

Термін: до 01.06.2018р.

14. Керівникам  комунальних підприємств та установ: МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.),  КЗ «Центральна міська лікарня м. Покров» ДОР» (Шкіль А.П.), Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров Дніпропетровскої області» (Ліснича В.В.),  управління освіти (Рубаха Г.П.), відділу культури (Сударева Т.Н.)  разом зі Покровський МВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (Стовба В.О.) провести  перевірку технічного стану  джерел  зовнішнього  протипожежного  водопостачання об’єктів.

Термін до 01.08.2018 року.

15. Керівникам комунальних підприємств: МКП «Покрововодоканал» (Зуєв А.В.),               ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), МКП «Ритуал» (Кружилін Ф.В.):

-активізувати  роботу  по  стягненню  зі споживачів дебіторської  заборгованості за   житлово-  комунальні послуги;

-здійснити  взаємні  розрахунки  з погашення  дебіторської   та     кредиторської заборгованості, яка виникла між комунальними підприємствами;

-взяти   під   особисту   відповідальність   забезпечення    дотримання    термінів і виконання вимог до звітності, яка надається до виконкому;

-взяти під особистий контроль обгрунтованість взяття податкових зобов’язань та розрахунків  по них.

Термін: постійно.

16. Керівникам:  МКП «Покроводоканал» (Зуєв А.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), управляючої компанії ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД»(Колпакчі О.В.), ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ  ГЗК» (Шуваєв С.П.), Покровській  дільниці Нікопольського відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В.), станційно-лінійній дільниці №2 комбінованого центру  телекомунікацій  №526 ДФ ПАТ  «Укртелеком»  (Нікіфоров О.М.) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж на території міста.

Термін: постійно.

17. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Міщенко Т.В.) забезпечити фінансування  робіт з  підготовки міста до осінньо-зимового   періоду  2018/2019року  у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2018 рік.

18. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на  заступника міського голови  Гончарова  М.В.

Ребенок В.В., т. 4-48-43

Додаток №

до рішення виконавчого комітету

№ ___ від « __________ » 2018 р.

Склад

міського штабу з підготовки   міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та забезпечення життєдіяльності міста Покров.

Керівник штабу:

Шаповал О.М.        -міський голова.

Секретар штабу:

Метеленко Я.О.      -головний спеціаліст-еколог   УЖКГ та будівництва.

Члени штабу:

Бондаренко Н.О.  -заступник міського голови;

Гончаров М.В.      -заступник міського голови;

Пастух А.І.            -секретар міської ради

Чистяков  О.Г.      -заступник міського голови;

Відяєва Г.М.         -керуючий справами виконавчого комітету Покровської  міської

ради;

Войнов С.М.         -начальник Покровського відділення  поліції Нікопольського

відділу  поліції ГУНП в Дніпропетровській  області  (за згодою).

Зуєв А.В.               -в.о. начальника  МКП «Покровводоканал»;

Кряжевських З.В.- провідний інженер з експлуатаційної діяльності Покровської  дільниці

Нікопольського відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз» (за згодою);

Кулініч  М.В.        -в.о. начальника  МКП «Житлово-експлуатаційне   об’єднання»

Кружилін Ф.В.    –в.о. директора ПМКП «Ритуал»

Ліснича В.В.          -головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги

м. Покров Дніпропетровскої області»;

Галанова В.В..     – в.о. начальника відділу архітектури та інспекції державного

архітектурно-будівельного контролю-головний архітектор міста;

Нор  Ю.М.             -начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та

цивільного  захисту населення виконавчого комітету

Покровської міської ради;

Паршин О.Й.        -начальник Нікопольського відділення інспекції  Держенергонагляду

(за згодою);

Проноза О.В.        -в.о. начальника відділу транспорту та зв’язку;

Ребенок В.В.         -начальник Управління житлово-комунального господарства

та  будівництва виконавчого комітету Покровської  міської ради;

Рубаха Г.П.           - начальник  управління освіти виконавчого комітету

Покровської  міської ради;

Міщенко Т.В.       - начальник  фінансового управління  Покровської  міської ради;

Сізова О.А.           - начальник  прес-служби міського голови;

Солянко В.А.        -директор ПМКП «Добробут»;

Стовба В. О.         -начальник Покровського МВ ГУ МНС  України в  Дніпропетров-

ській області, полковник служби   цивільного  захисту (за  згодою);

Жучков І.Ф.          –в.о.начальника Нікопольських РЕМ (за згодою);

Шкіль А.П.             -головний лікар КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров»ДОР».

Керуючий   справами  виконкому                                  Г.М.Відяєва

Вик.Ребенок,4-48-43;