МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

- Про підсумки роботи міських комунальних підприємств та соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

З  метою  забезпечення життєдіяльності міста в осінньо-зимовий період 2017-2018 років рішенням  7 сесії міської ради 7 скликання  від 28 квітня 2017 року  №2 «Про підсумки опалювального сезону 2016-2017 років та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018  року» були затверджені плани заходів з підготовки  5 міських комунальних підприємств, 19 закладів управління освіти та 2 закладів охорони здоров’я.

350 паспортів готовності до осінньо-зимового сезону об’єктів міських комунальних підприємств, закладів управління освіти, відділу культури, закладів охорони здоров’я, житлових будинків житлового фонду міста, ОСББ та відомчих будинків були оформлені своєчасно, узгоджені в профільних департаментах  облдержадміністрації.

Рішенням 14 сесії міської ради 7 скликання  від   28 жовтня 2017 року  №2  були  підведені  підсумки роботи  виконавцями заходів та  визначені  напрямки  дій для  сталого  проходження  опалювального  сезону 2017-2018 років.

В звіті  було  детально  проінформовано  про  виконання  поставлених  завдань  на початок опалювального  періоду 2017-2018 років.

- Заслухавши доповідь начальника управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Покровської міської ради Ребенка В.В. про підсумки  опалювального періоду  2017-2018 років та  підготовку міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019  років,  з метою  стабільного забезпечення обєктів комунальної та бюджетної сфери теплом, питною водою, електричною енергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська  рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію начальника управління ЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради  Ребенка В.В.  про підсумки  опалювального періоду та  роботи  міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста  в осінньо-зимовий період 2017-2018  років   прийняти до відома(додається).

2.Роботу  комунальних підприємств, бюджетних  установ  та закладів, енергопостачальних компаній по забезпеченню  життєдіяльності  міста  в  осінньо-зимовий  період  2017-2018 років  вважати задовільною.

3.Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, що додається.

4.Керівникам  підприємств установ та організацій незалежно від форм власності  міста:  ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»  (Міненко В.О.), ПМКП «Ритуал»  (Кружилін Ф.В.), МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), управляючій компанії ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД»         (Колпакчі О.В.), КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.),  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров Дніпропетровскої області» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти виконкому Покровської міської ради (Рубаха Г.П.), відділу культури виконкому Покровської міської ради        (Сударєва Т.М.), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Поручник І.В.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Молєв А.О.), «Схід» (Ведман Т.Г.), «Днепр-7» (Кузовий О.С.),  ЗАТ «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.) під особисту відповідальність керівників забезпечити виконання затверджених заходів.

Термін: до 01 вересня 2018 року

5.Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва, керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів забезпечити наявність  проектно-кошторисної документації на обє’кти, ремонти яких заплановано в 2018 році.

Термін до  01 червня 2018 р.

6.Встановити кінцевий термін виконання заходів  з  підготовки  котелень, топкових, теплових  мереж для опалення об’єктів бюджетних установ та соціальної сфери до опалювального сезону 2018-2019 років  з  оформленням  паспортів  готовності –  до 1 вересня 2018 року.

7. Під особисту відповідальність керівників управляючої компанії ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»    (Міненко В.О.), управлінню освіти виконкому Покровської міської ради       (Рубаха Г.П.), КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.),  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров Дніпропетровскої області» (Ліснича В.В.), відділу культури виконкому Покровської міської ради       виконкому Покровської міської ради (Сударєва Т.М.),  ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» (Дяченко Н.В.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Молєв А.О.), «Схід» (Ведман Т.Г.), «Днепр-7» (Кузовий О.С.),  ЗАТ «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.) з метою недопущення руйнування та збереження внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів в осінньо-зимовий період 2018-2019 років забезпечити їх утеплення, поточний ремонт та стабільний робочий стан. Виконати заходи по недопущенню сторонніх осіб в підвальні приміщення житлових будинків та будівель бюджетних установ та закладів.

Термін: до 01 жовтня 2018 року.

8.Всім керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів провести промивку та гідравлічні випробування систем теплопостачання,  здійснити  пробні  пуски тепла  на  всі об’єкти бюджетних установ та соціальної сфери  в  термін  до 01 жовтня 2018 року.

9.Керівникам підприємств міста ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.),  управляючій компанії ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.),  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров Дніпропетровскої області» (Ліснича В.В.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Молєв А.О.), «Схід» (Ведман Т.Г.), «Днепр-7» (Кузовий О.С.),  ЗАТ «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11     (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.) забезпечити заготовку достатньої  кількості  посипкового матеріалу та інвентарю, підготувати дорожню техніку для стабільної  роботи міста  в  умовах  осінньо-зимового  періоду  2018-2019 років.

Термін до 01 листопада 2018р.

10. Керівникам  комунальних підприємств та установ: МКП «Покровводоканал»   (Зуєв А.В.),  КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.),  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров Дніпропетровскої області» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти виконкому Покровської міської ради(Рубаха Г.П.), відділу культури виконкому Покровської міської ради(Сударєва Т.М.) провести  перевірку технічного стану  джерел  зовнішнього  протипожежного  водопостачання та забезпечити їх робочий стан.

Термін постійно.

11.Керівникам: МКП «Покроводоканал» (Зуєв А.В.), управляючої компанії ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (Шуваєв С.П.), Покровській  дільниці Нікопольського відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В.), станційно-лінійної дільниці №2 комбінованого центру  телекомунікацій  №526 ДФ ПАТ  «Укртелеком»  (Нікіфоров О.М.) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж, які знаходяться на території міста.

Термін постійно.

12.МКП «Покроводоканал» (Зуєв А.В.), управляючій компанії ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), Покровській дільниці Нікопольського відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В.), Північно – Промисловій дільниці Нікопольського району електричних мереж(Жучков І.Ф.) виконати благоустрій територій після виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах підприємств.

Термін до 01 червня 2018р.

13.Керівникам підприємств: МКП «Покрововодоканал» (Зуєв А.В.),               ТОВ «УніверсалСервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.):

-активізувати  роботу  по  стягненню  дебіторської  заборгованості  за   житлово-комунальні послуги;

-здійснити  взаємні  розрахунки з погашення  дебіторської   та   кредиторської заборгованості, яка виникла між комунальними підприємствами;

-взяти   під особисту відповідальність   забезпечення    дотримання    термінів і виконання вимог до звітності, яка надається до виконкому.

-взяти під особистий контроль обгрунтованість взяття податкових зобов’язань та  проведення розрахунків  по них.

Термін: постійно.

14.Теплопостачальним компаніям:  ТОВ "АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ" (Гвоздь І.М.), ТОВ «Укртехресурс» (Мациборко С.М.), ТОВ «Титан теплоенерго» (Сухомуд Ю.А.) підготувати котельні та теплові мережі до стабільного теплопостачання об’єктів бюджетних установ та закладів  в осіньо-зимовий період 2018-2019 років.

Термін: до 01вересня 2018 року

15. В.о. начальника Нікопольського РЕС ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (Жучкову І.Ф.) виконати в повному обсязі капітальні та поточні планово-попереджувальні ремонти електрообладнання трансформаторних підстанцій  та  високовольтних  повітряних та кабельних силових ліній.

Термін: згідно графіків.

16.Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Міщенко Т.В.) забезпечити фінансування  робіт з  підготовки міста до осінньо-зимового   періоду  2018-2019 років  у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2018 рік.

17.Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на  заступника міського  голови  Гончарова М.В та на постійну  депутатську комісію з питань  житлово-комунального господарства, будівництва, промисловості та енергозбереження (Миць Л.О.).

Ребенок, 4-48-43