копія

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

## ПОКРОВСЬКА МІСЬКА  РАДА

## ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________________________________________________

## Р І Ш Е Н Н Я

- “26” жовтня  2018р.                              	                               	             № 1

- (38  сесія  7 скликання)

Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2018-2019р.р.

_________________________________

З метою стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення міста, забезпечення  споживачів теплом, питною водою, електроенергією та газом, утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, своєчасних розрахунків споживачів за надані комунальні послуги та енергоносії рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.04.2018 № 165 «Про підготовку міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» затверджений план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2018 - 2019 р.р, який включив заходи по 4 комунальних підприємствах, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, закладах охорони здоров’я, відділу культури та управління освіти  міста.

Всі заплановані на 2018 рік заходи виконано.

Заслухавши інформацію  начальника управління ЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради  Ребенка В.В.  про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2018 - 2019 р.р., керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію начальника управління ЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради  Ребенка В.В.  про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2018 - 2019 р.р. прийняти до відома, додається.

2. Керуючому справами виконкому Відяєвій Г.М., начальнику управління освіти  виконкому Покровської міської ради  Філіповій Т.Ю., головному лікарю КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» Шкілю А.П., головному лікарю КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» Леонтьєву О.О., директору ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів»  Дяченко Н.В., директору ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» Міненко В.О.,  начальнику відділу культури  виконкому Покровської міської ради      Сударевій Т.М., начальнику управління праці та соціального захисту населення Ігнатюк Т.М. забезпечити подачу теплоносія зі збудованих котелень на об’єкти теплопостачання комунальних  закладів та соціальної сфери.

Термін:  15 жовтня.

3. Керівникам підприємств: МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.),  ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.),  ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), Покровської дільниці Нікопольського відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В.), Нікопольського  РЕМ  АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Боднар В.О.) забезпечити  споживачів комунальними послугами та енергоносіями.

Термін: постійно.

4. З метою недопущення руйнування внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків та комунальних об’єктів в осінньо-зимовий  період  2018-2019 років керівникам комунальних підприємств, управляючої компанії «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), КЗ «Центральна міська лікарня «ДОР» (Шкіль А.П.), КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), Управління праці та соціального захисту населення (Ігнатюк Т.М.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Скіфське містечко» (Матко Л.В.), «Надія-27» (Бокій В.А.), «Центральна перлина» (Грінь Ю.В.), «Сонячна домівка» (Ляшенко А.В.), «Шатохіна-9» (Клочков О.К.), «Схід-97»      (Яковенко М.М.), «Рятівник» (Громоздін С.В.),  «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Вишневський І.О.), «Восток»          (Ведман Т.Г.), ЖБК «Дніпро 7» (Кузовий О.С.), ЗАТ  «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), «Затишок-11» (Ващенко С.В.),  «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.)  під особисту відповідальність забезпечити утеплення підвальних приміщень та горищ, стабільний робочий стан інженерних мереж житлових будинків, виконати  заходи з енергозбереження, жорстко дотримуватись температурних графіків в приміщеннях, графіків роботи електрообладнання та освітлювальних пристроїв.

Термін: постійно.

5. На опалювальний період 2018-2019 років Покровській дільниці Нікопольського відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз» Кряжевських З.В.:

- забезпечити стабільне  газопостачання  на  об’єкти життєзабезпечення та  мешканцям  міста протягом  опалювального періоду 2018-2019 р.р.;

- заборонити відключення від газопостачання об’єктів життєзабезпечення міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення ремонтних робіт на міських мережах газопостачання;

- не допускати випадків відключення стояків газопостачання в житлових будинках за наявності заборгованості споживачів;

- оперативно проводити роботи з ліквідації витоків газу та відновленню газопостачання споживачів.

6. На опалювальний період  2018-2019 років начальнику Нікопольського  РЕМ  АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» Боднару В.О.:

- забезпечити  стабільне  електропостачання на об’єкти  життєзабезпечення та  мешканцям міста протягом  опалювального періоду 2018-2019 р.р.;

- забезпечити  цілодобову  роботу  аварійно-відновлювальних бригад по стабільному забезпеченню споживачів електричною енергією;

- заборонити відключення від електропостачання  об’єктів  життєзабезпечення

міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- вжити заходи щодо організації взаємодії диспетчерських служб та відповідальних виконавців від Нікопольського  РЕМ  АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» з керівниками служб та комунальних підприємств щодо усунення аварійних відключень на мережах електропостачання.

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення

планових ремонтних робіт на міських мережах  електропостачання;

- виконати  благоустрій  території  міста після  проведення  земляних  робіт  на кабельних лініях.

7. Управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради  (Філіпова Т.Ю.) забезпечити виконання заходів по скороченню споживання природного газу на опалення в навчальних закладах згідно  доведених  показників.

Термін: протягом опалювального періоду.

8. Керівникам підприємств та бюджетних установ виконати заходи по енергозбереженню на комунальних об’єктах та житловому фонді міста. Жорстко  дотримуватись температурних графіків в приміщеннях, графіків роботи електрообладнання та освітлювальних пристроїв.

Термін: постійно.

9. Керівникам підприємств: МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), управління  освіти виконкому Покровської міської ради  (Філіпова Т.Ю.),  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради»     (Леонтьєв  О.О.), ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), Покровської дільниці Нікопольського відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз»     (Кряжевських З.В.):

- затвердити  графіки  чергування  відповідальних керівників, чергових  диспетчерів  та  списки  аварійно-відновлювальних бригад;

- забезпечити  цілодобову  роботу диспетчерських та аварійно-відновлювальних бригад для надання комунальних послуг споживачам.

Термін:  постійно.

10. МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.) виконати благоустрій територій після проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідно-каналізаційних мережах.

Термін: постійно.

11. Керівникам комунальних підприємств ПМКП «Покроводоканал»           (Зуєв А.В.), ПМКП  «Добробут» (Солянко В.А.), ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О.)  забезпечити  готовність  техніки  для   стабільної роботи  в  умовах  осінньо-зимового періоду  2018-2019 року.

Термін до 15 жовтня 2018 р.

12. Керівникам:  МКП «Покроводоканал» (Зуєв А.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (Шуваєв С.П.), Покровської дільниці Нікопольського відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В.), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О.), ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД»          (Колпакчі О.В.), станційно-лінійної дільниці №2 комбінованого центру  телекомунікацій  №526 Дф ПАТ  «Укртелеком»  (Нікіфоров О.М.) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж на території міста.

Термін: постійно.

13. Попередити керівників ПМКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.), ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), ТДВ «Дніпрокомунтранс»          (Лубинський В.О.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.) про  персональну  відповідальність     за   невиконання   заходів   по   збору поточних  комунальних  платежів   та   погашення  заборгованостей   населенням  за  отримані   житлово-комунальні  послуги.

14. Керівникам: МКП «Покрововдоканал»  (Зуєв А.В.), КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.), КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради» (Леонтєв О.О.), управління освіти виконкому Покровської міської ради  (Філіпова Т.Ю.) утримувати в робочому стані джерела зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін: постійно.

15. Директору ТДВ «Дніпрокомунтранс» Лубинський В.О. забезпечити систематичне прибирання  твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків та їх належне утримання.

Термін: постійно.

16. Керівникам підприємств:  ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.),  МКП «Покровводоканал»  (Зуєв А.В.), ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), головам ОСББ міста,  ЗАТ «Оветрі» (Гніденко Ю.Д.), КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.), КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради»  (Леонтьєв О.О.),  управління освіти  (Філіпова Т.Ю.), відділу культури виконкому (Сударєва Т.М.) забезпечити розчищення від снігу, ожеледиці закріплених територій та їх посипання протиожеледними матеріалами з метою безпечного пересування автотранспорту і пішоходів вулицями міста та забезпечення доступу до об’єктів соціальної інфраструктури  у зимовий період.

Термін: постійно.

17. Начальнику Покровського МВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській  області Стовбі В.О., головному  лікарю  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради»  Леонтьєву О.О., директору територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Даниленко Н.Е. на випадок ускладнення погодних умов підготувати та відновити роботу: 2-х стаціонарних пунктів обігріву, 1 пересувного, 1 соціального патрулю  та мобільної електростанції на випадок аварійних відключень електромереж міста.

Термін: з 15 жовтня 2018 року

18. Інформацію «Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2018 - 2019р.р.»  згідно додатку оприлюднити в міській газеті «Козацька вежа» та розмістити на офіційному сайті Покровської міської ради.

19. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на начальника управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Покровської міської ради, контроль - на заступника міського голови  Чистякова О.Г. та постійну депутатську комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення   (Міць Л.О.).

Міський голова                                                                                 О.М.Шаповал

Ребенок,4-48-43

ЗВІТ

«Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2018 - 2019 років»

Рішенням 32 сесії міської ради 7 скликання від 27 квітня 2018 року №1 було проведено аналіз проходження   попереднього осінньо-зимового сезону та затверджений план заходів з  підготовки до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років.

Станом на 26 жовтня 2018 року всі заплановані та затверджені заходи з підготовки міського комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років  за напрямками роботи виконані.

Заходи по тепловому  господарству:

26 котелень які опалюють бюджетні і комунальні заклади  підготовлені до опалювального сезону   та готові подати теплоносій споживачам:

1. Газові  котельні -17 одиниць  в тому числі:

- управління освіти  - 14 од.;

- відділ  культури - 1 од.;

- управління праці та соціального захисту - 1 од.;

- ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» - 1 од.

2. Котельні на твердому паливі -2 одиниці в тому числі:

- управління освіти - 2 од.

3. Твердопаливні котельні теплопостачальних організацій (інвестори) – 7 одиницьв тому числі:

- ТОВ «АПС Пауер Технолоджи» - 1 од. (ЦМЛ, НВК № 1, гуртожитки та адмінбудівля, ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»);

- ТОВ «Укртехресурс» - 5 од. (управління освіти - 3 од, відділ культури-1 од., виконком - 1 од.);

- ТОВ  «Титан Теплоенерго» (ДПНТЗ «Покровський ЦППРК») - 1 од.

Згідно розпорядження міського голови від 10 жовтня 2018 № 290-р «Про початок опалювального сезону 2018-2019 років в м. Покров» з 15 жовтня 2018 року розпочато опалювальний сезон для мешканців багатоквартирних житлових будинків та приватного сектору, об’єктів соціальної та бюджетної сфери міста Покров.

Заходи по житловому фонду міста

(управляюча компанія ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (276 ж/б), ОСББ (29ж/б), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (4 ж/б), ЗАТ«ОВЕТРІ» (3 ж/б)):

1.Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва було виконано:

- капітальні ремонти м’яких покрівель на 27 житлових будинках загальною площею ремонту 20957 кв.м.  (загальною кошторисною вартістю –    10 621,6 тис. грн.;)

- капітальний ремонт шиферної покрівлі 1 житлового будинку (по вул.Героїв Чорнобиля, 7 площею ремонту 955 кв.м).;

-капітальний ремонт фасаду 1 житлового будинку (по вул. Центральна, 20;)

-капітальний ремонт вимощень та тротуарів 11 житлових будинків (загальною площею ремонту 2984 кв.м )

-капітальний ремонт 3 ліфтів житлових будинків

-капітальний ремонт 5 внутрішньо-квартальних доріг  (загальною площею ремонту 2293 кв.м. )

-Поточним  ремонтом відремонтовано 17 внутрішньо-квартальних доріг (загальною площею ремонту 5642 кв.м.)

-Ведуться роботи з капітального ремонту житлового будинку по вул. Торгова, 58.  та капітальні ремонти 2 ліфтів житлових будинків.

2.ПМКП «Житлкомсервіс» виконано:

-капітальний ремонт внутрішньо- будинкових систем теплопостачання 1 соціального гуртожитку;

-підготовка  4 будівель та внутрішньо-будинкових інженерних мереж до опалювального сезону

- (підготовка (ремонт) 6 під’їздів; підготовка підвальних приміщень житлових будинків (4 буд.);

- герметизація інженерних вводів (4 од.); - підготовка елеваторних вузлів (4 од.);

- прочистка та перевірка димових вентиляційних каналів (4 буд.);)

3.Управляючою компанією «Універсал-сервіс ЛТД» виконана:

-реконструкція освітлення сходових клітин в під’їздах 276 житлових будинків;

- встановлено 1703 світильника., крім того додатково (у зв’язку з викраденням та пошкодженням) заново встановлено 585 світильників;

(загальною вартістю – 66,7 тис. грн.;)

- проведена ревізія та ремонт електрощитових та внутрішньо- будинкової електропроводки в 276 житлових будинках;

- замінено 1813 м труб холодного водопостачання;

- в 3 житлових будинках замінено вводи холодної води;

- виконано заміну 35 каналізаційних випусків  житлових будинків (421,5 м)

- виконано заміну труб системи каналізації – 1773 м ;

- виконано 146 заявок з поточного ремонту м’яких покрівель житлових будинків загальною площею ремонту 511 кв.м.

- виконано 22 заявки з поточного ремонту шиферної покрівлі житлових будинків

- поточний ремонт цоколів 7 житлових будинків (загальною площею ремонту 182 кв.м.)

- виконано поточний ремонт козирків входу до під’їздів в 16 житлових будинків (загальною площею ремонту 80 кв.м. )

- виконано поточний ремонт 3915 п/м міжпанельних швів житлових будинків

- підготовлено горищні  приміщення житлових будинків (51 буд.);

- підготовлено підвальні приміщення житлових будинків (180 буд.);

4.По об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків виконано:

- капітальний ремонт м’якої покрівлі 1 житлового будинку (вул.Зонова,32);

- укладено договір на роботи з капітального ремонту 2 ліфтів житлового будинку по вул. Зонова, 16 (1 та 2 під’їзд);

- поточний ремонт м’якої покрівлі 2 житлових будинків (вул. Зонова, 3 та вул. Зонова, 30);

- капітальний ремонт системи водопостачання в підвальному приміщенні з заміною вводу 4 житлових будинків (вул. Горького,27 ; Шатохіна, 9; Зонова, 32, 34);

-поточний ремонт силового внутрішньо-будинкового електричного кабелю 1 житлового будинку (вул. Зонова, 30);

- капітальний ремонт господарсько-побутової каналізації 1 житлового будинку (вул. Шатохіна , 9);

Всі паспорти  готовності  в  кількості  312 штук   підписані та  погоджені  в Департаменті  ЖКГ  та  будівництва  облдержадміністрації.

Заходи по ПМКП «Покровводоканал»:

В ході підготовки виконано  роботи:

- По Цеху водопостачання:

- на спорудах  та обладнанні системи холодного водопостачання цеху проведені регламентні роботи.

(-виконано чистку, мийку, хлорування відстійників та камер реакції насосно-фільтрувальної станції, резервуарів чистої води.;

-виконано чистку, промивку та дезінфекцію водоприймача та касет фільтруючого типу на насосній станції І-го підйому.;)

-виконано ревізію та ремонт насосного обладнання (насосних станцій І-го та ІІ-го підйомів (3 од. – 20НДН, Д2000/100, Д1600/90).;)

-замінено хлоратор ЛОНІІ-100 на насосній станції ІІ-го підйому

-замінено 12 вікон енергозберігаючих на насосній станції І-го підйому.

2. По очисним спорудам каналізації виконано  заміну старого  на нове обладнання та проведені капітальні  ремонти обладнання цеху

(-замінено насос-дозатор на очисних спорудах каналізації – 1 од.

-виконано капітальний ремонт повітродувки ТВ 80-1,4

-замінено аераторів на аеротенках ОСК – 76 м )

3.По Цеху водопровідних мереж :

-виконано капітальні ремонти водопровідних мереж з заміною трубопроводів на поліетиленові протяжністю 3871 метрів . Роботи про- довжуються.

-проведена заміна вводів трубопроводів холодного водопостачання 14 житлових будинків протяжністю 283 п/м

-виконано часткову заміну ділянок вулично-водопровідних мереж – 571 м

-проведено ремонт та заміну запірної арматури, гідрантів на мережах міста в кількості 40 од.

4.По Енергодільниці

-виконано регламентні роботи та ремонти на енергообладнанні насосної станції 1 підйому (ремонт лінії електропередач 6кВ. Ввод №2 на насосну станцію І-го підйому;)

-здійснено ремонт силових трансформаторів (2 шт.) та ремонт трансформаторів власних потреб №1 та № 2 на насосній станції І-го підйому.;)

-проведено заміну освітлювальних приладів ліній зовнішнього освітлення території на світлодіодні на майданчику насосній станції ІІ-го підйому та очисних споруд каналізації , всього  - 35 од.

5.По Ремонтно-будівельній дільниці:

-проведено поточний ремонт будівель та споруд, які експлуатуються підприємством;

-ремонт асфальтного покриття на дорогах після заміни водопровідних мереж– 780 кв.м.

-виконано ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів – 100 шт.

Загалом комунальним підприємством виконано:

- підготовку двох  водопровідних насосних станцій;

- підготовку чотирьох  каналізаційних насосних станцій;

- підготовку однієї  водопровідної очисної  споруди;

- підготовку  однієї каналізаційної очисної споруди;

- обстеження водозабірного пристрою в Каховському водосховищі на насосній станції І-го підйому.

Заходи по благоустрою міста:

Виконано капітальний ремонт 2-х доріг (пров. Павлова, пров. Алтайський)      Продовжуються роботи з капітального ремонту ще 2-х доріг (вул. Г.Тикви, вул. Горького) (

- виконано поточний ремонт 26 доріг загальною площею ремонту     5601,5 кв.м.;

- поточний ремонт 17 тротуарів загальною площею ремонту  2517,9 кв.м.

- поточний ремонт 4-х автобусних зупинок (зупинка «Рудник» по вул. І.Малки, зупинки «Шляхова» та «Пляжна» по вул. Шляхова, зупинка «На вимогу» по вул. Партизанська).

- Встановлено нових 5 автобусних зупинок (2 зупинки по вул. Чехова: «Калинка», «Міська лікарня»; 3 зупинки по вул. Л.Чайкіної: «Л. Чайкіної», «Дума», «Ромашка»).

Для підсипки доріг та тротуарів в зимовий період в наявності на складах              2000 тонн посипкового матеріалу, в тому числі 1900 тонни гранульованого шлаку та 80 тонн промислової солі.

Робота з заготовки посипкового матеріалу продовжується.

Проводиться санітарна обрізка та видалення аварійних дерев на прибудинкових територіях житлових будинків комунальної власності.

Підготовлено 20 одиниць спеціалізованої техніки до роботи в складних погодних умовах в зимовий період на дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях.

Виконуються роботи на мережах зовнішнього освітлення міста для утримання їх в робочому стані.

-Продовжується поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста.

У рамках проекту по модернизації ліній зовнішнього освітлення, що відбувається у рамках співпраці з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО замінено 2065 світлоточок замість старих неекономічних ламп на енергоефективні світлодіодні.

Витрати на оплату спожитої в 2018 році електроенергії на зовнішнє освітлення міста склали 2274,0 тис. грн.

Заходи по об’єктам соціальної сфери.

По Управлінню освіти:

-виконано капітальні ремонти покрівель 6-ти закладів освіти  (КЗ «СЗШ№4», Чортомлицька НСЗШ, БТДЮ та  КДНЗ №13, №16, №18.). Загальна площа ремонту – 4 700 кв.м.

-проведено планово-технічне  обслуговування та ремонт котельного обладнання та  підготовлено 16 котелень ;

-проведена заміна труб водопостачання – 50 п/м (КЗ «СЗШ №6»);

-виконано ремонт системи опалення, заміна труб (100м), запірної арматури, промивання радіаторів (КЗ «СЗШ № 3, 6, 9», НВК № 1 корпус ІІІ,  НВК № 2 корпус І, ІІ, КДНЗ №5, №13, №16, №21, №22, будівля управління освіти);

-виконано поточний ремонт електрообладнання та електромереж (ремонт циркулярного насоса - КЗ «СЗШ №9», ремонт електродвигуна - Олександрівська НСЗШ);

-продовжується капітальний ремонт будівлі КЗ «НВК №1»   (вул. Центральна, 33, 33а);

-проведена заміна вікон в будівлях закладів освіти в кількості 406 од.        (за рахунок місцевого бюджету – 92 од., обласного – 239 од., спонсорська та батьківська допомога – 75 од.).

Проведено замірювання опору ізоляції електропроводки в усіх закладах управління освіти .

Проведена перевірка технічного стану, ремонт та технічне обслуговування всіх існуючих джерел зовнішнього протипожежного водопостачання.

Паспорти  готовності  оформлені та надані до Департаменту освіти та науки облдержадміністрації в кількості 22 шт.

По КЗ ««Центральна міська лікарня м. Покров» ДОР» виконано:

- поточний ремонт м’яких покрівель площею ремонту 2350 кв.м;

- капітальний ремонт м’якої покрівлі корпусу та боксів будівлі швидкої допомоги

-заміну труб опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання, всього  320 п/м;

- промивку та гідравлічні випробування системи опалення;

Паспорти готовності в кількості 5 од. підписані та погоджені в Департаменті охорони здоров’я.

По КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради у Дніпропетровській області» виконано:

-  поточний ремонт м’яких покрівель площею ремонту 219,5 м2.

- заміну труб опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання, всього 63 п/м;

-  промивку та гідравлічні випробування системи опалення;

Паспорти готовності в кількості 4 од.  підписані та погоджені в Департаменті охорони здоров’я.

По Відділу культури виконавчого комітету

Виконано підготовку системи опалення будівель та приміщень до опалювального сезону;

- повірку газового сигналізатору котельні клубу с. Перевізькі Хутори;

- перевірку димовентиляційних каналів.

На випадок ускладнення погодних умов по місту підготовлено:

- 2 стаціонарних пункти обігріву (територіальний центр – вул. Г.України, 13, Київська, 9);

- 1 пересувний пункт обігріву (ДСНС);

- 1 соціальний патруль.

Також, підготовлено мобільну електростанцію на випадок аварійних відключень електромереж міста (ДСНС).

З 16 жовтня 2018 року відновлено роботу диспетчерського пункту виконавчого комітету.

Сформовані аварійно-відновлювальні бригади та призначені відповідальні чергові з  керівного складу виконкому, комунальних підприємств та бюджетних установ.

По АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» проведені регламентні роботи в трансформаторних підстанціях,  обслуговування ліній електромереж.

(- в РП-302 заміну силового трансформатору 250 кВА на 400 кВА і заміну вводів 0,4 кВ;

- в ТП-308 заміну панелей і обладнання 0,4 кВ підстанції і повну заміну повітряної лінії з застосуванням ізольованого проводу;

- в ТП-317 заміну панелей і обладнання 0,4 кВ підстанції;

- в ТП-318 заміну вводів 0,4 кВ, панелей і обладнання 0,4 кВ підстанції;

-в ТП-363 заміну силового трансформатору 400 кВА на 630 кВА, капітальний ремонт з повною заміною кабелю на чотирьох лініях 0,4 кВ від ТП до багатоквартирних житлових будинків.)

Враховуючи наявність фактів аварійних відключень, компанією заплановані роботи по заміні силового трансформатора в РП-304 і технічне обслуговування повітряних ліній електромереж (від МТП-331 і ЗТП-343).

Також в рамках проекту інвестиційної програми на 2019 рік  Нікопольським РЕМ запланована розробка проектно-кошторисної документації на капітальні ремонти  об’єктів енерго забезпечення міста    Покров .

З метою надійної та безперебійної експлуатації внутрішньо будинкових газових мереж в багатоквартирних житлових будинках та мереж газопостачання об’єктів нерухомого комунального майна, що перебувають в управлінні ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД»,  бюджетних установ укладено договори з Оператором ГРМ ПАТ «Дніпропетровськгаз» на обслуговування цих мереж.

Начальник управління ЖКГ та будівництва                               Ребенок В.В.