МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

« 28 » листопада 2018р.                                                                        № 467

# Про запровадження реформи в житлово-комунальному господарстві м. Покров ____________________________________________

# Заслухавши звіт про запровадження реформи в житлово-комунальному господарстві м. Покров, з метою підвищення ефективності, якості та надійності функціонування житлово-комунального господарства в м. Покров, забезпечення належного технічного та естетичного стану об’єктів та елементів благоустрою, враховуючи стратегічні пріоритети розвитку міста та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Покровської міської ради

# В И Р І Ш И В:

1. Звіт про запровадження реформи в житлово-комунальному господарстві  м. Покров взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чистякова О.Г.

Міський голова									О.М. Шаповал

Глазкова 42660

Звіт

Про запровадження реформи в житлово-комунальному господарстві

Загальні положення.

Звіт про запровадження реформи в житлово-комунальному господарстві м. Покров розроблений з врахуванням основних напрямків стратегії реформування житлово-комунального господарства України, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування систем життєзабезпечення населення міста, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат у відповідності та з урахування вимог Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про житлово-комунальні послуги», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирного будинку», «Про теплопостачання», «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» та інших законодавчих та нормативних документів.

1. Сучасний стан житлово-комунального господарства.

Житлово-комунальне господарство - це сукупність галузей, що забезпечують життя та роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.

Теперішній стан житлово-комунального господарства як в державі в цілому так й в місті Покров характеризується наступними проблемними питаннями, нагальна необхідність вирішення яких на сьогоднішній день стоїть дуже гостро, а саме:

– несвоєчасне оновлення основних фондів;

– низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій;

– недостатність коштів на утримання об’єктів благоустрою міста, капітальний ремонт житлового фонду, доріг, мереж зовнішнього освітлення, озеленення тощо;

– недостатнє залучення у галузь інвестицій та обігових коштів, що призвело до морального та фізичного зносу основних фондів підприємств, підвищення аварійності комунальних об’єктів, збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, що негативно впливає на рівень та якість надання житлово-комунальних послуг;

– відсутність ефективного управлінця багатоквартирних будинків;

– відсутність розвинутої конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг;

– відсутність дійового механізму стягнення заборгованості з населення за житлово-комунальні послуги та впродовж тривалого часу - механізму нарахування санкцій за невчасно оплату за спожиті послуги;

– відсутність дійового механізму контролю за якістю житлово-комунальних послуг споживачами та їх представниками.

Зазначені фактори свідчать про наявність системної кризи в галузі та про міжгалузевий характер проблем, для розв’язання яких і для забезпечення переходу до нової моделі сталого функціонування житлово-комунального господарства.

  - Децентралізація теплопостачання міста.

Критичний стан основних фондів (котельні, магістральних та загально будинкових мереж), значна виробнича енергоємність, втрата значної частини абонентів протягом останніх 15 років, безперспективний фінансовий стан Комунального підприємства «Орджонікідзетеплоенерго» було одним з найгостріших кризових явищ в комунальному господарстві міста, задача щодо вирішення якою постала перед міською владою з початку 2016 року.

Кредиторська заборгованість підприємства станом на 01.01.16 року  складала 96,5 млн.грн.

Загальний рівень боргів підприємства в 6,4 разів перевищував річний рівень доходу від реалізації послуг.

Банківські рахунки підприємства були арештовані державною виконавчою службою.

Через недостатній рівень якості послуг централізованого теплопостачання та відключення централізованого гарячого водопостачання кількість абонентів споживачів серед населення міста за період 2001 по 2016 роки скоротилася з 16 тис. абонентів до 4,9 тис. відповідно. Діяльність підприємства була стабільно збитковою.

З 320 багатоповерхових житлових будинків до системи централізованого теплопостачання було підключено 263 будинки. В деяких багатоповерхових будинках кількість споживачів централізованого теплопостачання складала 1-3 абонентів на будинок.

В результаті щорічного зменшення кількості споживачів теплової енергії,  та зростання витрат на виробництво і транспортування теплової енергії, підвищення вартості природного газу, електроенергії, води, палива, матеріалів - тариф на централізоване теплопостачання мав досягти позначки 40,0 грн. за 1 кв.м. площі квартири в цінах станом на 01.01.2018р. при вкрай незадовільній якості.

85% споживачів послуг з теплопостачання серед населення міста були боржниками (сума боргу становить близько 24,0 млн. грн.).

За рахунок щорічного «вливання» коштів міського бюджету в підприємство (30,6 млн. грн. починаючи з 2010р., у т.ч. за 2015 рік – 7,8 млн. грн., за 2016р. – 5,8 млн.грн.) штучно підтримувалась діяльність неплатежеспроможного підприємства.

У разі, прийняття рішення про функціонування центральної котельні протягом опалювального сезону 2016-2017р. видатки міського бюджету тільки в 2016р. для підтримки підприємства мали складати до10,0 млн.грн.

Відповідно до міської Програми децентралізації теплопостачання в місті було прийнято рішення про припинення експлуатації котельні. Частина населення міста (1624 громадян), яка через відсутність коштів не мала можливості самостійно перейти на індивідуальне опалення, отримали необхідну матеріальну допомогу на встановлення індивідуального опалення на 21638 тис.грн., за рахунок матеріальної допомоги виконкому Покровської міської ради, 144 сім’ї отримали часткову компенсацію витрат на самостійне встановлення індивідуального опалення, на  загальну суму 490,9 тис.грн. По закінчені реалізації Програми індивідуальним опаленням забезпечено 15 854 квартири  що становить 96%  від загальної кількості квартир в м. Покров (16500 квартир).

В умовах постійного зростання вартості енергоресурсів (перш за все – вартості природного газу), питання зменшення споживання і заміщення викопних ресурсів стало не просто важливим, але й стратегічним для міста.

Використання відновлюваних джерел енергії є одним із найбільш важливих напрямів енергетичної політики України, визначеному Національним планом дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року.

Заходи щодо залучення інвестицій для вирішення вказаних проблем, вжиті міською владою, дали позитивні результати.

Приватними інвесторами в місті реалізовано проекти в сфері альтернативних джерел енергії та заміщення викопного палива, а саме за рахунок біомаси та твердого біопалива (паливних пелет, брикетів з біомаси, торфобрикетів).

За рахунок спорудження інвесторами 2 твердопаливних котелень на альтернативних видах палива та 5 модульних котелень, забезпечено опаленням близько 24 об’єкти бюджетної сфери.

ТОВ «АПС Пауер Технолоджи», з 2016 року збудовано 2 котельні та зведено до 90% нових дільниць магістральних мереж.

Забезпечено опаленням 219 тис.куб.м будівель, а саме:

-	Будівля шкільного відділення КЗ «Навчально-виховний комплекс №1»;

-	Будівля дошкільного відділення КЗ «Навчально-виховний комплекс №1»;

-	Гімнастична зала Управління освіти;

-	3 будівлі гуртожитків;

-	11 будівель КЗ "Покровська центральна міська лікарня" ДОР;

-	6 будівель КЗ "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров";

-	будівля КДНЗ №13 «Малятко»;

-	КЗ «СЗШ №6».

В завершальній стадії будівництва ще 1 котельня з використанням альтернативних видів палива, яка забезпечить опаленням 6 об’єктів соціальної сфери, опалювальним об’ємом 111 тис.куб.м.

Іншим інвестором – ТОВ «Укртехресурс» збудовано 5 модульних котелень, які працюють на торфобрикетах. Забезпечено опаленням 5 об’єктів бюджетної сфери (близько 40,0 тис.куб.м будівель), а саме:

- 	Будівля КПНЗ «Будинок творчості та юнацтва»;

-	Будівля КПНЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа»;

-	Адміністративна будівля Управління освіти;

-	Будівля «Дитяча школа мистецтв» Відділу культури Покровської міської ради;

-	Будівля виконавчого комітету Покровської міської ради.

Запровадження опалення на альтернативних видах палива надало можливості заміщення до 1,1 млн. куб.м природного газа щорічно.

Тариф, затверджений рішенням НКРЕКП для МКП «Орджонікідзетеплоенерго» 28.01.2016р. складав 1677,0грн./Гкал з рентабельністю 4,59%, але вже рішенням від 29.09.2016р. його затверджено на рівні 1380,90грн./Гкал з  рентабельністю - 0%, що не забезпечувало на період опалювального сезону 2016-2017р. сталого функціонування підприємства (покриття частини не отриманої від населення плати за опалення, погашення кредиторської заборгованості, оплати за спожиті енергоносії, забезпечення заходів модернізації (оновлення) котельні та теплових мереж, проведення капітальних та поточних ремонтів).

Економічно обґрунтовані розрахунки тарифів інвесторів, затверджені виконавчим комітетом, враховують рентабельність та є більшими за тариф встановлений для ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго».

Фактично витрати комунальних підприємств та бюджетних установ на опалення закладів освіти, УЖКГ та будівництва, соціальних гуртожитків, медичних закладів в порівнянні з 2015р. в подальших періодах збільшились як в натуральних так й у вартісних показниках. Але, враховуючи припинення необхідності щодо надання фінансової підтримки з міського бюджету для забезпечення функціонування та виконання боргових зобов’язань ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго», економія коштів міського бюджету за результатами порівняння видатків з 2016 складає понад 20 млн. грн.

  - Реформування в сфері поводження з твердими побутовими відходами.

Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 21 жовтня 2015 року № 680-34/VI затверджено Дніпропетровську обласну комплексну програму (стратегію) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, яка є комплексним програмним документом, спрямованим на поліпшення екологічного стану області.

Метою цієї стратегії є запровадження організаційних заходів, спрямованих на досягнення основних цільових показників Програми у сфері поводження з твердими побутовими відходами на основі вивчення існуючого стану полігонів та несанкціонованих сміттєзвалищ з урахуванням щільності населення та нормативів утворення їх у кожному районі Дніпропетровської області.

На виконання цієї стратегії, з урахуванням аналізу екологічного стану полігону твердих побутових відходів м. Покров, термінової необхідності щодо забезпечення дотримання санітарних вимог в процесі його експлуатації, міською радою було прийняте рішення погодити безоплатну передачу з комунальної власності м. Покров у спільну власність територіальних громад міст, сіл та селищ Дніпропетровської області Комунальне підприємство «Саночистка», яке було утримувачем зазначеного полігону.

З метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами на території міста Покровською міською радою за результатами проведення конкурсу визначено виконавця послуг з вивезення побутових відходів ТДВ «Дніпрокомунтранс».

  - Реформування житлового фонду міста.

Важливим позитивним фактором сьогодення міста є комфортні умови перебування мешканців міста в об’єктах соціальної сфери. При цьому на даному етапі актуальним є зниження енергоспоживання громадських будівель.

Нагальною необхідністю стало підвищення рівня заходів ефективного управління житловим фондом міста, забезпечення надійності та безпечної експлуатації багатоквартирних будинків, покращення загального стану, безпеки, умов проживання, модернізації багатоквартирних будинків, підтримки та ефективного функціонування ОСББ.

Житловий фонд міста Покров складає 320 багатоквартирних будинків. Більшість будинків потребує проведення капітального ремонту, включаючи покрівлі, огороджуючи конструкції, інженерне обладнання, благоустрій прибудинкових територій.

Проблеми, пов’язані з функціонуванням житлово-комунального господарства, відсутність реформ як в цілому в галузі так й в міському господарстві продовж тривалого часу призвело до незадовільного стану житлового фонду, основних фондів комунальних підприємств, їх планової збитковості.

Серед причин неспроможності надання комунальних послуг належної якості міським комунальним підприємством «ЖЕО» були невідповідність діючих тарифів на послуги рівню їх собівартості, безконтрольність витрачання коштів підприємства, не забезпечення 100% рівень оплати за надані послуги населенням, невжиття дійових заходів щодо стягнення заборгованості впродовж тривалого часу, неефективна модель управління та організації виробничої діяльності. Заборгованість мешканців міста перед підприємством складає близько 8 млн. .грн. Заборгованість по податках та інших обов’язкових платежах становить понад 12,4. млн.грн. Рахунки підприємства були арештовані державною виконавчою службою.

Фактично витрати на поточні та капітальні ремонти будинків здійснювались за кошти міського бюджету в рамках міських цільових програм та фінансової підтримки підприємства з міського бюджету.

Так, протягом 2015-2017р.р. МКП «ЖЕО» з міського бюджету виділено 27,8 млн. грн. З загальної суми фінансування на фінансову підтримку підприємства (виплата заробітної плати, сплата податків) виділено 9,3 млн. грн.

З метою здійснення реформування існуючого порядку утримання житлового фонду і забезпечення ефективної експлуатації, підвищення якості надання послуг відносно житлових будинків, власники квартир/співвласники будинків яких не виявили бажання визначити виконавця послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» від 13.06.2016 № 150, виконавчим комітетом Покровської міської ради за результатами проведеного конкурсу з 01.08.2017 року управителем багатоквартирних будинків у м. Покров призначено ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД». Об’єктом конкурсу виступали багатоквартирні будинки, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

Організація роботи в галузі житлово-комунального господарства в умовах ринку на засадах підприємництва має значні переваги в порівнянні з попередньою моделлю господарювання.

ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» за рахунок раціонального витрачання плати за утримання багатоквартирних будинків вирішує проблемні питання, які не вирішувались або вирішувались недостатньо в попередні роки.

Протягом періоду 5 місяців 2017-10місяців 2018рр. товариством проведено ремонт 11884 погонних метрів деформаційних, панельних швів будинків на загальну суму 971,3тис.грн., що на 8354 погонних метрів більше ніж протягом періоду 2016-7 місяців 2017рр.

Значно збільшено обсяги заміни випусків систем каналізації будинків.

Так, протягом періоду 5 місяців 2017-10місяців 2018рр. замінено 83 каналізаційних випусків, а саме:

- вул. Чіатурська, 6а під’їзди 1-6;

- вул. Партизанська,57 під’їзд 3;

- вул. Торгова,58 під’їзди 8,9;

- вул. Чіатурська,10 під’їзд 4;

- вул. Партизанська, 75 під’їзд 1;

- вул. Центральна, 67 під’їзд 4;

- вул. Шатохіна, 23 під’їзд 4;

- вул. Соборна, 15а під’їзд 2;

- вул. Л.Чайкіної, 19 під’їзди 1,2.

- вул.Центральна,45/5п.

- вул.Шатохіна,17/4п.

- вул.Г.України,10/2,3п.

- вул.Партизанська,65/7,8п.

- вул.Шатохіна,19а/1,2,3п.

- вул.Соборна,1/3,5п.

- вул.Центральна,52а/1-4п.

- вул.Затишна,1/2,3,4п. і т.д.

Загальна вартість робіт складає 836,2тис.грн.

Забезпечено швидке та якісне відновлення систем каналізації після крадіжок (443,5 п/метрів на загальну суму 273,5 тис.грн.).

Тривають роботи з герметизації цокольних частин будинків.

Так, протягом 10 місяців 2018р. проведено роботи по 24 будинках. Площа ремонту складає 1928 кв.м. на суму 323,6 тис.грн.

Своєчасно та якісно надаються послуги чистки систем каналізації та інші ремонтні роботи внутрішньобудинкових систем.

В 21 житловому будинку здійснено заміну 3047м труб водопостачання на загальну суму 917,3 тис.грн.

Виконано 2367 заявок мешканців квартир на ремонт систем водопостачання.

В будинках за адресами вул.Торгова, 58 та вул.Центральна, 33 в повному обсязі здійснено заміну загальнобудинкових систем водопостачання та каналізації.

Переведення освітлення місць загального користування на низьку напругу надало можливості знизити витрати на придбання електроенергії, припинити численні випадки несанкціонованого та безоплатного її використання (крадіжок) певною категорією мешканців будинків та в подальшому направити заощаджені кошти на реалізацію важливих заходів утримання будинків.

Освітленням місць загального користування забезпечено 277 житлових будинків, встановлено 5328 світильників на суму 607,5тис.грн..

Крім того, додатково (взамін викрадених або пошкоджених) встановлено 603 світильників на загальну суму 72,4тис.грн.

Здійснено ремонт або заміну вхідних дверей до підвалів та горищних люків на загальну суму 26 тис.грн. Обмежено доступ в підвальні приміщення та на дахи будинків, які перебувають в управлінні.

Запроваджено осучаснений, порівняльно з періодом обслуговування МКП «ЖЕО», підхід щодо ремонтів козирків під’їздів, встановлення лав біля під’їздів будинків.

Так, протягом періоду 5 місяців 2017-10місяців 2018рр. поточним ремонтом відремонтовано 869 кв.м козирків входів до під’їздів на суму 342,3 тис.грн.  Встановлено 80 лав біля під’їздів на суму 88,0тис.грн.

Аналіз виконання робіт ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД»

тис.грн.

| Назва заходу | 5 міс.2017 |  | 10 міс. 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обсяги | Сума | Обсяги | Сума |
| Поточний ремонт м’якої покрівлі | 318 | 70 | 704 | 180,5 |
| Поточний ремонт шиферної покрівлі | 5 | 5,4 | 53 | 87,6 |
| Встановлення лав біля під’їздів | 0 | 0,0 | 80 | 88,0 |
| Поточний ремонт цоколів | 0 | 0,0 | 1928 | 323,6 |
| Поточний ремонт козирків входу до під’їздів | 50 | 12,5 | 869 | 342,3 |
| Поточний ремонт температурних швів | 1444 | 122,7 | 11884 | 971,3 |
| Заміна світильників в під’їздах | 3625 | 413,3 | 1703 | 194,2 |
| Заміна випусків системи каналізації | 44 | 41,2 | 927,5 | 836,2 |
| Заміна труб системи каналізації | 472 | 141,6 | 2533 | 759,76 |
| Чистка каналізації | 2652 заявок | * | 4146 заявок | * |
| Відновлення системи каналізації після крадіжок | 0 | 0,0 | 443,5м | 273,5 |
| Ремонт системи холодного водопостачання | 853 заявок | * | 2367 заявок | * |
| Заміна труб холодного водопостачання | 1234 | 371,5 | 2590 | 779,72 |
| Заміна вводів холодного водопостачання | 0 | 0,0 | 5 | 14,5 |

Раціональне використання бюджетних коштів, надало можливості щодо додаткового фінансування інших напрямків житлово-комунального господарства, таких як:

-капітальні ремонти м’яких та шиферних покрівуль;

-капітальні ремонти вимощень житлових будинків;

-поточні ремонти внутрішньоквартальних доріг;

-поточні ремонти тротуарів.

Тільки в 2018 році за рахунок коштів міського бюджету виконано:

- капітальний  ремонт 30 м’яких  покрівель  житлових  будинків, площею ремонту 235667 кв.м, загальною кошторисною вартістю 12330,2 тис. грн.;

- капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Героїв Чорнобиля,7 площею 955 кв.м. на загальну суму 339,6 тис.грн.;

- капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул.Центральна, 20 на суму 570,6 тис.грн.;

- капітальний ремонт 5 пасажирських ліфтів житлових будинків на суму 466,6 тис.грн.;

- капітальний ремонт вимощень та тротуарів 11 житлових будинків загальною площею 2984 кв.м. на суму 1075,3 тис.грн.;

- капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж (підвальна частина) житлових будинків кошторисною вартістю 103,7 тис.грн.;

- капітальний ремонт 5-ти  внутрішньоквартальних доріг (2293 кв.м.) на суму  891,4 тис.грн.;

- поточний ремонт 17-ти внутрішньоквартальних доріг (5642 кв.м.) вартістю 2125,7 тис.грн.;

- капітальний ремонт (відновлення несучої здатності конструкції) житлового будинку по вул. Торгова, 58 вартістю 870 тис.грн.;

- реконструкція фонтану в міському парку ім.Б.Мозолевсьського на суму 2387,5 тис.грн.

Поточним ремонтом відремонтовано:

- 26 доріг площею ремонту 5,6 тис. кв.м., загальна сума 1849,1 тис.грн.;

- 17 тротуарів площею ремонту  2,6 тис. кв.м на суму 1863,3 тис.грн.;

- 4-х автобусних зупинок (зупинка «Рудник» по вул. І.Малки, зупинки «Шляхова» та «Пляжна» по вул. Шляхова, зупинка «На вимогу» по вул.Партизанська) на загальну суму 67,9тис.грн.;

Встановлено 5 нових автобусних зупинок (2 зупинки по вул. Чехова: «Калінка», «Міська лікарня»; 3 зупинки по вул. Чайкіной Лізи: «Л.Чайкіной», «Дума», «Ромашка»).

За кошти обласного бюджету:

- проведено реконструкцію міському парку ім. Б.Мозолевсьського, вулиць Л.Чайкіної, Центральна, площі ім. І.Сірка;

- ведуться роботи з капітального ремонту вулиць Горького та Г.Тикви, провулків Павлова та Алтайський, триває реконструкція парку Гірників по вул. Малки Івана та дендропарку по вул.Центральна.

- придбано та передано в користування ПМКП «Добробут» 2 міні навантажувач «BOBCAT» загальною вартістю 6200,238 тис.грн. та комбінована дорожня машина зі змінним обладнання «CEKSAN та TDI MUHENDISLIK», загальною вартістю                8 850 тис.грн.

Законом України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» визначено, що управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками.

Однією із ефективних форм управління будинком є також об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ).

В місті Покров зареєстровано 25 ОСББ, які об’єднали 50 багатоквартирних житлових будинків, що становить 16% всіх будинків міста.

Фінансування заходів з ремонтів багатоквартирних будинків,в яких створені ОСББ, відбувається в межах річних кошторисних призначень міського бюджету.

Крім того, бюджетом міста на 2018 рік, передбачено в межах Програми фінансування ремонтів будинків, які входять до складу ОСББ в сумі 996,3 тис. грн.

Протягом 2018р. по об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків виконано:

- капітальний ремонт м’якої покрівлі 1 житлового будинку по вул.Зонова,32;

- укладено договір на роботи з капітального ремонту 2 ліфтів житлового будинку по вул. Зонова, 16 (1 та 2 під’їзд);

- поточний ремонт м’якої покрівлі 2 житлових будинків по вул. Зонова, 3 та вул. Зонова, 30;

- капітальний ремонт системи водопостачання в підвальному приміщенні з заміною вводу 4 житлових будинків (вул. Горького,27 ; Шатохіна, 9; Зонова, 32, 34);

- поточний ремонт силового внутрішньобудинкового електричного кабелю 1 житлового будинку по вул. Зонова, 30;

- капітальний ремонт господарсько-побутової каналізації 1 житлового будинку по вул. Шатохіна , 9.

# З метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства та надання доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, будинкової розподільної мережі для розташування технічних засобів телекомунікації, враховуючи численні випадки пошкоджень покрівель та інших конструктивних елементів багатоквартирних будинків як під час обслуговування телекомунікаційних мереж, розташованих на дахах будинків з порушенням будівельних норм та правил або під час самовільного розміщення мешканцями будинків супутникового обладнання, рішенням міської ради в 2018р. затверджені Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі на території м. Покров., Зазначеними правилами врегульовано та впорядковано процедуру доступу власників комунікаційних мереж та супутникових антен на дахи та технічні поверхи багатоквартирних будинків та об’єкти комунальної власності.

- Рішенням сесії Покровської міської ради затверджен Порядок розподілу та попереднього визначення площ прибудинкових територій житлових будинків в м. Покров для утримання, благоустрою та прибирання. Цей Порядок розроблено з метою впровадження Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», врегулювання питань по визначенню площ прибудинкових територій багатоповерхових житлових будинків для їх утримання, благоустрою та прибирання  співвласниками багатоквартирних будинків й управляючими компаніями

1.4. Водопостачання та водовідведення в м. Покров.

Важливим для міста є забезпечення водопостачання та водовідведення належних рівня та якості.

Водозабезпечення міста здійснюється з Каховського водосховища насосною станцією першого підйому, яка включає п’ять насосних агрегатів загальною продуктивністю 50 тис.м3 води на добу. Знос насосного обладнання становить 70%, енергоємні електродвигуни вичерпали свій технічний ресурс.

Якість питної води залежить від технологій очищення, знезараження води та технічного стану водопровідних мереж. Міським комунальним підприємством «Покровводоканал» використовується застаріла система очищення.

Крім того, місто не має резервного водогону.

Діючий водогін Ø 1200 мм. довжиною 17,7 км, збудований та введений в експлуатацію в 1996 році. Гарантований термін його експлуатації складає 20 років.

Комплексною програмою Поліпшення екологічної ситуації міста Покров на 2017-2020 роки, що затверджена Покровською міською радою в 2019 році передбачається реалізація ряда проектів:

- «Реконструкція очисних споруд каналізації МКП «Покровводоканал» у м. Покров Дніпропетровської області» Вартість будівництва – 40532,072 тис.грн.(4053,2 тис.грн – за рахунок міського бюджету, 36478,9 тис.грн. за рахунок обласного бюджету).

Реалізація проекту дозволить зменшити споживання електроенергії до 50%; зменшити витрати на експлуатацію систем водовідведення; поліпшити навколишнє природне середовище;зменшити аварійність роботи обладнання; покращити якість очистки стоків.

- «Реконструкція каналізаційно-насосної станції (КНС) м.Покров». Загальна кошторисна вартість будівництва – 11996,180 тис.грн.(1199,6 тис.грн за рахунок міського бюджету, 10796,6 тис.грн. за рахунок обласного бюджету).

Реалізація проекту дозволить поліпшити санітарно - гігієнічний та екологічний стан населених пунктів, створить безпечні умови для життя та здоров’я громадян.

На виконання Програми Питна Вода України на 2010-2020 роки, що затверджена рішенням міської ради в 2019 очікується реалізація проектів:

- «Капітальний ремонт ділянки водопроводу Ду400мм по вул. Уральській в м.Покров». Загальна кошторисна вартість проекту 3595,386 тис.грн. (359,54 тис.грн за рахунок міського бюджету, 3235,846 тис.грн. за рахунок обласного бюджету).

- «Капітальний ремонт ділянки водопроводу Ду 500мм по вул. Г.Тикви в м.Покров». Загальна кошторисна вартість проекту 415,178 тис.грн. (41,52 тис.грн за рахунок міського бюджету, 373,658 тис.грн. за рахунок обласного бюджету).

- «Капітальний ремонт ділянки водопроводу Ду500мм сел..Рудник в м.Покров». Загальна кошторисна вартість проекту 1912,815 тис.грн. (191,281 тис.грн за рахунок міського бюджету, 1721,534 тис.грн. за рахунок обласного бюджету).

За результатом заміни водопровідних мереж очікується зменшення втрат питної води, покращення послуг водопостачання.

- «Будівництво резервного водогону ПМКП «Покровводоканал» від насосної станції I підйому сел. Набережне до насосної станції II підйому вул. Заводська, 2 в м. Покров Дніпропетровської області». Загальна кошторисна вартість будівництва - 127566,549 тис.грн. (2019 рік – 3827,1 тис.грн за рахунок міського бюджету, 34442,88 тис.грн. за рахунок обласного бюджет 2020 рік – 8929,9 тис.грн за рахунок міського бюджет, 80366,72 тис.грн. обласний бюджет.

Реалізація проекту дозволить підвищити рівень надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого водопостачання, покращення якості питної води та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у місті Покров.

Важливим є приділення належної уваги щодо приведення вартості тарифів централізованого водопостачання та водовідведення до рівня їх собівартості, недопущення здійсненням підприємством господарської діяльності за збитковими тарифами.

Позитивні наслідки очікуються від введення в дію вимог Закону України Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання щодо обов’язкового встановлення загально будинкових засобів обліку в житлових будівлях.

1.5. Реформування в соціальної сфері

Відповідні заходи здійснюються в міських закладах освіти.

Тільки у 2018 року виконано капітальні ремонти покрівель 6 закладів:

- КДНЗ №16 – 756,6 кв.м., вартість – 325,576 тис.грн.;

- КДНЗ №13 – 378,3 кв.м., вартість – 159,23 тис.грн..

- КПНЗ «БТДЮ» по вул. Центральна, 5 - 361,4кв.м., вартість 232,470тис.грн.

- КЗ «СЗШ №4» - 1951,5 кв.м., вартість – 842,859 тис.грн.;

- КЗ «Чортомлицька НСЗШ» - 300,3 кв.м., вартість – 121,815 тис.грн.

- КДНЗ №18 – 676,9 кв.м., вартість – 298,405 тис.грн.;

Виконуються роботи капітального ремонту фасаду КПНЗ «БТДЮ» по вул. Центральна, 5 – вартість робіт 443,049 тис.грн.

Виконано реконструкцію систем опалення зі встановленням приладів обліку теплової енергії в закладах:

- КДНЗ №13 на суму - 46,433 тис.грн.;

- КЗ «СЗШ №6» на суму – 92,369 тис.грн.

У ході підготовки до нового навчального року було замінено дерев’яні віконні рами на металопластикові в кількості 413 шт. загальною площею 1767, 418 м2:

- КЗ «НВК № 1» - 239 шт.;

- КЗ «НВК № 1» корпус 2 - 20 шт.;

- КЗ «НВК № 1» корпус 3 - 72 шт.;

- КЗ «НВК № 2»  - 4 шт.;

- КЗ «СЗШ № 9»  - 57 шт.;

- КЗ «СЗШ №6» - 20 шт..

Виконано реконструкцію частини приміщень КПНЗ «БТДЮ» під центр ІТ та робототехніки за адресою вул. Л.Чайкіної, 31 на суму – 1323,22 тис.грн.

Завершено капітальний ремонт приміщень КЗ «НВК №2» (улаштування медіатеки) на суму 349,202 тис.грн. та капітальний ремонт приміщень                        КЗ «СЗШ №9» (улаштування ресурсної кімнати) на суму – 371,024тис.грн.

Виготовлено проектно - кошторисну документацію:

- Реконструкція (прибудова) КЗ «СЗШ №2»;

- Капітальний ремонт м’якої покрівлі  КПНЗ «БТДЮ» по вул. Курчатова,21 (332,8 м2);

- Капітальний ремонт м’якої покрівлі  спортивного залу КЗ «Загальноосвітній ліцей» по вул. Центральна, 35 (776 м2);

- Капітальний ремонт навчальної будівлі для позашкільних занять по вул. Балкова, 20 а на суму 325 тис. грн..

Таким чином, спостерігається стабільна, позитивна динаміка до створення комфортних умов функціонування бюджетних закладів.

2.Запровадження реформи в енергозбереженні м. Покров.

В рамках співпраці з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) в 2018 році реалізовано проект Модернізація вуличного освітлення міста Покров - замінено 2065 світильників вуличного освітлення потужністю 150 та 250 Вт на енергозберігаючі LTD-світильники потужністю 35, 75 та 100Вт. Тривають заходи щодо освітлення вуличної мережі приватного сектору Встановлено систему дистанційного управління, збір даних відбувається за допомогою GSM мережі, передбачено дімірування – можливість регулювання інтенсивності освітлення

Згідно до Закону України «Про енергозбереження», постановою КМУ «Про економію державних коштів та недопущення витрат бюджету», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів із впровадження системи енергетичного менеджменту в бюджетних установах», рішенням Покровської міської ради затверджена Концепція запровадження енергетичного менеджменту у м. Покров та Положення про систему енергетичного менеджменту в бюджетній сфері м. Покров.

На І етапі впровадження системи Е-моніторингу дозволило зробити реальну оцінку споживання енергоресурсів у бюджетних установах міста. Всього системою моніторингу охоплено 35 об’єктів з 48 об’єктів:

4 об’єкти загальноосвітніх навчальних закладів;

5 об’єктів навчально-виховних комплексів;

1 об’єкт загальноосвітнього ліцею;

2 об’єкти неповних середніх загальноосвітніх школи;

8  об’єктів дошкільних навчальних закладів;

7 об’єктів позашкільних навчальних закладів;

3 об’єкти закладів культури;

3 об’єкти закладів бібліотеки;

1 об’єкт управління соціального захисту населення;

1 об’єкт територіального центру соціального обслуговування.

У місті Покров створено структуру системи Е-менеджменту для оперативного управління споживанням паливно-енергетичних ресурсів.

В рамках запровадження системи Е-менеджменту в м. Покров проведено 2 навчальні семінари за підтримки ГО «Асоціація енергетичних аудиторів» на тему «Енергетичний аудит для комунальних підприємств» та Торгово-промислової палати України на тему «Енергозбереження в Україні: правові аспекти та практична реалізація».

В березні 2018 року проведене базове навчання енергоменеджерів по основам Е-менеджменту та запровадженню Е-моніторингу «Запровадження електронної системи енергомоніторингу бюджетних закладів та будівель».

З 01.04.2018 року в м. Покров запроваджено використання програмного продукту АІС «Енергосервіс:облік, контроль, економія» для щоденного Е-моніторингу та реалізації заходів Е-менеджменту.

3. Приватизація майна комунальної власності територіальної громади

Основною метою приватизації є прискорення економічного зростання, залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, зменшення частки державної або комунальної власності у структурі економіки України шляхом продажу об’єктів приватизації ефективному приватному власнику.

З урахуванням змін в міській структури міського комунального господарства значна частина об’єктів нерухомого майна в продовж тривалого часу не була задіяна. Місто не маючи чіткої мети щодо подальшого напрямку використання зазначених об’єктів мало нести тягар забезпечення належних заходів їх збереження та утримання. Недостатність необхідних для цього коштів призводить до поступового руйнування зазначених об’єктів, втрати потенційної можливості щодо їх подальшого ефективного використання.

Прикладами позитивної практики щодо приватизації майна в місті Покров є продаж нежитлової будівлі по вул..Чехова, будинок 9, вул..Чайкіної Лізи будинок 25А, частини міських теплових мереж, задіяних в опаленні об’єктів бюджетної сфери, громадської вбиральні в районі вул.Горького. Кошти тримані за результатами продажу майна поповнили дохідну частину міського бюджету.

Існуючий впродовж тривалого часу законодавчо встановлений порядок приватизації майна комунальної власності не давав змогу щодо продажу об’єктів приватизації за ціною, що складається в умовах ринку з урахуванням існуючого попиту.

Прийняття в 2018році Закону Про приватизацію державного та комунального майна надає можливості щодо прискорення процесів нових ефективних власників комунального майна, не задіяного в сфері житлово-комунального господарства.

4.Основні напрямки реформи м. Покров.

Основними напрямками реформи в житлово - комунальному господарстві є:

1. Забезпечення беззбиткового функціонування ПМКП «Покровводоканал». Забезпечення надання підприємством якісних послуг мешканцям міста.

2. Забезпечення виконання вимог заходів з енергозбереження по встановленню в житлових будинках приладів обліку споживання води. Впровадження відповідних до ринкових умов та соціально орієнтованих тарифів на послуги житлово – комунального господарства.

3. Запровадження договірних відносин між виконавчою владою і власниками житла на щорічне фінансування з капітального ремонту житла.

4.Проведення капітального ремонту покрівель, фасадів житлових будинків, електричних та інженерних мереж.

5.Капітальний ремонт (відновлення несучої здатності конструкції) житлових будинків житлового фонду в м. Покров.

6. Капітальний ремонт огороджуючих конструкцій та фрагментів фасаду, міських внутрішньо квартальних доріг, тротуарів та пішохідних доріжок.

7. Капітальний ремонт та модернізація ліфтів житлового фонду.

8. Реконструкція та капітальний ремонт централізованих систем водопостачання та водовідведення.

9. Будівництво каналізаційно-насосної станції Рудник.

10. Проведення благоустрою міста (прибирання території міста, ліквідація стихійних звалищ побутового сміття, зимове утримання доріг, озеленення міста, нагляд за зеленими насадженнями, утримання громадських туалетів, поточний ремонт та капітальний ремонт водоводів доріг – очисні ливневі каналізаційні системи, утримання та поточний ремонт малих архітектурних споруд та інше).

11. Будівництво, реконструкція, проведення технічного обслуговування (утримання) та поточного ремонту електричних мереж зовнішнього освітлення міста.

12. Придбання спецтехніки для благоустрою міста та господарських потреб комунальних підприємств. Та багато іншого.

5.Висновок.

Продовження заходів реформування  міського житлово-комунального господарства надасть можливості :

- подальшого успішного втілення державної політики в галузі;

- збереження та покращення технічного стану житлових будинків, підвищення комфортності проживання;

- сприятливих умов для технічного переоснащення міських комунальних підприємств, збільшення інвестиційних ресурсів для досягнення мети та забезпечення розвитку комунальної інфраструктури;

-  зменшення ресурсоспоживання, дотримання екологічних нормативів та норм протипожежного захисту;

- раціонального споживання енергоресурсів в утриманні житлових будинків, створення умов для запровадження заходів енергозбереження;

- забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення міста;

- забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів;

- забезпечити прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги в умовах ринку;

- забезпечити високу якість та епідеміологічну безпеку питної води для споживачів міста;

- зменшення водних та енергетичних ресурсів для виробництва питної води;

- зменшення використання енергоресурсів у комунальній енергетиці та житлових будівлях;

- забезпечити широку суспільну підтримку виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства.

Подальше впровадження реформи дасть змогу реалізувати ряд міських проектів з розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою з метою забезпечення соціального благополуччя населення міста.