копія

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

"27" квітня 2018р. 									№ 1

(32 сесія  7 скликання)

- Про підсумки роботи міських комунальних підприємств та соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

З  метою  забезпечення життєдіяльності міста в осінньо-зимовий період 2017-2018 років рішенням  7 сесії міської ради 7 скликання  від 28 квітня 2017 року  №2 «Про підсумки опалювального сезону 2016-2017 років та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018  року» були затверджені плани заходів з підготовки  5 міських комунальних підприємств, 19 закладів управління освіти та 2 закладів охорони здоров’я.

350 паспортів готовності до осінньо-зимового сезону об’єктів міських комунальних підприємств, закладів управління освіти, відділу культури, закладів охорони здоров’я, житлових будинків житлового фонду міста, ОСББ та відомчих будинків були оформлені своєчасно, узгоджені в профільних департаментах  облдержадміністрації.

Рішенням 14 сесії міської ради 7 скликання  від   28 жовтня 2017 року  №2  були  підведені  підсумки роботи  виконавцями заходів та  визначені  напрямки  дій для  сталого  проходження  опалювального  сезону 2017-2018 років.

В звіті  було  детально  проінформовано  про  виконання  поставлених  завдань  на початок опалювального  періоду 2017-2018 років.

- Заслухавши доповідь начальника управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому Покровської міської ради Ребенка В.В. про підсумки  опалювального періоду  2017-2018 років та  підготовку міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019  років,  з метою  стабільного забезпечення об'єктів комунальної та бюджетної сфери теплом, питною водою, електричною енергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська  рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію начальника управління ЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради  Ребенка В.В.  про підсумки  опалювального періоду та  роботи  міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста  в осінньо-зимовий період 2017-2018  років   прийняти до відома (додається).

2.Роботу  комунальних підприємств, бюджетних  установ  та закладів, енергопостачальних компаній по забезпеченню  життєдіяльності  міста  в  осінньо-зимовий  період  2017-2018 років  вважати задовільною.

3.Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років, що додається.

4.Керівникам  підприємств установ та організацій незалежно від форм власності  міста:  ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»  (Міненко В.О.), ПМКП «Ритуал»  (Кружилін Ф.В.), МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), управляючій компанії ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД»  (Колпакчі О.В.),  КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.),  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров Дніпропетровскої області» (Леонтьєв О.О.),  управлінню освіти виконкому Покровської міської ради (Рубаха Г.П.), відділу культури виконкому Покровської міської ради (Сударєва Т.М.), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Поручник І.В.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник»    (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Молєв А.О.), «Схід» (Ведман Т.Г.), «Днепр-7» (Кузовий О.С.),  ЗАТ «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.), «Дубок-2016»           (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.) під особисту відповідальність керівників забезпечити виконання затверджених заходів.

Термін: до 01 вересня 2018 року

5.Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва, керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів забезпечити наявність  проектно-кошторисної документації на об’єкти, капітальні ремонти яких заплановано виконати в 2018 році.

Термін до  01 червня 2018 р.

6.Встановити кінцевий термін виконання заходів  з  підготовки  котелень, топкових, теплових  мереж для опалення об’єктів бюджетних установ та соціальної сфери до опалювального сезону 2018-2019 років  з  оформленням  паспортів  готовності –  до 1 вересня 2018 року.

7. Під особисту відповідальність керівників управляючої компанії ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»    (Міненко В.О.), управлінню освіти виконкому Покровської міської ради       (Рубаха Г.П.), КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.),  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров Дніпропетровскої області» (Леонтьєв О.О.), відділу культури виконкому Покровської міської ради  виконкому Покровської міської ради            (Сударєва Т.М.),  ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» (Дяченко Н.В.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Молєв А.О.), «Схід» (Ведман Т.Г.), «Днепр-7» (Кузовий О.С.),  ЗАТ «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.), «Дубок-2016»           (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.) з метою недопущення руйнування та збереження внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів в осінньо-зимовий період 2018-2019 років забезпечити їх утеплення, поточний ремонт та стабільний робочий стан. Виконати заходи по недопущенню сторонніх осіб в підвальні приміщення житлових будинків та будівель бюджетних установ та закладів.

Термін: до 01 жовтня 2018 року.

8.Всім керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів:

- провести промивку та гідравлічні випробування систем теплопостачання,

- здійснити  пробні  пуски тепла  на  всі об’єкти бюджетних установ та соціальної сфери,

- оформити паспорти готовності до роботи в опалювальний період.

Термін:  до 01 вересня 2018 року.

9.Керівникам підприємств міста ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.),  управляючій компанії ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), МКП «Покровводоканал» (Зуєв А.В.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.),  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров Дніпропетровскої області» (Леонтьєв О.О.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник»    (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Молєв А.О.), «Схід» (Ведман Т.Г.), «Днепр-7» (Кузовий О.С.),  ЗАТ «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.), «Дубок-2016»           (Коротаєв С.В.), Затишок-11     (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.) забезпечити заготовку достатньої  кількості  посипкового матеріалу та інвентарю, підготувати дорожню техніку для стабільної  роботи міста  в  умовах  осінньо-зимового  періоду  2018-2019 років.

Термін до 01 листопада 2018р.

10. Керівникам  комунальних підприємств та установ: МКП «Покровводоканал»   (Зуєв А.В.),  КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.),  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров Дніпропетровскої області» (Леонтьєв О.О.),  управлінню освіти виконкому Покровської міської ради(Рубаха Г.П.), відділу культури виконкому Покровської міської ради (Сударєва Т.М.) провести  перевірку технічного стану  джерел  зовнішнього  протипожежного  водопостачання та забезпечити їх робочий стан.

Термін постійно.

11.Керівникам: МКП «Покроводоканал» (Зуєв А.В.), управляючої компанії ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (Шуваєв С.П.), Покровській  дільниці Нікопольського відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В.), станційно-лінійної дільниці №2 комбінованого центру  телекомунікацій  №526 ДФ ПАТ  «Укртелеком»  (Нікіфоров О.М.) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж, які знаходяться на території міста.

Термін постійно.

12.МКП «Покроводоканал» (Зуєв А.В.), управляючій компанії ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), Покровській дільниці Нікопольського відділення ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В.), Нікопольському РЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»(Боднар В.О.) виконати благоустрій територій після виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах підприємств.

Термін до 01 червня 2018р.

13.Керівникам підприємств: МКП «Покрововодоканал» (Зуєв А.В.),               МКП «ЖЕО» (Кулініч М .В.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.):

-активізувати  роботу  по  стягненню  дебіторської  заборгованості  за   житлово-комунальні послуги;

-здійснити  взаємні  розрахунки з погашення  дебіторської   та   кредиторської заборгованості, яка виникла між комунальними підприємствами.

Термін: постійно.

14.Теплопостачальним компаніям:  ТОВ "АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ" (Гвоздь І.М.), ТОВ «Укртехресурс» (Мациборко С.М.), ТОВ «Титан теплоенерго» (Сухомуд Ю.А.) підготувати котельні та теплові мережі до стабільного теплопостачання об’єктів бюджетних установ та закладів  в осіньо-зимовий період 2018-2019 років.

Термін: до 01вересня 2018 року

15. Начальнику Нікопольського РЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (Боднар В.О.) виконати в повному обсязі капітальні та поточні планово-попереджувальні ремонти електрообладнання трансформаторних підстанцій  та  високовольтних  повітряних та кабельних силових ліній.

Термін: згідно графіків.

16.Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Міщенко Т.В.) забезпечити фінансування  робіт з  підготовки міста до осінньо-зимового   періоду  2018-2019 років  у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2018 рік.

17.Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на  заступника міського  голови  Гончарова М.В. та на постійну  депутатську комісію з питань  з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення        (Міць Л.О).

Міський  голова			     О.М.Шаповал

Ребенок, 4-48-43

Звіт

начальника управління ЖКГ та будівництва виконавчого

комітету Покровської міської ради.

«ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ МІСЬКИХ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2017-2018 РОКІВ ТА ПІДГОТОВКУ ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ  ПЕРІОД 2018-2019 РОКІВ»

Забезпечення сталої роботи комунальних служб, управляючої компанії, ОСББ, енергопостачальних  компаній та  комерційних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги населенню м.Покров, виконання поточних і капітальних ремонтів об’єктів житлового фонду та соціальної сфери, доріг, виконання запланованих заходів з  благоустрою таутримання  в належному стані міської інфраструктури міста – одне з основних завдань.

На засіданні  виконавчого комітету Покровської міської ради 27 вересня 2017 року були підведені підсумки проведеної роботи щодо підготовки об’єктів комунальної  та  соціальної  сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років.

Слід зазначити, що  робота по  забезпеченню життєдіяльності об’єктів міста  в  осінньо-зимовий  період  регулювалась  відповідними    рішеннями сесій  міської  ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського  голови, рішеннями міського оперативного штабу.

В комплексі, виконання цих рішень та завдань сприяло належному забезпеченню міста водою, теплом, електроенергією, створювало комфортні умови для проживання мешканців в  місті, враховуючи сьогоденні реалії  життя.

З метою оперативного реагування на звернення громадян, координації роботи диспетчерських служб комунальних підприємств, управляючої компанії, закладів, енергопостачальних компаній згідно  розпорядження міського голови з 15 жовтня 2017 року відновив роботу цілодобовий  диспетчерський пункт виконкому. Були затверджені графіки і організоване цілодобове чергування керівного складу виконкому, управлінь та комунальних підприємств.  Працювали аварійно-відновлювальні бригади.

Опалювальний сезон в місті Покров для шкільних та дошкільних закладів  управління освіти розпочався з 02 жовтня 2017.  Для всіх з 15 жовтня  2017 року. Закінчено опалювальний сезон 15квітня  2018року.

Протягом опалювального періоду функціонувало 26 котелень, з них:

-7 твердопаливних модульних інвесторських котелень.

-2 на твердому вугіллі.

-17-газовихкотелень.

Збоїв  в роботі тепло генеруючих об’єктів, які забезпечують теплом бюджетні установи, комунальні заклади та підприємства  не було, окрім випадків знеструмлення котелень внаслідок аварійних ситуацій на електрообладнанні  трансформаторних підстанцій ПАТ «ДТЕК «Дніпрообленерго». Температурний режим в приміщеннях підтримувавсь відповідно до температурних графіків.

В листопаді –грудні  2017 року  за  підтримки  ПАТ «Нікопольський  завод  феросплавів»  та ПАТ «Покровський ГЗК» було поставлено на склади зберігання  гранульований  шлак  на  посипку  доріг  міста.

При  несприятливих погодних умовах в  зимовий  період на дорогах, тротуарах міста  працювало 11 одиниць комунальної техніки та спецтехніка ПАТ «Покровський ГЗК», яка забезпечувала прибирання від снігу та посипку протиожеледним матеріалом тротуарів та доріг міста.

В зимовий період при настанні холодів в місті функціонували 2 стаціонарні пункти обігріву та 1 соціальний патруль. На випадок різкого зниження температури  зовнішнього повітря  в районі АТБ маркету  передбачалось  облаштування пересувного  пункту обігріву. Цієї зими його не розгортали.

Проаналізувавши результати роботи всіх служб по життєзабезпеченню об’єктів  бюджетної  та комунальної сфери  в цілому, в осінньо-зимовий період  місто функціонувало стабільно: жителі  отримували житлово-комунальні послуги – воду, газ, вчасно розчищалися дороги та тротуари від снігу та посипались проти ожеледними матеріалами. Житлові будинки утримувалися в задовільному стані, аварійні ситуації, що виникали усувались  в  найкоротші можливі терміни.

Найбільше проблем складалось з причини аварійних відключень житлових будинків, установ  та  закладів  від  електричної енергії.

За період з 15 жовтня 2017 року, до теперішнього часу із  за відсутності  електропостачання до диспетчерських служб надійшло  звернень по:

- ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД»     - 63 заявки про відсутність електроенергії в квартирах, в місцях загального користування.

- ПАТ ДТЕК «Дніпрообленерго» - 84 заявки ( з них:32 – планові роботи, 52 – аварійні відключення від електропостачання, як окремих житлових будинків, так і на трансформаторних підстанціях, що спричиняло відключення групи будинків чи навіть цілого мікрорайону).

Всі позаштатні ситуації які виникали, були ліквідовані, здійснені відповідні ремонтні роботи на мережах, виконана  заміна електричного обладнання в трансформаторних підстанціях та  відновлено електропостачання.

До диспетчерського пункту МКП «Покровводоканал» в зимовий період звертались мешканці міста із заявками, які стосувалися поривів на водопровідних мережах, 9 – по відсутності люків на водопровідно-каналізаційних мережах.

До міського комунального підприємства «Добробут»   надходили звернення щодо:

- відновити вуличне освітлення (52 звернення) з причини  аварійних відключень на трансформаторних підстанціях ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», -з обрізання зламаних вітром гілок  та видалення аварійних дерев,

-по відновленню дорожнього покриття.

Всі звернення  по яким  можливо було відреагувати негайно, були виконані у найкоротші терміни, а ті, що вимагали належної підготовки (як наприклад, відновлення дорожнього покриття вулиць у приватному секторі міста) взяті на контроль та враховані при формуванні плану робіт  на 2018 рік.

Аналіз проблемних питань, що виникали в ході опалювального сезону 2017-2018 років, дає  підстави стверджувати, що відкритими залишаються у системі надання житлово-комунальних послуг виявилися наступні сегменти:

- аварійні ситуації на електричних мережах ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», зумовлені підвищеною потребою населення в енергоспоживанні в період холодів (для обігріву помешкань, кількістю побутових електроприладів) і водночас неготовністю електричних мереж в існуючому вигляді витримати пікові навантаження. І хоча ще в минулому році була розпочата співпраця з компанією ПАТ ДТЕК «Дніпрообленерго» робота  по ремонту та заміні міських кабельних та повітряних силових ліній електропостачання, електрообладнання на трансформаторних підстанціях.

Зима показала, що цю роботу слід активно продовжувати в цей між опалювальний період.

- Розкрадання інженерних комунікацій в підвалах житлових будинків, на сам перед водопровідно- каналізаційних труб.

- Крадіжки металевих люків та телефонних кабелівна зовнішніх  інженерних мережах.

- необхідність заміни внутрішньобудинкових мереж теплопостачання

в будівлях центральної  міської  лікарні, закладах управління  освіти; відділу культури

- продовжувати  роботи позаміні аварійних ділянок водопровідних мереж, вводів питної води у житлові будинки. Слід зазначити, що ця робота фактично не припиняється. Тільки протягом 2017 року виконано капітальні ремонти понад 5 тис.метрів водопровідних мереж із заміною трубопроводів на поліетиленові.

- продовжувати роботу по ремонтам покрівель  в  житловому фонді та об’єктах соціальної інфраструктури.

У 2017 році було капітально відремонтовано м’які покрівлі на 26 житлових будинках. Розпочато  капітальні  ремонти  м’яких  покрівель  на  6 житлових  будинках.

У відповідності до існуючих проблемних питань та проведеного аналізу, керуючись Стратегією розвитку міста Покров  на період до 2020 року, поставленими завданнями,  сформовано  план заходів  з підготовки міських комунальних підприємств та об’єктів соціальної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років  який включив:

1.Заходи з підготовки житлового фонду (312 житлових будинків) міста всього 23 заходи  на суму  – 12483,0 тис.грн   в   тому числі  з   місцевого   бюджету  - 9194,9 тис. грн, кошти підприємств та організацій – 3288,1 тис. грн.

Виконавці: Управління ЖКГ та будівництва,  управляюча компанія ТОВ«Універсал-сервіс ЛТД» (276 ж/б),  ОСББ (33ж/б), ЗАТ«ОВЕТРІ» (3 ж/б).  Плануються капітальні ремонти покрівель, вимощень, ліфтів, фасадів.

Поточні ремонти покрівель, внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів, внутрішньо-будинкових інженерних мереж, панельних та деформаційних швів, електрощитових, освітлення сходових клітин, перевірка димовентканалів, підвалів та горищних приміщень, благоустрій прибудинкових територій.

2.По міському комунальному підприємству «Покровводоканал» заплановано  25   заходів   на загальну  суму   1485,67 тис.грн.

Плануються роботи по:

- цеху водопостачання передбачено 9 заходів ( 219,6 тис.грн.)

- цеху водопровідних мереж заплановано 5 заходів (783,7 тис. грн.)

- цеху очисних споруд каналізації заплановано  3  заходам  (187,18 тис.грн.)

- енергодільниці  заплановано  3 заходів ( 142,24 тис.грн.)

- підготовка транспорту по  автотранспортного цеху  заплановано 2  ( 100,0 тис. грн.)

- Ремонт  будівель та споруд, благоустрій територій після ремонту мереж – 3од. ( 45,1 тис.грн )

3.По  благоустрою міста.

Передбачено  26 заходів  на загальну суму 27591,1тис. грн. за рахунок місцевого бюджету.

Це ремонти доріг та тротуарів, ліній зовнішнього освітлення міста, поточні ремонти малих архітектурних споруд, водоводів доріг, реконструкція фонтану, санітарна обрізка та видалення аварійних дерев.

Утримання ліній зовнішнього освітлення, вуличне прибирання доріг, утримання вулично -дорожньої мережі, нагляд за зеленими насадженнями, утримання парку Мозолевського, громадського туалету, міського кладовища, регулювання чисельності безпритульних тварин.

4.Управлінням освіти, ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів» заплановано виконання  всього 9 заходів на суму – 7374,5 тис.грн за рахунок місцевого бюджету 43 тис.грн за інші кошти.

Зокрема,  найбільш витратні частини завдань – капітальні ремонти покрівель закладів управління освіти  – (понад 2,35 млн.грн), ремонти систем опалення, заміна труб, запірної арматури (710 п/м) на суму – (775 тис.грн), Реконструкція вузлів обліку газу в топкових, придбання 200 тонн вугілля (700 тис.грн). А також ремонти систем водопостачання та каналізації, електромереж та електрообладнання та обов’язкові завдання з повірки лічильників, планово-технічного обслуговування та підготовка 16 котелень до наступного опалювального сезону.

5.По  КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР » передбачається

4 заходи на суму 102 тис.грн.

Зокрема, ремонт та часткова заміна внутрішніх інженерних систем: опалення 160 п/м, 80 п/м водопостачання та 80 п/м каналізації. Ремонти м’яких покрівель на будівлях лікарні. Крім цього, заплановані роботи з промивання устаткування та трубопроводів тепломереж та реставрації запірної арматури.

6.По НКЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров»

Заплановано 5 заходів на суму 189,73 тис.грн. заплановано виконати заміну труб опалення, каналізації, водопостачання, ремонт покрівель.

7. Відділом  культури виконавчого комітету заплановано заходи  з підготовки будівель, котельні, повірка газового сигналізатору у клубі П.Хутори, придбання кранів Маєвського, перевірка димовентиляційних каналів, промивка системи опалення в дитячій школі мистецтв, заміри опору ізоляції електро- проводки,   капітальний ремонт глядацької зали дитячої школи мистецтв.

8.ТДВ «Дніпрокомунтранс» планує підготовку побутових приміщень і боксів до роботи в осінньо-зимовий період, забезпечення спецтранспорту паливно-мастильними матеріалами, проведення технічного огляду автомобілів, утримання  контейнерних майданчиків для твердих побутових відходів.

9. ПМКП «Ритуал» передбачено заходи з утримання міського кладовища та поховання безрідних. З міського бюджету заплановано 85 тис. грн.

Хочу наголосити:

Роботи з реалізації запланованих заходів були  розпочаті з  початку поточного  року.

-Вже відновилися капітальні  ремонти м’яких покрівель  на 6 житлових будинках.

-Розпочато капітальний  ремонт ліфту по  Партизанській 91 А.

-Ведуться капітальні ремонти доріг  по вул. Г.Тикви, вул. Горького, провулку Павлова, провулку Алтайський.

-Ведуться поточні ремонти 28 доріг міста.

-Ведуться роботи по капітальному ремонту вимощень та тротуарів 8 житлових будинків.

-Поточні ремонти внутрішньоквартальних доріг, ліній ЛЗО, малих архітектурних споруд (дитячі майданчики).

-Утримуються в належному стані комунальні об’єкти благоустрою міста, а саме:

-нагляд за зеленими насадженнями,

-вуличне прибирання,

-утримання мереж зовнішнього освітлення,

-утримання малих архітектурних споруд,

-утримання вулично-дорожньої мережі,

-утримання парку Мозолевського,

-утримання кладовища, поховання безрідних,

-оплата за електроенергію на зовнішнє освітлення міста,

- утримання системи відеоспостереження.

Стан розрахунків  за енергоносії комунальних підприємств станом на 25.04.2018 рік:

-По МКП «Покровводоканал»  заборгованість відсутня.

-По МКП «ЖЕО» заборгованість:

-за електроенергію складає 77 тис.грн.

-за теплопостачання 1 011 716 тис. грн.

-По ПМКП «ЖитлКомСервіс»  складає  40 тис. грн  за  електричну енергію (март) Г.України,13, Г.Тикви,2.

Передбачається погашення за рахунок пільг та субсидій.

-По ПМКП «Добробут» заборгованість відсутня.

-По ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго»   по якому розпочато процедуру банкрутства  заборгованість за енергоносії  складає:

по  газу –65650,7 тис.грн

по воді- 11876,1 тис. грн

за електроенергію-22925,2 тис. грн