копія

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

 **РІШЕННЯ**

26.10.2021р. м.Покров №474

Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.

З метою стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення міста, забезпечення споживачів теплом, питною водою, електроенергією та газом, утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, своєчасних розрахунків споживачів за надані комунальні послуги та енергоносії рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради від 20.04.2021 р. № 154 «Про підготовку міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.» затверджений план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р., який включив заходи по комунальних підприємствах, управляючій компанії, підприємств, що надають комунальні послуги, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, управління освіти, закладах охорони здоров’я, відділу культури міста.

Заслухавши звіт заступника міського голови з виконавчої роботи Солянко В.А. «Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.», керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Покровської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Звіт «Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 р.» прийняти до відома, додається.

2. Керівникам: управління освіти (Матвєєва О.О.), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Леонтьєв О.О.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Саламаха О.Л.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), виконкому (Відяєва Г.М.), відділу культури (Сударєва Т.М.), КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО»(Сінілов В.С.), управління праці та соціального захисту населення (Ігнатюк Т.М.), ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» (Дяченко Н.В. – за згодою), ТОВ «Укртехресурс» (Мациборко І.С.– за згодою), ТОВ «АПС Пауер Технолоджи» (Кащенко С.О.– за згодою), ТОВ «Титан Теплоенерго» (Сухомуд Ю.А.– за згодою), ТОВ «Теплоінвест Україна» (Гільдін І.М.) провести пробні пуски тепла та забезпечити готовність подати теплоносій на об’єкти теплопостачання.

**Термін: до кінця жовтня 2021 р.**

3. Директору ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), начальникам управління освіти (Матвєєва О.О.), відділу культури (Сударєва Т.М.) вирішити питання забезпечення природним газом автономних котелень та топкових.

**Термін: постійно**

4. З метою недопущення руйнування внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків та комунальних об’єктів в осінньо-зимовий період 2021-2022 р. керівникам комунальних підприємств, управляючої компанії ТОВ «Універсал - сервіс 94» (Колпакчі О.В. – за згодою), КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» (Сінілов В.С.),КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Лєонтьєв О.О.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Саламаха О.Л.), управління праці та соціального захисту населення (Ігнатюк Т.М.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Скіфське містечко» (Ромашко О.А.), «Надія-27» (Вікторовський І.О.), «Сонячна домівка» (Ляшенко А.В.), «Схід-97» (Приходько Л.В.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Меркулов Р.М.), ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), «Затишок-11» (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.) під особисту відповідальність забезпечити утеплення підвальних приміщень та горищ, стабільний робочий стан інженерних мереж житлових будинків, виконати заходи з енергозбереження, дотримуватись температурних графіків в приміщеннях, графіків роботи електрообладнання та освітлювальних пристроїв.

**Термін: постійно**

5. На опалювальний період 2021-2022 р. АТ«Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В.- за згодою) та Нікопольському РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Мороз П.Г.- за згодою):

- забезпечити цілодобову роботу диспетчерських служб та аварійно-відновлювальних бригад по забезпеченню споживачів електричною енергією та газом;

- заборонити відключення від газопостачання та електропостачання об’єктів життєзабезпечення міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення ремонтних робіт на мережах газо- та електропостачання міста;

- не допускати випадків відключення стояків газопостачання та електромереж в житлових будинках за наявності заборгованості споживачів;

- оперативно проводити роботи по ліквідації аварійних ситуаційна мережах, обладнанні та відновленню газо - та електропостачання споживачів;

- виконувати благоустрій територій в місцях виконання аварійно-відновлювальних робіт.

6. Відділу культури (Сударєва Т.М.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.) забезпечити виконання заходів по скороченню споживання природного газу на опалення будівель.

**Термін: протягом опалювального періоду**

7. УЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (Ребенок В.В.):

- організувати цілодобову роботу чергових диспетчерів виконкому;

- забезпечити інформування диспетчерами виконкому відповідальних керівництв та служб управління цивільного захисту облдержадміністрації за телефоном (056) 745-02-22 та Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА про стан проходження опалювального сезону в місті Покров;

- висвітлювати у засобах масової інформації, на офіційному сайті Покровської міської ради телефонні номери диспетчерських та аварійних служб підприємств та організацій, які задіяні в життєзабезпеченні міста.

**Термін: постійно**

8. Керівникам комунальних підприємств та закладів міста ТОВ «Універсал-сервіс 94» (Колпакчі О.В. – за згодою), МКП «Покровводоканал» (Глущенко В.Л.), ПМКП «Добробут» (Сергєєв Р.О.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), управління освіти (Матвєєва О.О.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Саламаха О.Л.), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Леонтьєв О.О.):

- затвердити графіки чергування відповідальних з числа керівників, чергових диспетчерів та аварійно-відновлювальні бригади;

- забезпечити цілодобову роботу диспетчерських та аварійно-відновлювальних бригад для надання комунальних послуг споживачам.

**Термін: постійно**

9. МКП «Покровводоканал» (Глущенко В.Л.), ТОВ «Універсал-сервіс 94» (Колпакчі О.В. – за згодою) виконувати благоустрій територій після проведення аварійно-відновлювальних робіт на інженерних мережах.

**Термін: постійно**

10. Керівникам комунальних підприємств МКП «Покровводоканал» (Глущенко В.Л.), ПМКП «Добробут» (Сергєєв Р.О.), ТОВ «Універсал-сервіс 94» (Колпакчі О.В. – за згодою), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О. – за згодою) забезпечити готовність спецтехніки для роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2021-2022р.

**Термін: постійно**

11. Керівникам МКП «Покровводоканал» (Глущенко В.Л.), ПМКП «Добробут» (Сергєєв Р.О.), ТОВ «Універсал-сервіс 94» (Колпакчі О.В. – за згодою), АТ «Дніпропетровськгаз»(Кряжевських З.В. – за згодою), АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (Шуваєв С.П. – за згодою), АТ «Укртелеком» ДМД № 343/6 (Марченков Р.М. – за згодою) забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж, які знаходяться на території міста.

**Термін: постійно**

12. Керівникам МКП «Покровводоканал» (Глущенко В.Л.), ТОВ «Універсал-сервіс 94» (Колпакчі О.В. – за згодою), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О. – за згодою), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.) забезпечити виконання заходів по збору поточних комунальних платежів та погашення заборгованості населення за отримані житлово-комунальні послуги.

**Термін: постійно**

13. Керівникам МКП «Покровводоканал» (Глущенко В.Л.), управління освіти (Матвєєва О.О.), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Леонтьєв О.О.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Саламаха О.Л.), утримувати в робочому стані джерела зовнішнього протипожежного водопостачання.

**Термін: постійно**

14. Керівникам: МКП «Покровводоканал» (Глущенко В.Л.), ПМКП «Добробут» (Сергєєв Р.О.), ТОВ «Універсал-сервіс 94» (Колпакчі О.В. – за згодою), КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» (Сінілов В.С.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), управління освіти (Матвєєва О.О.), відділу культури (Сударєва Т.М.), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Леонтьєв О.О.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Саламаха О.Л.), головам ОСББ міста, ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.– за згодою), забезпечити розчищення від снігу та ожеледиці закріплених територій, їх посипання протиожеледними матеріалами з метою безпечного пересування автотранспорту та пішоходів вулицями міста та забезпечення доступу до об’єктів соціальної інфраструктури та житлових будинків у зимовий період.

 **Термін: постійно**

15. Начальнику 44ДПРЧ 7ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Дощенко В.В., в.о. головного лікарю КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» Саламасі О.Л., директору територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Даниленко Н.Е. на випадок ускладнення погодних умов підготувати та відновити роботу: 2-х стаціонарних пунктів обігріву, 1 пересувного, 1 соціального патрулю та мобільної електростанції на випадок аварійних відключень електромереж міста.

**Термін: постійно**

16. Директору ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О. – за згодою) забезпечити систематичне вивезення твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків на території Покровської міської територіальної громади.

**Термін: постійно**

 17. Начальнику прес-служби міського голови Сізовій О.А., ТОВ «Медіа Покров» (Грінь Ю.В.- за згодою) висвітлити інформацію «Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021 - 2022 р.».

 18. Координацію роботи по виконанню цього рішення покласти на начальника УЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (Ребенок В.В.), контроль – на заступників міського голови за напрямками роботи.

 Міський голова О.М. Шаповал

Додаток

 до рішення виконавчого комітету

 26.10.2021 №474

ЗВІТ

«Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021 - 2022 р.р.»

Рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради від 20.04.2021 року № 154 «Про підготовку міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р.».

Станом на 26.10.2021 року всі заплановані та затверджені заходи з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022р.р.за напрямками роботи виконані.

Розпорядженням міського голови № 235- р від 11.10.2021року з 20 жовтня 2021 року розпочато опалення будівель бюджетної та соціальної сфери міста.

1. **По тепловому господарству:**

24 котельні, які забезпечують теплом бюджетні та комунальні заклади міста, підготовлені до опалювального сезону, а саме:

1. Газові котельні (12 одиниць) в тому числі:

- ТОВ «Теплоінвест Україна» - 9 од.; (управління освіти - НВО дошкільне відділення, СЗШ №4, КДНЗ №11, КДНЗ №5, НВК №1 дошкільний заклад, КДНЗ №16, «Загальноосвітній ліцей», Шолоховська СЗШ, Шолоховська СЗШ дошкільне відділення).

- Відділ культури - 1 од.;

- ТОВ «Укртехресурс» - 1 од.; (Управління праці вул.Горького,5).

- ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»- 1 од.; (вул. Чехова,15).

2. Котельні на твердому паливі -вугіллі(2 одиниці):

- управління освіти - 2 од.

3. Твердопаливні котельні теплопостачальних організацій (інвестори) –

10 одиниць:

- ТОВ «АПС ПауерТехнолоджи» - 3 од. (ЦМЛ, КНДЗ №6, КНДЗ №9);

- ТОВ «Укртехресурс» - 6 од. (управління освіти - 4 од, відділ культури-1од., виконком - 1 од.);

- ТОВ «Титан Теплоенерго» (ДПНТЗ «Покровський ЦППРК») - 1 од.

1. **По житловому фонду міста:**

(УЖКГ та будівництва, управляюча компанія ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД»(286 ж/б), ОСББ (19ж/б), ЗАТ«ОВЕТРІ» (3 ж/б), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (4 ж/б)):

В 2021 році за рахунок коштів місцевого бюджету:

**1.Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва :**

- виконано роботи з капітального ремонту покрівель на 25 житлових будинках(загальною площею ремонту 17391,0 кв.м).

- виконано роботи з капітального ремонту вимощень та тротуарів на 6 жит- лових будинках загальною площею ремонту 1579,2 кв.м.(вул. Уральська,4; вул. Г.України, 3; вул. Торгова,57; вул. Торгова,59; вул. Торгова, 61; вул. Г.Тикви, 28).

- технічне обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків.

 Ведуться роботи по Будівництву водогону для підключення с. Шолохове Нікопольського району м. Покров Дніпропетровської області.

**2. Управляючою компанією ТОВ «Універсал-сервіс 94» виконано:**

поточні ремонти м`яких покрівель по 151 заявці - 458 м2, шиферних – 36 заявок – 38м2. ; також виконали ремонт коньків

- поточні ремонти козирків входу в під’їзди на 52ж/б - 54од. в об'ємі 269,7м2 - поточні ремонти водостічних систем - 34 заявки;

- поточні ремонти панельних, блочних, деформаційних швів - 3248,5 м/п;

- поточні ремонти під’їздів - 12 одиниць;

- частковий ремонт під’їздів - 27одиниць

- встановлено лавочок біля під’їздів - 85 одиниць;

- скління та ремонт віконних рам у під’їздах 117 заявок – в об'ємі 74,4 м2

- ремонт та установка дверей входу до під’їздів та підвальних приміщень - 112 заявок.

По інженерних мережах:

- заміна вводів електрокабеля від ізолятора на фасаді будинку до рубільника та від рубільника до стояків під'їздів на 4 житлових будинках:

- відремонтовано ввідних електрощитових на 7 житлових будинках.

- виконано заявок по ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж-1335

По системі господарсько-побутової каналізації:

- замінено каналізаційних випусків на 19ж/б - 24од. - в об'ємі 368м./п,

- виконано заявок по чистці каналізаційних систем - 1984.

По системам холодного водопостачання:

- замінено вводів та системи холодного водопостачання (підвальна частина) на 22ж/б в об'ємі 2066м/п,

- виконано заявок по ремонту внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання - 136

- підготовлено горищних приміщень житлових будинків ( 54 буд.);

- підготовлено підвальних приміщень житлових будинків (191 буд.).

**3. ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» виконано роботи:**

-проведено ремонт  трьох під’їздів  в будівлі гуртожитку вул. Героїв України, 13;

-проведено  поточний ремонт  та теплову ізоляцію труб системи опалення будівлі  вул. Г.Тикви,2;

- встановлено 4 лічильники води для обліку в будівлі вул. Чехова,15;

- проведено облаштування ганків будівель по вул. Чехова,15  другий під’їзд, вул. Центральна,49/2;

- проведено частково заміну труб системи опалення в  будівлі вул. Чеховав,15 ( фізкабінет та місця загального користування в житловому фонді) та  вул. ГероївУкраїни,13 2 під'їзд 2 поверх;

- проведено технічне обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж будівель по вул..Центральна, 49/1,49/2, Г.України,13, Чехова,15;
- проведено утеплення інженерних вводів мереж тепло та водопостачання по вул. Г.України,13, Чехова,15, Центральна,49/1,49/2;

- проведено заміну стояків труб холодного водопостачання по вул. Центральна,49/1.

1. **По водопровідно-каналізаційному господарству міста Покров**

МКП «Покровводоканал» виконано:

- чистку, промивку, хлорування відстійників, камер реакцій насосно-фільтрувальної станції , резервуарів чистої води**;**

- виконано ремонт, чистку, промивку та дезінфекцію водоприймача та касет фільтруючого типу на насосній станції І-го підйому;

- виконано ремонт насосного агрегату ЦН 400/105  на НС 14ї споруди «Шолохове»;

- виконано монтаж шафи управління дренажного насосу на НС І-го підйому;

- проведено ремонт насосного агрегату №2 на НС І-го підйому;

- виконано ремонт електрообладнання водоприймача на НС І-го підйому;

- виконано ремонт фекального насосу на КНС№2;

- встановлено 2 насоса підвищення тиску у багатоповерхових будинках;

- проведено ремонт повітродувки та центрифуги №1 на очисних спорудах каналізації;

- замінено дозуючий насос гіпохлориту натрію на ОСК;

- проведено ремонт пересувного насосу на НС І-го підйому;

- виконано заміну електропроводки у будівлі апарату управління

- виконано заміну розподільчого колектору на  ІІ-й лінії блоку ємностей;

- замінено трубу всасу н/а №2 на ОСК;

- ремонт та заміна запірної арматури на водопровідних мережах міста: замінено 6 засувки, відремонтовано 22 одиниць засувок;

- замінено гідрантів  11 одиниці;

- часткова заміна водопровідних мереж – 211 м;

- заміна вводів у будинки **–** 560м;

- ремонт водопровідних мереж по вулицям**–** 1242 м;

- виконано ремонт будівель цехів підприємства;

- проведені роботи з благоустрою після ремонту мереж;

- ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів - 51 одиниця;

- підготовлено 2 одиниці спеціалізованої техніки до роботи в складних погодних умовах в зимовий період на дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях.

- зони санітарної охорони та територія цехів утримуються у задовільному стані;

- в наявності шанцевий інструмент – 6 лопат – 5 шт., ломів – 5 шт., мітли – 10 шт. протипожежний інвентар укомплектований;

- пожежні гідранти на мережах у кількості **137 один.** у робочому стані.

1. **Заходи по підготовці об’єктів благоустрою міста до роботи в осінньо-зимовий період:**

**1.*****За рахунок коштів місцевого бюджету виконано роботи:***

- виконано капітальний ремонт 5 внутрішньо квартальних доріг загальною площею ремонту 6759 кв.м.(вул. Г.України 1,3 Торгова 61; вул. Торгова 53,55; вул. Торгова 57,59; вул. Торгова 49,51, Г.Чорнобиля 2; вул. Г.Тикви 28,30);

- виконано капітальний ремонт двох тротуарів загальною площею ремонту 2422 кв.м. (вул. Уральська; вул. Г.Чорнобиля (ділянка від вул. Центральна до вул. Торгова);

- виконано капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Івана Малки загальною площею 135кв.м.;

- виконано поточні ремонти (ямкові та ліквідація тріщин) 52 дороги загальною площею 6037кв.м.;

- виконані роботи з поточного ремонту тротуару по вул. Курчатова;

 Реалізується міська програма енергоефективності в рамках міжнародної програми кредитування енергоефективних проектів НЕФКО:

-в 2020-2021 роках здійснено капітальний ремонт мережі вуличного освітлення міста Покров, яким модернізовано вуличне освітлення на 165 вулицях та об’єктах міста та с. Шолохове, змонтовано 2526 світильників та 194 прожектори.

***За рахунок державного бюджету*** ведуться роботи по капітальному ремонту тротуару Г.України та реконструкції міжквартальної території 36 мікрорайону загальною площею 5198 кв.м.

**2. Міським комунальним підприємством «Добробут» здійснюється утримання та поточні ремонти об’єктів благоустрою міста:**

* прибирання вулиць, тротуарів, парків, скверів;
* збирання та вивезення сміття на сміттєзвалище, загальна площа прибирання становить 516100 кв.м2;
* щоденне прибирання урн близько 650 од.;
* утримання громадських туалетів: вул. Центральна 47, парк ім.Б.Мозолевського, дитячий майданчик на бульварі ім. Т.Шевченка;
* обслуговування зупинок громадського транспорту в кількості 90 од. В 2021р. придбали та встановили 3 автобусні зупинки;
* проведено вилов стерилізацію та вакцинацію собак у кількості 35 шт.
* експлуатація, ремонт та обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Загальна протяжність мережі складає 252,00 км., загальна кількість світлоточок 6186 шт. З початку року було виконано 995заявок, також було замінено 368 світильників на енергозберігаючі (по програмі НЕВКО). Проводились регламентні роботи з метою поліпшення зовнішнього освітлення вулиць та тротуарів, виконано монтаж нових ліній освітлення;
* для підсипки доріг та тротуарів в зимовий період заготовлено на складах – 1000 т. посипкового матеріалу;
* прибирання вулиць та тротуарів, розмітка проїзної частини доріг 196,23 км., облаштовано 4од. пристроїв примусового обмеження швидкості, фарбування бетонних анти парку вальних півсфер, додатково придбано 30 півсфер, утримання в діє способному стані ливневої каналізації 4,4 км., технічне обслуговування, придбання та монтаж дорожніх знаків (загальна кількість 754 шт.), обслуговування майданчиків для паркування автомобілів(178 парко-місць з них 25 для паркування інвалідів);
* виконано підсипку та планування проблемних ділянок доріг по вул.Руднічна,
* вул. Волгоградська, вул. Сонячна, вул. Пляжна, вул. Мічуріна, вул. Іллюшина, вул. Шевченко;
* відремонтовано пішохідний місток через річку Базавлук.

 Для зменшення впливу шкідливих викидів промислових підприємств на мешканців міста працівники ПМКП «Добробут» приділяють велику увагу озелененню міста, упорядкування квітників та клумб. Площа зелених насаджень складає 235,8 га.

 Працівниками підприємства обслуговується – 3 парки, 3 сквери, 27 квітників загальною площею - 2100 кв.м2, газонів -44,2 га, живих огорож 14,2 тис.м.п., дерев 12724 шт., кущів 3475 шт., висаджено- 25985тис. саджанців різних видів квітів, посіяно 520кг насіння газонних трав.

* догляд за деревами та кущами ( підживлення, поливання, обрізання крон дерев та кущів, вивезення гілля.)
* догляд за квітниками та газонами ( висадження, полив та підживлення квітів, підсівання газонів, прочісування газонів, аерація та підживлення газонів, поливання, косіння трави, збирання та вивезення скошеної трави.)
* систематично очищували дорожнє покриття та пішохідні доріжки від пилу, сміття, опалого листя та снігу.
* утримання та ремонт малих архітектурних споруд, дитячі та спортивні майданчики.

В 2021 році придбано одна спецтехніка:

* Мінікосарка RT-5097.1

Підготовлено 20 одиниць спеціалізованої техніки до роботи в складних погодних умовах в зимовий період на дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях.

**V. Заходи по об’єктам соціальної сфери.**

 **1. По Управлінню освіти:**

**-**виконано по програмі НЕФКО Інвестиційний проект (гранд) "Капітальний ремонт (термомодернізація) комунального закладу дошкільної освіти №11 "Сонечко" по вул. Курчатова, 12, м. Покров Дніпропетровська область. Україна";

- закінчуються роботи по «Капітальний ремонт об'єкту благоустрою території КЗДО №11 по вул. Курчатова, 12 в м. Покров Дніпропетровської області»;

- виконано поточні ремонти м'якої покрівлі КЗ «СЗШ №9», КЗ «Загальноосвітній ліцей», КЗ «НВК №2», КЗДО №22,КЗ «ДЮСШ» за адресами вул. Горького 12 та Курчатова 21

-в ході підготовки закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 років виконано та профінансовано з місцевого бюджету поточних ремонтів системи опалення та водопостачання і водовідведення, а також електрообладнання на суму 617 тис. грн;

- виконана процедура закупівлі на платформі «Прозоро» робіт по заміні вікон на енергозберігаючі в КЗ «НВО» дошкільне відділення по вул. Фабрична,1та КЗДО №16за рахунок коштів місцевого бюджету за програмою «Бюджет участі» , розпочаті роботи.

- проведена підготовка котелень КЗ «НВО» ( позашкільне відділення) та будівлі колишньої Чортомлицької СЗШ до опалювального періоду:

- проведено повірку лічильників теплової енергії - 9 одиниць;

- проведено чистку димоходів, вентиляційних каналів - 33одиниці.

 На початок опалювального сезону управління освіти має остатку 52 тонни вугілля, що дозволить безперебійно розпочати опалювальний сезон 2020-2021 року. Зараз, згідно закупівлі ще 170 тонн вугілля, поставлено 48,6 т. Залишок буде поставлено згідно графіку поставок.

 Паспорти готовності теплових господарств оформлені на всі будівлі закладів освіти.

**2. По КП «ЦМЛ ПМРДО»** виконано:

- поточний ремонт м’якої покрівлі площею ремонту 80кв.м;

- заміну труб опалення – 231 п/м, каналізації – 90 п/м, холодного водопостачання - 412 п/м.

 Паспорти готовності в кількості 5 одиниць підписані та погоджені в Департаменті охорони здоров’я.

**3. По КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради у Дніпропетровській області»** виконано:

- поточний ремонт м’яких покрівель площею ремонту 40 кв.м;

- заміну труб опалення – 300 п/м, каналізації – 60 п/м, холодного водопостачання - 150 п/м;

 Паспорти готовності в кількості 5 одиниць підписані та погоджені в Департаменті охорони здоров’я.

**4. По Відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради.**

 **Всі заклади відділу готові до початку опалювального сезону.**

 **Виконано:**

- підготовку системи опалення приміщень відділу культури до опалювального сезону;

- заміри опору ізоляції електропроводки;

- повірку газового сигналізатору у клубі с. Перевізькі Хутори;

- перевірку димових вентиляційних каналів.

**IV. По Нікопольському відділенню АТ «Дніпропетровськгаз» з метою стабільного постачання газу виконано:**

**-** комплексне приладове обстеження технічного стану розподільчих газопроводів протяжністю 311км;

- технічне обслуговування та поточні ремонти ГРП - 23шт.; ШРП – 27шт.; КБРТ – 7шт.;

- технічне обслуговування запірної арматури в надземному виконанні - 437од., та в 79 газових колодязях–110од.;

- технічне обслуговування внутрішньо-будинкової системи газопостачання:

* 308 багатоквартирних житлових будинків,
* 113 приватних житлових будинків,
* 32 квартири,
* 72 комунально-побутових об’єктів,
* 3 гуртожитки;

- отримано 3134 заявок та усунено5242 витоки газу;

- забезпечено підготовку дорожньої техніки до роботи в зимових умовах.

 Відповідно до затвердженої інвестиційної Програма АТ «Дніпропетровськгаз» виконано капітальний ремонт системи газопостачання, а саме:

-замінено ШРП та КБРТ по вул. Зоряна с. Шолохове;

-замінено ШРП по вул. Шляхова м. Покров;

-виконано демонтаж газового колодязя з винесенням засувок на поверхню по вул. І.Сірка с. Шолохове.

**VII. На випадок ускладнення погодних умов підготовлено:**

-2 стаціонарних пункти обігріву

-1 пересувний пункт(44ДПРЧ 7ДПРЗ ГУ ДСНС);

- 1 соціальний патруль.

 Також підготовлено мобільну електростанцію на випадок аварійних відключень електромереж міста (44ДПРЧ 7ДПРЗ ГУ ДСНС).

 З 1 листопада відновлює роботу диспетчерський пункт виконавчого комітету Покровської міської ради.

 На осінньо-зимовий період сформовані аварійно-відновлювальні бригади та призначені відповідальні чергові керівного складу виконкому, комунальних підприємств та бюджетних установ.

Начальник УЖКГ та будівництва Ребенок В.В.