ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

27.11.2025                                            м.Покров                                   №487/06-53-25

Про затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2026-2028 роки

Про затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2026-2028 роки Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Постановами Кабінету Міністрів України від 14.05.2024 №549 «Про утворення Стратегічної інвестиційної ради» та від 28.02.2025 №294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», рішенням виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області від 24.09.2025 № 370/06-53-25 «Про утворення місцевої інвестиційної ради, затвердження її складу та Положення про неї», з метою ефективного планування, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій на місцевому рівні, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2026-2028 роки, що додається.

2. Покласти функції з управління публічними інвестиціями по Покровській міській територіальній громаді Дніпропетровської області, відповідального за галузі (сектори) економіки на відділ економіки виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області.

3. Призначити відповідальними (ініціаторів публічних інвестиційних проєктів) за внесення проєктів до Єдиної інформаційної системи DREAM, головних розпорядників коштів, підприємства, засновниками яких виступає Покровська міська рада Дніпропетровської області.

4. Призначити відповідальними за експертне оцінювання проєктів та програм в Єдиній інформаційній системі DREAM, з питань: - економічного аспекту - відділ економіки виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області; - фінансового аспекту - фінансове управління Покровської міської ради Дніпропетровської області.

5. Керівникам ініціаторів публічних інвестиційних проєктів:

5.1. Забезпечити виконання Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2026-2028 роки та забезпечити моніторинг з його реалізації.

5.2. Забезпечити в термін до 03 грудня 2025 року внесення проєктів відповідно до Додатку 1 (проєкти) та/або Додатку 2 (програми) до Єдиної інформаційної системи DREAM для подальшої їх оцінки з урахуванням вимог Порядку підготовки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій затверджених Постановою КМУ від 28.02.2025 № 527.

6. Відповідальним, визначеним в пунктах 3, 4 забезпечити внесення проектів до Єдиної інформаційної системи DREAM, проведення експертного оцінювання проектів та програм, інтеграцію проєктів (внесення необхідних даних) до Єдиної інформаційної системи DREAM в термін до 15 грудня 2025 року, з урахуванням вимог чинного законодавства України та методичних рекомендацій Міністерства відновлення та розвитку громад та забезпечити їх постійний моніторинг.

7. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ економіки виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області, контроль - на заступника міського голови з виконавчої роботи Олександра ЧИСТЯКОВА.

Міський голова 							Олександр ШАПОВАЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

27.11.2025 № 487/06-53-25

Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій

Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області

на 2026 - 2028 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій (далі - Середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу другого частини третьої статті 752 Бюджетного кодексу України та з врахуванням положень Порядку розроблення та моніторингу реалізації Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294.

Середньостроковий план – це основа побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах (далі - Проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі - Програма).

Середньостроковий план визначає:

- наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

- пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

- основні напрями публічного інвестування, у тому числі за діючими проєктами та програмами (цільові показники цих напрямів і відповідний орієнтовний розподіл коштів за рахунок різних джерел фінансування);

- підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено відділом економіки на підставі пропозицій головних розпорядників коштів міської ради - ініціаторів публічних інвестиційних проєктів відповідно до цілей і завдань, визначених документами стратегічного планування, у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного фінансовим управлінням.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі - наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають пріоритетам розвитку громади, для досягнення яких об’єднують зусилля органи влади та фізичні і юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026-2028 роки наскрізними стратегічними цілями Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області є економічне зростання та підвищення якості життя населення.

Наскрізні стратегічні цілі мають ключове значення для досягнення сталого розвитку громади, їх реалізація передбачає раціональне використання енергоресурсів, впровадження енергоефективних технологій, адаптацію інфраструктури до нових викликів та захисту навколишнього природного середовища, врахування принципів рівності, безбар’єрності, доступності для всіх категорій населення, включаючи осіб з інвалідністю, осіб з різними функціональними порушеннями, а також людей похилого віку, незалежно від їх статі та соціального статусу.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів та програм.

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань спрямованих на розвиток інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років Середньостроковим планом пропонується визначити 9 ключових секторів (галузей) для публічного інвестування:

- Довкілля (Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради);

- Охорона здоров’я (КП «Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області», КП «ЦПМСД Покровської міської ради Дніпропетровської області);

- Громадська безпека (Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради);

- Енергетика (ПМКП «Добробут»);

- Житло (Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради);

- Освіта і наука (Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради);

- Соціальна сфера (Виконавчий комітет Покровської міської ради Дніпропетровської області, Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області);

- Муніципальна інфраструктура та послуги (Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради).

Сектор (галузь) «Довкілля» спрямований на захист від шкідливої дії вод населених пунктів, створення безпечних умов життєдіяльності населення.

Сектор (галузь) «Охорона здоров’я» спрямований на забезпечення доступу жителів громади до якісної медичної допомоги шляхом забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами, розбудови й модернізації об’єктів медичної інфраструктури.

Сектор (галузь) «Громадська безпека» спрямований на забезпечення ефективного реагування на надзвичайні ситуації, підвищення рівня безпеки громадян, зменшення негативних наслідків стихійних лих та запобігання їх виникненню

Сектор (галузь) «Енергетика» охоплює сукупність галузей економіки, що займаються виробленням, перетворенням, передаванням та розподілом енергії для забезпечення життєдіяльності суспільства та виробництва.

Сектор (галузь) «Житло» спрямований на забезпечення житлом (будівництво) осіб, які постраждали від війни, фахівців, яких потребує громада, осіб, які не мають власного житла.

Сектор (галузь) «Освіта і наука» спрямований на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освіти.

Сектор (галузь) «Соціальна сфера» спрямований на забезпечення житлом багатодітних прийомних сімей (дитячих будинків сімейного типу). Публічні інвестиції спрямовуватимуться на програми реабілітації військовослужбовців й осіб з інвалідністю та підтримки ветеранів через будівництво ветеранських просторів та реабілітаційних закладів.

Сектор (галузь) «Муніципальна інфраструктура та послуги» спрямований на розбудову та відновлення муніципальної інфраструктури, модернізацію систем водопостачання і водовідведення в населених пунктах громади.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку органу місцевого самоврядування. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації стратегії розвитку Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану. Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2 до Середньострокового плану.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії розвитку Покровської міської територіальної громади  Дніпропетровської області на період до 2027 року, Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, Державної стратегії регіонального розвитку України та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось відділом економіки Покровської міської ради Дніпропетровської області на основі пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів - ініціаторів публічних інвестиційних проєктів для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених Стратегією розвитку Покровської міської територіальної громади  Дніпропетровської області на період до 2027 року та наявності діючих проєктів за відповідними напрямами.

Головними розпорядниками коштів - ініціаторами публічних інвестиційних проєктів, було подано до відділу економіки 33 пропозиції до Середньострокового плану, що містили 20 напрямів для публічного інвестування, з них 9 визначено основними та включено в Додаток 1 до цього плану, 11 напрямів для публічного інвестування відображені у Додатку 2.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026-2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

(грн.)

| Орієнтовні граничні показники | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | 2028 рік (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, у тому числі за рахунок: | 7 000 000,0 | 8 000 000,0 | 8 500 000,0 |
| коштів місцевого бюджету, у тому числі: | 7 000 000,0 | 8 000 000,0 | 8 500 000,0 |
| співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм | 0 | 0 | 0 |
| міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 0 | 0 | 0 |
| міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів | 0 | 0 | 0 |
| місцевих запозичень | 0 | 0 | 0 |
| інших джерел | 0 | 0 | 0 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного фінансовим управлінням орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

(грн.)

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостро-ковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта і наука | 7 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 7 000 000,0 |
| Охорона здоров’я | 0 | 8 000 000,0 | 8 500 000,0 | 16 500 000,0 |
| Загальний результат | 7 000 000,0 | 8 000 000,0 | 8 500 000,0 | 23 500 000,0 |

Основні джерела фінансування:

Місцевий бюджет;

Державний фонд регіонального розвитку;

Субвенції з державного та обласного бюджетів;

Міжнародна технічна допомога;

Співфінансування з боку партнерів (громадських організацій, бізнесу).

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом місцевого рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Покровській міській територіальній громаді Дніпропетровської області.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з наявними стратегічними документами, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують фінансової підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Покровської міської територіальної громади Дніпропетровської області і галузевих (секторальних) проектних портфелів держави.

Підготовка проектів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проекту з таким напрямом.

Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проєктів, які включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля. Пріоритезація проєктів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації, визначених міністерством, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній галузі (секторі), та передбачає розрахунок пріоритетності проєктів за бальною системою з метою формування рейтингових списків таких проєктів за кожним напрямом публічного інвестування.

В подальшому лише ті проєкти та програми, що включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до Середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Покровської територіальної громади Дніпропетровської області та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів бюджету громади та/або з наданням державної підтримки.

Заступник міського голови

з виконавчої роботи						         Олександр ЧИСТЯКОВ