МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

## ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________________________

## Р І Ш Е Н Н Я

№ 68	                     «26 »березня  2014р.

Про фінансово – економічні результати діяльності

комунальних підприємств у 2013 р.,

підсумки опалювального періоду 2013-2014 років

та підготовку комунальної та соціальної сфер

міста  до осінньо-зимового періоду 2014-2015 років

Заслухавши інформацію начальника відділу соціальних реформ та економічного розвитку міста Хабачевої М.А., начальника управління житлово-комунального господарства та будівництва Ребенка В.В., виконком міської ради відмічає наступне.

Загальний обсяг доходів, отриманих комунальними підприємствами у 2013 році склав 57,4 млн.грн., що складає 84% від запланованих показників та 91 % від фактичних показників 2012 року. Не виконали план по доходах 5 з 8 комунальних підприємства. Рівень  виконання  плану по доходах  по МКП «Міськсвітло» становить 75 % по МКП «Орджонікідзетеплоенерго»- 66%, по МКП «Орджонікідзеводоканал» - 97%.

При недоотриманні 16% запланованих доходів, план по витратах виконано на 101%. Загальні витрати усіх комунальних підприємств у 2013 році склали 69 млн.грн., що на 3% або на 2 млн.грн. більше, ніж у 2012р..Загальний фонд оплати праці у 2013 р на 4,4% більше попереднього року та на 3,5% менше, ніж заплановано на 2013 рік. Загальна середня чисельність працюючих на комунальних підприємствах становить 727 осіб, що на 36 осіб більше, ніж у 2012 році. Середньомісячна заробітна плата працівників комунальної сфери міста у 2013 році зменшилася на 7% в порівнянні з 2012 роком і складає 2177 грн., що на 1169 грн. або 35% менше, ніж середня по місту.

В порівнянні з 2012 роком, на 5,6% або на 1,8 млн.грн. зменшено матеріальні витрати підприємств, у т.ч. на 27% витрати на сировину і матеріали  та на 4% витрати на паливо і енергію.

Загальний результат від фінансово-економічної діяльності комунальних підприємств за 2013 рік становить збиток в розмірі 11,6 млн.грн., з яких збитки        МКП «Орджонікідзетеплоенерго» складають 9,5 млн.грн.

Загальна кредиторська заборгованість зросла на 31% або 14,6 млн.грн. і становить 61,6 млн.грн., у т.ч. 51 млн.грн. за енергоносії. Також зросла на 1,9 млн.грн. податкова заборгованість комунальної сфери міста і складає на кінець року              10,5 млн.грн.

За результатами 2013 року, рівень відшкодування тарифом фактичної собівартості послуг по утриманню будинків та прибудинкової території складає 98%, по водопостачанню -75% ,  по водовідведенню-66% , по теплопостачанню: категорії населення – 44%, по бюджету -54%, по іншим споживачах – 79%. Тариф на вивіз і розміщення побутових відходів відшкодовує фактичну собівартість  на 81%. Загальний рівень оплати споживачами житлово-комунальних послуг у 2013 році становить 93%, що на 3% більше, ніж у 2012 році. Обсяг дебіторської заборгованості комунальних підприємств за минулий рік зріс на 3,9 млн.грн. і складає 43,4 млн.грн., з яких 42,3 млн.грн. - заборгованість за житлово-комунальні послуги, яка за минулий рік зросла на 3,6 млн.грн.

З метою  забезпечення життєдіяльності міста в осінньо-зимовий період 2013/2014 року затверджено і виконано план заходів з підготовки до опалювального сезону 5 комунальних підприємств, 22 закладів освіти, 2 закладів охорони здоров’я, закладів соціальної сфери, житлового фонду та інфраструктури міста. Протягом опалювального сезону, температурний графік роботи котельні витримувався, гідравлічний режим  системи теплопостачання забезпечувався одним, а, в разі необхідності, двома мережними  насосами потужністю 800 кВт. Зривів роботи котелень не допущено.

З метою організації ефективного управління комунальними підприємствами, своєчасної та якісної  підготовки   комунальної   та соціальної  сфер  міста до роботи  в осінньо-зимовий  період  2014/2015 року, стабільного забезпечення міста  теплом, питною водою, електроенергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню  та забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії, керуючись ст.ст.29,30 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

Вирішив :

1. Інформацію про фінансово – економічні результати діяльності комунальних підприємств у 2013 р. та підсумки опалювального періоду 2013-2014 років взяти до відома.

2. Керівникам підприємств: МКП «Орджонікідзетеплоенерго» (Бондарук Р.К.),            МКП «Орджонікідзеводоканал» (Юхимук С.П.), МКП «Житлово-експлуатаційне   об’єднання» (Яблуновська Л.В.),   МКП «Саночистка» ( Качкіна Н.І.),                      МКП «Міськсвітло» ( Лисичко А.В):

2.1 забезпечити здійснення  витрат підприємств в межах обсягу отриманих доходів;

2.2  не допускати перевищення затвердженого фонду оплати праці та інших статей витрат без отримання надпланових доходів;

2.3 активізувати роботу по стягненню дебіторської заборгованості за житлово-комунальні послуги по категорії споживачів «інші»;

2.4 здійснити взаємні розрахунки з погашення дебіторської та кредиторської заборгованості, яка виникла між комунальними підприємствами;

2.5 взяти під особисту відповідальність забезпечення дотримання термінів і виконання вимог до звітності, яка надається до виконкому.

Термін виконання: постійно

3. В.о. директора  МКП «Орджонікідзетеплоенерго» Бондаруку Р.К. відновити позовну роботу щодо стягнення заборгованості за послуги з теплопостачання, забезпечити щоквартальне звіряння з державною виконавчою службою щодо виконання судових наказів.

Термін виконання: постійно

4. Керівникам МКП «Орджонікідзеводоканал» Юхимуку С.П. та                         МКП «Саночистка» Качкіній Н.І. забезпечити перерахування до міського бюджету заборгованості з податку на прибуток фізичних осіб, утриманого з зарплати працівників, забезпечити   виконання вимог діючого законодавства щодо термінів та обсягів сплати цього податку.

Термін виконання: постійно

5. Винести на розгляд сесії міської ради Порядок відшкодування з міського бюджету безнадійної дебіторської заборгованості за житлово-комунальні послуги комунальним підприємствам міста (додаток №1) .

6. Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 року (додаток №2).

7. Затвердити склад міського штабу з підготовки комунальної та соціальної сфер міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014/2015 року та забезпечення життєдіяльності міста (додаток №3). Оперативне засідання штабу проводити не менше одного разу на тиждень.

8. Керівникам  комунальних підприємств до 10.04.2014 року надати  в управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому  графіки виконання заходів по кожному об’єкту окремо.

9. Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва, керівникам комунальних підприємств забезпечити наявність  проектно-кошторисної   документації   на  заплановані  роботи та проведення тендерів в  термін  до  01.06.2014р., згідно графіків (додатки №4,5).

10.Встановити  кінцевий термін  виконання  заходів  з  підготовки  котелень, теплових    мереж,   житлових    будинків    та   об’єктів   соціальної    сфери   до опалювального  сезону  2014/2015 р.  з   оформленням   паспортів    готовності –

1 вересня 2014 року.

11.МКП “Орджонікідзетеплоенерго” ( Бондарук Р.К.),  МКП “Житлово-експлуатаційне об’єднання” (Яблуновська Л.В.),  КЗ «Орджонікідзевська «ЦМЛ ДОР» (Шкіль А.П.), КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти (Рубаха Г.П.) провести:

- роботи по  заповненню  теплоносієм  теплових  мереж  та  внутрішньо будинкових  систем   теплопостачання   в  термін  до  1.10.2014 року

-  гідравлічні  випробування  та  здійснити  пробні  пуски тепла  на  всі об’єкти   тепло  забезпечення   в  термін  до  10.10.2014 року.

12.Керівникам комунальних  підприємств міста: МКП  “Житлово-експлуатаційне  об’єднання”  (Яблуновська Л.В.),  МКП «Орджонікідзеводоканал» (Юхимук С.П.),  МКП «Орджонікідзетеплоенерго» ( Бондарук Р.К.), МКП «Міськсвітло»          (Лисичко А.В.), МКП «Саночистка» (Качкіна Н.І.) та соціальної сфери:  КЗ «Орджонікідзевська «ЦМЛ ДОР» (Шкіль А.П.),  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти (Рубаха Г.П.) під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів.

13.Керівникам  комунальних підприємств: МКП «Орджонікідзеводоканал» (Юхимук С.П.),  МКП «Орджонікідзетеплоенерго” ( Бондарук Р.К.),  та соціальної сфери:  КЗ «Орджонікідзевська «ЦМЛ ДОР» (Шкіль А.П.),  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти (Рубаха Г.П.) провести  перевірку технічного стану  джерел  зовнішнього  протипожежного  водопостачання.

Термін до 01.06.14р.

14.Фінансовому управлінню виконкому Орджонікідзевської міської ради (Міщенко Т.В.) забезпечити фінансування  робіт з  підготовки міста до осінньо-зимового   періоду  2014/2015 у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2014рік.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступників міського голови   Самойловича А.М. та Шаповала О.М. за відповідними напрямками роботи.

Міський голова                                		                      	           І.І. Цупров

Завізували :

Заступник міського голови					                    А.М.Самойлович

Заступник міського голови					                     О.М.Шаповал

Начальник юридичного відділу                                                              Є.О.Акуленко

Хабачева М.А. т. 4-26-60

Ребенок В.В. т. 4-48-43