МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

## ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________________

## Р І Ш Е Н Н Я

№ 1	        « 28 » січня   2015р.

Про підготовку комунальної та соціальної

сфер міста  до осінньо-зимового періоду

2015-2016 років

_____________________________________

З  метою своєчасної та якісної  підготовки   комунальної   та соціальної  сфер  міста до роботи  в осінньо-зимовий  період  2015/2016 року, стабільного забезпечення міста  теплом, питною водою, електроенергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню,  та забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії,  керуючись  ст.  30    Закону   України   «Про  місцеве самоврядування в Україні» виконком міської  ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 року (додаток №1).

2. З   метою   оперативного   вирішення    поточних та перспективних питань

підготовки до осінньо-зимового періоду 2015/2016 року, координації роботи підприємств та служб, затвердити склад міського штабу (додаток №2). Оперативне засідання штабу проводити не рідше одного разу на тиждень.

3. Керівникам  комунальних підприємств до 10.03.2015 року надати  в управління житлово-комунального господарства та будівництва виконкому  графіки виконання заходів по кожному об’єкту окремо.

4. Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва, керівникам комунальних підприємств забезпечити наявність  проектно-кошторисної   документації   на  заплановані  роботи (додаток № 3).

Термін  до  01.06.2015 р.

5.  Встановити  кінцевий термін  виконання  заходів  з  підготовки  котелень, теплових    мереж,   житлових    будинків    та   об’єктів   соціальної    сфери   до опалювального  сезону  2015/2016 р.  з   оформленням   паспортів    готовності –

1 вересня 2015 року.

6. МКП “Орджонікідзетеплоенерго” (Бондарук Р.К.),  МКП “Житлово-експлуатаційне об’єднання” (Яблуновська Л.В.),  КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ»

ДОР» (Шкіль А.П.), КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти (Рубаха Г.П.) провести роботи:

- по  заповненню  теплоносієм  теплових  мереж  та  внутрішньо  будинкових  систем   теплопостачання   в  термін  до  10.10.2015 року

-провести  гідравлічні  випробування  та  здійснити  пробні  пуски тепла  на  всі об’єкти   тепло  забезпечення   в  термін  до  20.10.2015 року.

7. Керівникам комунальних  підприємств міста: МКП  “Житлово-експлуатаційне  об’єднання”  (Яблуновська Л.В.),  МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства»                     (Юхимук С.П.),  МКП «Орджонікідзетеплоенерго” (Бондарук Р.К.), МКП «Міськсвітло» (Лисичко А.В.), МКП «Саночистка» (Качкіна Н.І.) та соціальної сфери:  КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ» ДОР» (Шкіль А.П.),  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти (Рубаха Г.П.) під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів.

8. Керівникам  комунальних підприємств: МКП «Орджонікідзевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства»                    (Юхимук С.П.),  МКП «Орджонікідзетеплоенерго” ( Бондарук Р.К.),  та соціальної сфери:  КЗ «Орджонікідзевська ЦМЛ» ДОР» (Шкіль А.П.),  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Орджонікідзе» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти (Рубаха Г.П.) провести  перевірку технічного стану  джерел  зовнішнього  протипожежного  водопостачання;

Термін до 01.06.15р.

9. Керівникам підприємств: МКП «Орджонікідзетеплоенерго»                  (Бондарук Р.К.), МКП «Орджонікідзеводоканал» (Юхимук С.П.), МКП «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (Яблуновська Л.В.), МКП «Саночистка»                         (Качкіна Н.І.), МКП «Міськсвітло» ( Лисичко А.В):

-забезпечити здійснення  витрат підприємств в межах обсягу отриманих доходів;

-не допускати  перевищення  затвердженого  фонду оплати праці та інших статей

витрат без отримання надпланових доходів;

-активізувати  роботу  по  стягненню  дебіторської  заборгованості  за   житлово-

комунальні послуги по категорії споживачів «інші»;

-здійснити  взаємні  розрахунки  з погашення  дебіторської   та     кредиторської

заборгованості, яка виникла між комунальними підприємствами;

-взяти   під   особисту   відповідальність   забезпечення    дотримання    термінів і

виконання вимог до звітності, яка надається до виконкому.

-взяти під особистий контроль обгрунтованість взяття податкових зобов’язань та

проведення розрахунків  по них.

Термін: постійно.

10.  В.о. директора  МКП «Орджонікідзетеплоенерго» Бондаруку Р.К. відновити позовну роботу щодо стягнення заборгованості за послуги з теплопостачання, забезпечити щоквартальне звіряння з державною виконавчою службою щодо виконання судових наказів.

Термін : постійно.

11. Фінансовому управлінню виконкому Орджонікідзевської міської ради (Міщенко Т.В.) забезпечити фінансування  робіт з  підготовки міста до осінньо-

зимового   періоду  2015/2016 року  у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2015рік.

12. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на  заступника міського голови  Шаповала О.М.

Міський  голова	            І.І.  Цупров

Завізували:

Перший заступник міського голови                                      Т.В.Ходосовська

Заступник міського голови                                                    О.М.Шаповал

Заступник міського голови                                                    А.М. Самойлович

Начальник юридичного відділу                                             Є.О.Акуленко

Ребенок В.В. т. 4-48-43