копія

МІСЦЕВЕ   САМОВРЯДУВАННЯ

## ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОЇ   МІСЬКОЇ   РАДИ

## ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

_________________________________________________________________________________

## Р І Ш Е Н Н Я

№ 15                                             	                                 “24” грудня 2015 р.

# (3 сесія 7 скликання)

Про затвердження  заходів на 2016 рік

до Програми «Відновлення ліній зовнішнього

освітлення міста Орджонікідзе на 2015-2019

роки»

_________________________________

Враховуючи соціальну необхідність в проведенні капітального ремонту, реконструкції, поточних ремонтів  існуючих мереж зовнішнього освітлення  в місті Орджонікідзе та прилеглих населених  пунктах, з метою  поліпшення стану  зовнішнього  освітлення міста  та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування  в Україні»  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  заходи на 2016 рік  до Програми «Відновлення та будівництва ліній зовнішнього освітлення  міста Орджонікідзе на 2015-2019 роки», затвердженої рішенням 43 сесії  6 скликання  від 23.12.2014 року за №7 згідно додатку.

2. Координацію  роботи щодо виконання цього рішення  покласти на управління житлово-комуанльного господарства та будівництва, контроль −  на  постійну  депутатську комісію з питань  благоустрою, житлово-комунального  господарства, транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення (Міць Л.О.).

Міський голова                                              				О.М.Шаповал

Вик.Ребенок ,4-30-01

Додаток

до  рішення 3 сесії 7  скликання

№15 від « 24» грудня  2015 р.

Заходи на 2016 рік

до «Програми відновлення та будівництва ліній зовнішнього освітлення

міста Орджонікідзе на 2015-2019 роки»

| Найменування заходу | Вар тість впровад ження заходу, тис.грн. | Термін впровад ження заходу | Викона вець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення міста Орджонікідзе по вулицях Г.Тикви, Шатохіна | 385,7 | жовтень | Орджонікід-зевське міське комунальне підприємство «Міськ світло» |
| Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення міста Орджонікідзе по вулицях Боженко і Пархоменко | 350,0 | листопад |  |
| Монтаж внутрішньоквартальної лінії зовнішнього осітлення по вулиці Газ. «Правда»,1 | 27,0 | липень |  |
| Монтаж кронштейнів і світильників лінії зовнішнього освітлення по вулиці Ленінська | 18,0 | червень |  |
| Монтаж внутрішньоквартальної лінії зовнішнього освітлення по вулиці Шатохіна,1-9 | 19,0 | серпень |  |
| Монтаж кронштейнів і світильників лінії зовнішнього освітлення по вулиці Лермонтова | 8,0 | червень |  |
| Монтаж лінії зовнішнього освітлення по вулиці Юності | 10,0 | вересень |  |
| Заміна світильників ліній зовнішнього освітлення ІІ-го селища | 6,0 | травень |  |
| Заміна світильників ліній зовнішнього освітлення селища Перевізькі Хутори | 8,0 | липень |  |
| Заміна світильників ліній зовнішнього освітлення селища Калініна | 9,0 | серпень |  |
| Монтаж кронштейнів і світильників лінії зовнішнього освітлення ІІ-го селища | 11,0 | травень |  |
| Заміна світильників ліній зовнішнього освітлення селища Гірницьке | 11,0 | липень |  |
| Монтаж кронштейнів і світильників внутрішньоквартальних ліній зовнішнього осітлення від вулиці Середи до вулиці Тельмана | 30,0 | квітень-вересень |  |
| Заміна світильників ліній зовнішнього освітлення селища Чортомлик. Монтаж кронштейнів і світильників ліній зовнішнього освітлення селища Чортомлик. | 18,0 | квітень- вересень |  |
| Поточний ремонт шаф зовнішнього освітлення міста з заміною обладнання | 7,0 | серпень |  |
| Поточний ремонт лінії зовнішнього освітлення вулиці Чернишевського | 8,0 | листопад |  |
| Поточний ремонт лінії зовнішнього освітлення провулок Депутатський | 8,0 | жовтень |  |
| Всього, в тому числі | 933,7 | *** |  |
| Капітальні ремонти | 735,7 | *** |  |
| Поточні ремонти | 198,0 | *** |  |

Секретар міської ради             					             А.І.Пастух

Вик.Ребенок,4-48-43;