копія

МІСЦЕВЕ   САМОВРЯДУВАННЯ

## ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОЇ   МІСЬКОЇ   РАДИ

## ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

________________________________________________________________________________

## Р І Ш Е Н Н Я

№ 14                                                    	                          “24” грудня 2015 р.

# (3 сесія 7 скликання)

Про затвердження  Програми

підвищення енергоефективності  та

зменшення споживання енергетичних

ресурсів в м.Орджонікідзе  на 2016-2020

роки

_________________________________

З метою збереження та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, поліпшення стану природного середовища, підвищення рівня безпеки життєдіяльноті населення міста, керуючись  Законами України „Про енергозбереження”, „Про альтернативні джерела енергії”, „Про альтернативні види палива”, Енергетичною стратегією України на період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 145-р, рішенням обласної ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/VI ,,Про Стратегію розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року”, рішенням Орджонікідзевської міської ради від 31.03.2015 року №11 «Про Стратегію розвитку м.Орджонікідзе на період до 2020 року» та керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування  в Україні»  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити  Програму  підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних  ресурсів в м.Орджонікідзе на 2016-2020 роки, що додається.

2.Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління житлово-комунального господарства та будівництва, контроль - −  на  постійну  депутатську комісію з питань  благоустрою, житлово-комунального  господарства, транспорту, звязку, торгівлі та побутового обслуговування населення (Міць Л.О.).

Міський голова                                       		       		  О.М.Шаповал

Вик.Ребенок ,4-30-01

Додаток №1

до рішення  3 сесії  7 скликання

№14  від «24» грудня 2015 р.

Програма

підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів в м.Орджонікідзе на 2016-2020 роки

I.Загальні положення.

Розвиток економіки міста, рішення соціально-економічних задач в значній мірі визначається рівнем виробництва і споживання енергії.

Енергозбереження на сучасному етапі – це не просто бережливе витрачання енергії і палива, а технічна політика, яка припускає науковий погляд на техніку генерування, розподілу та використання енергії.

Неефективне використання енергоресурсів має місце в усіх секторах економіки міста, у першу чергу: виробництво, транспортування та споживання теплової енергії. Це призводить до підвищених витрат енергоресурсів. Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів у місті на 2012 – 2015 роки (далі - Програма) спрямована на комплексне вирішення проблеми підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів, розширення обсягів використання і сфери застосування нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів .

Задача економного використання енргоресурсів на сьогоднішній день – одна з самих актуальних і має не тільки місцевий, а й регіональний і загальнодержавний характер.

II.Нормативно-правова база розроблення Програми.

Програма грунтується на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації»,    «Про теплопостачання», „Про енергозбереження”, „Про альтернативні джерела енергії”, „Про альтернативні види палива” «Про благоустрій населених пунктів», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Бюджетного кодексу України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України,  Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 145-р, рішення обласної ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/VI ,,Про Стратегію розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року”, рішенням Орджонікідзевської міської ради від 31.03.2015 року №11 «Про Стратегію розвитку м.Орджонікідзе на період до 2020 року».

III.Мета та основні завдання  Програми.

Мета Програми– це визначення шляхів збереження паливно-енергетичних ресурсів, поліпшення стану природного середовища, підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення міста.

Вирішення в місті економічного механізму розвитку системи ефективного використання енергоресурсів  забезпечить:

-зниження питомих норм споживання енергоносіїв у виробництві шляхом упровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання;

-перехід до нетрадиційних методів виробництва енергії;

-впровадження механізмів розвитку системи енергозбереження в рамках нормативно-правових документів;

-широка пропаганда досвіду енергозберігаючих заходів із залученням юридичних та фізичних осіб;

-взаємодія та співробітництво в місті всіх структур у сфері енергозбереження.

IV.Основні напрямки реалізації Програми.

Програма враховує комплекс заходів і пропозицій підприємств, установ та організацій, місцевих органів влади.

Ефективність Програми визначається окупністю капітальних витрат на її реалізацію, приростом прибутку підприємств і організацій, який досягається за рахунок економії енергетичних ресурсів при реалізації запланованих заходів.

-підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

-підвищення енергоефективності галузі шляхом зменшення обсягів втрат паливно-енергетичних ресурсів, зниження енергоємності виробництва теплової енергії; зменшення питомого енергоспоживання населенням;

-забезпечення надійності роботи внутрішньобудинкових водопровідних та каналізаційних мереж   житлових будинків  в зимові періоди, вжити заходів по їх утепленню;

-зменшення викидів шкідливих речовин у атмосферу від виробництва  теплової енергії;

-зменшення залежності від зовнішніх поставок газу;

-заощадження бюджетних коштів;

-забезпечення розвитку альтернативної енергетики;

-реформування системи централізованого теплопостачання;

-забезпечення належного температурного режиму в житлових будинках та бюджетних установах і закладах міста.

Основними напрямками Програми є :

1.Удосконалення механізму управління за ефективним використанням енергоресурсів .

2.Удосконалення структури господарського комплексу;

3.Зниження питомої енергоємності продукції, у т. ч. за рахунок:

-усунення збитків паливно-енергетичних ресурсів, які є на підприємствах,

але не потребують значних витрат (ліквідація збитків через  безгосподарність; встановлення норм витрат, які мобілізують; уведення  енергетичного аудиту, раціональна організація робіт та розробка заходів із стимулювання робітників за ефективне споживання енергоресурсів);

-упровадження принципово нових енергозберігаючих технологій,

високоефективного обладнання і апаратів;

-розробки і упровадження системи обліку і контролю за витрачанням

енергоресурсів, системи їх нормування, а також оптимізація режимів

виробництва і систем управління.

Основні шляхи досягнення цілей:

-здійснення активної політики енергозбереження, надання їй  пріоритету;

-створення організаційно-правової бази енергозбереження  на рівні міста;

-удосконалення ринкових механізмів, які сприяють, у поєднанні з державною та регіональною правовою і фінансовою підтримкою, підвищенню ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;

-структурна перебудова господарського комплексу міста, яка орієнтована  на  зменшення частки енергоємних підприємств;

-орієнтація на малоенергоємні технології і обладнання світового рівня при модернізації виробництва;

-ефективне використання вторинних енергоресурсів;

-розвиток нетрадиційної енергетики.

Реалізація Програми дасть можливість одержати значні економічні, екологічні та соціальні результати.

Ефективність Програми визначається окупністю капітальних витрат на її реалізацію, приростом прибутку підприємств і організацій, який досягається за рахунок економії енергетичних ресурсів при реалізації заходів Програми.

Енергозбереження у галузях господарського комплексу міста.

- 1.Промислові підприємства.

Основні напрямки енергозбереження пов’язані з:

-структурною перебудовою   з метою   стабілізації і зниження

енергоспоживання,   в  основному, за рахунок зниження частки енергоємних

виробництв і   процесів;

-удосконаленням існуючих технологічних процесів і оптимізацією режимів, автоматизацією і упровадженням систем управління;

-підвищенням коефіцієнту використання виробничої потужності підприємств;

-підвищенням ефективності теплових схем; удосконаленням технологічного  обладнання з електроприводом;

2.Житлово-комунальне господарство.

Основні напрямки економного споживання енергоресурсів пов’язані з впровадженням інноваційних організаційно-технічних рішень, новітніх технологій та обладнання.

Серед основних:

1. Скорочення  питомих   показників   використання   енергетичних   і матеріальних   ресурсів,   необхідних  для  виробництва  теплової енергії, в тому числі  від  автономних/ індивідуальних  джерел теплопостачання  та  створення  дієвого  і прозорого   механізму   стимулювання  використання  альтернативних джерел енергії та видів палива.

2.Забезпечення виконання вимог заходів з енергозбереження-використання для виробництва теплової енергії енергоекономічними джерелами.

3.Проведення реорганізації міського комунального підприємства “Орджонікідзетеплоенерго”. Оптимізація роботи центральної парокотельні в зв’язку з по-етапною децентралізацією теплопостачання міста: будівництво автономних котелень закладів освіти, культури, охорони здоров’я, переведення на індивідуальне опалення квартир мешканців міста:

І етап.

-переведення  на індивідуальне опалення квартир мешканців 35,36 мікрорайонів міста;

-будівництво автономного опалення навчально-виховного комплексу НВК №1;

-будівництво автономного опалення Орджонікідзевського професійно-технічного училища;

ІІ етап.

-переведення на індивідуальне опалення квартир житлових будинків  33-34 мікрорайонів міста;

-будівництво автономного опалення закладів управління освіти та культури: ДЮСШ, Будинку творчості та юнацтва, будівлі по вул.Калініна,7, філій бібліотек, міського музею відділу культури, туризму та мистецтва.

-реконструкція котельні КЗ”Центральна міська лікарня” та теплових мереж;

IІІ етап

-переведення на індивідуальне опалення квартир житлових будинків  «старої частини» міста ;

-будівництво автономного опалення  дитячої школи мистецтв, будівлі школи-інтернату.

-оснащення котелень усіма необхідними контрольно-вимірювальними приладами (манометрами, витратомірами, обчислювачами та коректорами об’ємів газу) і засобами   автоматичного регулювання, коригуючими насосними станціями, теплового навантаження між  котлоагрегатами опалювальних котелень;

-відновлення ізоляції існуючих теплопроводів;

-реконструкція теплових мереж з заміною ветхих та аварійних ділянок

трубопроводів;

-широке впровадження нових типів запірної, регулюючої арматури високої надійності та значно меншими втратами енергоносіїв;

-впровадження попереджувальної діагностики (енергетичного обстеження) стану систем теплопостачання у процесі експлуатації за допомогою технічних пристроїв;

-використання електроприладів регулювання;

-впровадження автоматизованих систем регулювання опалення залежно від режиму експлуатації;

-впровадження новітніх систем, обладнання та пристроїв для ефективного спалювання газу;

-впровадження енергозберігаючих насосів;

-впровадження автоматизованих систем для керування роботою насосного  обладнання;

-застосування технологій нового покоління для економії паливо- мастильних  матеріалів на автотранспорті;

-впровадження технологій протизносного покриття для поліпшення умов  експлуатації механізмів;

-утеплення та ущільнення вікон та дверей;

-заміна вікон на металопластикові;

-ревізія та ремонт систем електроосвітлення(заміна на більш економічні види);

-встановлення та повірка приладів обліку;

-заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі;

-ревізія та заміна радіаторів та труб теплопостачання;

-розробка та затвердження питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів по   підприємствах (установах, організаціях) (незалежно від форм власності);

-застосування економічних санкцій для стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (за марнотратне використання та перевитрати понад встановлені питомі норми споживання паливно-енергетичних ресурсів; використання документації та обладнання, які не відповідають вимогам діючих стандартів та нормативів енергоспоживання; відсутність обліку);

-запровадження матеріального стимулювання колективів і окремих працівників за економію ПЕР;

-створення інформаційно-ділового центру з енергозбереження;

-розвиток альтернативних джерел енергопостачання;

-розширення мережі спеціалізованих підприємств з монтажу, сервісного обслуговування та ремонту приладів обліку та регулювання споживання холодної  води та теплової енергії;

-оснащення житлових будинків приладами обліку споживання холодної води та теплової енергії;

-впровадження утеплення огороджувальних конструкцій будинків, внутрішніх мереж будинків, заміни зношених систем водо- і теплозабезпечення та водовідведення;

-організація системи моніторингу для визначення наднормативних теплових витрат у теплових мережах через конструкції, що обгороджують, у тому числі з використанням тепловізорів;

-упровадження обліку витрат природного газу, теплової енергії населенням та іншими споживачами за допомогою приладів з розробкою, узгодженням і затвердженням комплектної нормативно-технологічної і організаційно-правової документації;

-розробка і упровадження автоматизованих систем контролю і аналізу режимів тепло- і паливоспоживання на підприємствах газового господарства і теплових мереж, автоматизація розрахунків із споживачами, оперативної та накопичувальної звітності з використанням ПЕОМ та інформаційних мереж;

-розробка і упровадження системи багатоставочних тарифів на природний газ та теплову енергію, які стимулюють економію населенням паливно-енергетичних ресурсів і забезпечують соціальний захист малозабезпечених верств населення;

-підвищення кваліфікації робітників теплових і газових господарств, які включають перепідготовку фахівців з вищою освітою для одержання другої спеціальності „Теплогазопостачання” і підготовку інженерів за цім же фахом на базі середньо-технічної освіти;

-розробити механізм та запровадити систему заходів щодо стимулювання використання при будівництві об’єктів в системах опалення електроенергії замість природного газу, у тому числі шляхом встановлення відповідних відрахувань від обсягів вартості будівництва за використання в системах опалення природного газу.

3.Автомобільний  транспорт.

Досягнення економії енергоресурсів на автомобільному транспорті за рахунок:

-економії рідкого моторного палива шляхом газифікації автотранспорту;

-використання присадок до моторного палива.

4.Розробка системи енергетичного моніторингу.

Значне зниження споживання енергоресурсів можливе за рахунок впровадження автоматизованих систем контролю витрат енергоносіїв, а також оптимізації паливно-енергетичних ресурсів підприємств. Необхідна  розробка і поетапне впровадження таких систем, орієнтованих поперед усього з урахування важливіших покупних видів – електроенергії та природного газу на підприємствах  незалежно від галузі та форми власності.

Розробити  системи урахування і контролю звітності споживання електроенергії у комунально-побутової сфері.

Складовою частиною системи енергетичного моніторингу повинна бути автоматизована система інформаційного забезпечення .

- 5.Розвиток нетрадиційної енергетики.

Для  подальшого енергозабезпечення без негативних екологічних наслідків необхідна корінна зміна концепції розвитку енергетики, а саме надання переваги технологіям використання енергії сонячного випромінювання, вітру, промислових теплових викидів та інших видів нетрадиційної енергетики.

- V. Фінансове забезпечення Програми.

1.Фінансово-економічне забезпечення програми передбачає:

-підвищення  енергоефективності  житлових будинків в зв’язку з теплозабезпеченням  від індивідуальних джерел опалення.

2.Фінансування Програми здійснюється за рахунок дежавного бюджету, місцевого бюджету, коштів підприємств, власних коштів населення та інших джерел, не заборонених законодавством

3.Кошти місцевого  бюджету спрямовуються на фінансування заходів щодо:

-нормативно-правового та науково-технічного забезпечення;

-реалізації інвестиційних проектів з реконструкції та капітального ремонту систем централізованого теплопостачання;

-реалізації проектів у сфері житлово-комунального господарства, спрямованих на скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, у тому числі щодо впровадження використання альтернативних джерел енергії та видів палива.

VI. Управління та контроль за виконанням Програми.

1.Координація розробки і реалізації заходів згідно з напрямками програми здійснюється виконкомом Орджонікідзевської міської ради.

2.Контроль за виконанням програми здійснюється секретарем міської ради, постійною депутатською комісією  з питань  благоустрою, житлово-комунального  господарства, транспорту, зв'язку, торгівлі та побутового обслуговування населення (Міць Л.О.). та комісію з питань планування, бюджету, фінансів, економічного розвитку, регуляторної політики та підприємництва (Травка В.І.).

3.Громадський контроль за ходом виконання Програми здійснюється представниками громадських організацій, статутом яких передбачено провадження діяльності у сфері житлово-комунальних послуг.

4.Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому порядку.

VIІ.Очікувані результати Програми.

Реалізація заходів програми

-забезпечити раціональне споживання енергоресурсів  в утриманні житлових будинків; створення умов для збереження тепла;

-добитися зменшення обсягів використання енергоресурсів у комунальній енергетиці та житлових будівлях на 20 відсотків;

-забезпечити широку суспільну підтримку виконання основних завдань у рамках децентралізації теплозабезпечення міста..

Секретар міської ради                           					      А.І.Пастух

Вик.Ребенок,4-48-43;

Додаток

до Програми підвищення енергоефективності  та  зменшення  споживання енергетичних ресурсів в місті  Орджонікідзе на 2016-2020 роки»

Заходи  на 2016 рік

щодо «Програми підвищення енергоефективності  та зменшення  споживання енергетичних ресурсів

в місті  Орджонікідзе на 2016-2020 роки»

| № з/п | Назва підприємств,або установ , де впроваджується проект | Місце розта- шування | Напрям підвищен ня енергоефек тивності | Вид енерго носіїв які використовую ться | Стисла характерис тика проекту | Наяв ність ПКД (експертного виснов ку або термін виготов лення ПКД) | Орієнтовна вар тість впро вадження проекту тис.грн. | План на 2016 рік, тис.грн | Джерела фінансування | Термін окупності проект ту (календарних міся-ців) | Очікувана економія ПЕР (т.у.п.) у тому числі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Природний газ | Електроенергія | Вуілля | Теплова енергія | Всього | Вартість зекономлених ПЕР, тис.грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ОМКП «Орджонікі дзетепло енерго» | Теплові мережі м.Орджо нікідзе | Зменшення споживання природного газу | Природний газ | Капітальний та поточний ремонт теплових мереж | 2016 | 1800 | 1800 | місце вий бюд жет , кошти підприємства |  | 19,5 | - | - | - | 19,5 | 64,5 |
| 2 | ОМКП «Орджонікі дзетепло енерго» | Централь на пароко тельня по вул. Північно-Промислова,34 | Зменшення споживання природного газу | Природний газ | Капітальний ремонт водогрійного котла КВГМ-100 | Висно вок Укрдерж будекс пертизи від 11.08.2015року | 607, 541 | 607, 541 | місце вий бюд жет | 8 | 136 | - | - | - | 136 | 445,2 |
| 3 | ОМКП «Орджонікі дзетепло енерго» | ЦПК по вул. Північно-Промислова,34 | Зменшення споживання природного газу | Природний газ | Розробка ПКД та капільний ремонт водогрійного котла ТВГМ-30 | ПКД відсутня | 1425,0 | 1425,0 | місце вий бюд жет , кошти підприємства | 55 | 94 | - | - | - | 94 | 307,8 |
|  | Всього по МКП «Орджонікідзетепло енерго» | *** | *** | *** | *** | *** | 3832,541 | 3832,541 | *** | *** | 249,5 | - | - | - | 249,5 | 817,5 |
| 4 | МКП «Житлово-експлуатаційне об’єднання » | Житловий фонд міста Орджонікі дзе | Зменшення втрат теплової енергії | Природ ний газ, електроенергія | Встановлення лічильників теплової енергії на житлові будинки | - | 898 | 898 | держбюджет | *** | - | - | - | 18,8 | 18,8 | 73,37 |
| 5 | МКП «ЖЕО» | Житловий фонд міста Орджонікі дзе | Зменшення втрат теплової енергії | Природний газ, електроенергія | Проведення енергоаудиту будинків | - | 82 | 82 | Місце вий бюд жет, кошти підприємства | *** | - | 14,8 |  | 5,6 | 20,4 | 54,75 |
| 6 | МКП «ЖЕО» | Житловий фонд міста Орджонікі дзе | Зменшення втрат теплової енергії | Природний газ, електроенергія | Капітальний ремонт м’яких покрівель будинків житлового фонду | В розробці | 6619 | 6619 | місце вий бюд жет | 60 | - | - | - | 7,2 | 7,2 | 28,67 |
| 7 | МКП «ЖЕО» |  | Зменшення втрат теплової енергії | Теплова енергія | Утеплення стін, вікон, дверей в будинках житлового фонду | - | 104 | 104 | кошти підприємства | - | - | - | - | 3 | 3 | 11,8 |
| 8 | МКП «ЖЕО» |  | Зменшення втрат теплової енергії | Теплова енергія | Ізоляція трубопроводів системи опалення в підвальних приміщеннях | - | 40,2 | 40,2 | кошти підприємства | - | - | - | - | 2,2 | 2,2 | 8,4 |
| 9 | МКП «ЖЕО» |  | Зменшення втрат електро енергії | Електрична енергія | Системи освітлення сходинкових клітин обладнати «датчиками руху» | - | 60,6 | 60,6 | кошти підприємства | - | - | 14,4 | - | - | 14,4 | 31,6 |
| 10 | МКП «ЖЕО» |  | Зменшення втрат електро енергії | Електрична енергія | Освітлення місць загального користування в ж/б, облаштування енергозберігаючими лампами | - | 46,5 | 46,5 | кошти підприємства | - | - | 15,8 | - | - | 15,8 | 34,8 |
| 11 | МКП «ЖЕО» | Житловий будинок по вул.Газ. «Правда»,25 м.Орджонікідзе | Зменшення втрат теплової енергії | Тепловаенергія | Капітальний ремонт фасаду (тепломодернізація)житлового будинку по вул.Г.Правди, 25 в т.ч.ПКД, експертиза,технагляд | 2016 | 325 | 325 | Місце вий бюд жет | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всього по МКП «ЖЕО» | *** | *** | *** | *** | *** | 8175,3 | 8175,3 | *** | *** | - | 45 | - | 36,8 | 81,8 | 243,39 |
| 12 | МКП «Орджонікід зевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства | м.Орджо нікідзе, вул.Завод ська,2. Промислові об’єкти підприєства | Зменшення споживання електричної енергії | Електро енергія | Впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) підприємства | Проект П П «Енергія» 2012 рік | 250,0 | 250,0 | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству | 3 | - | 180,5 | - | - | 180,5 | 1000,0 |
| 13 | МКП «ОВУВКГ» | Мережі водопостачання м.Орджонікідзе | Зменшення споживання електричної енергії | електроенергія | Капітальний ремонт ділянки водопроводу Ø400мм по вул. Уральській в м. Орджонікідзе | Висно вок Укрдерж будекс пер тизи від 19.03.2013року * | 703,43 301,47 | 703,43 301,47 | Державний бюджет, місцевий бюджет |  | - | 2,76 | - | - | 2,76 | 15,3 |
|  | Всього по «ОВУВКГ» | *** | *** | *** | *** | *** | 1254,9 | 1254,9 | *** | *** | - | 183,26 |  |  | 183,26 | 1015,3 |
| 14 | КЗ «Орджонікдзевська центральна міська лікарня» Дніпропетров ської обласної ради» | м.Орджо нікідзе, вул. Тольятті, 19 | Зменшення споживання природного газу | Природ ний газ | Реконструкція котельні КЗ "ЦМЛ"з використанням альтернативних видів палива | Експертний висно вок в наявнос ті * | 2974 | 2974 | Державний бюд жет, спів фінан суван ня місце вого бюджету | 84 | 221,2 | - | - | - | 221,2 | 1735,5 |
| 15 | КЗ «ОЦМЛ» ДОР» | м.Орджо нікідзе, вул. Тольятті, 19 | Зменшення втрат теплової енергії | Природ ний газ, елект роенер гія | Реконструкція теплових мереж КЗ "ЦМЛ" (розробка ПКД) | ПКД відсутня | 1230 | 1230 | Державний бюд жет, спів фінан суван ня місце вого бюджету | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | КЗ «ОЦМЛ» ДОР» | м.Орджо нікідзе, вул. Тольятті, 19 | Зменшення втрат електроенергії | Елект роенер гія | Заміна ламп освітлення на енергозберігаючі | - | 1,2 | 1,2 | Інші джере ла | - | - | 0,5 | - | - | 0,5 | 2,8 |
| 17 | КЗ «ОЦМЛ» ДОР» | м.Орджо нікідзе, вул. Тольятті, 19 | м.Орджо нікідзе, вул. Тольятті, 19 | Теплова нерегія | Ремонт та утеплення дверей | - | 1,0 | 1,0 | Інші джере ла | - | - | 0,1 |  |  | 0,1 | 0,97 |
|  | Всього по «ОЦМЛ» ДОР» | *** | *** | *** | *** | *** | 4206,2 | 4206,2 | *** | *** | 221,2 | - | - | - | 221,2 | 1735,5 |
| 18 | КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» | м.Орджо нікідзе, вул. Тольятті, 19 | Зменшення втрат електроенергії | елект роенер гія | Заміна ламп освітлення на енергозберігаючі | - | 0,3 | 0,3 | Інші джере ла | - | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,6 |
|  | Всього по «ЦПМСДО» | *** | *** | *** | *** | *** | 0,3 | 0,3 | *** | *** | - | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,6 |
| 19 | Управління освіти виконавчого комітету Орджонікід-зевської міської ради | Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс №1» | Зменшення споживан-ня природно-го газу | Природний газ | Автономне теплопостачан-ня НВК №1 по вул.Калініна,35 в м. Орджонікідзе. Реконструкція приміщення теплиці під мінікотельню. Потужність 0,6 МВт | ПКД в наявнос ті , експерт ний звіт №04-0624-15 від 02.06.2015р. | 1859,5 | 1859,5 | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законод | 30 | 95,9 | - | - | - | 95,9 | 751,8 |
| 20 | Управління освіти виконавчого комітету Орджонікід-зевської міської ради | Комуналь- ний позашкільний навчаль- ний заклад «Будинок творчості дітей та юнацтва» | Зменшення споживан-ня природно-го газу | Природний газ | Будівництво автоомної системи опаленнята гарячого водопостачання Будинку творчості дітей та юнацтва по вул. Калініна,5 в м. Орджонікідзе Потужність 0,2 МВт | ПКД в наявнос ті* | 1000 | 1000 | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законод | 32 | 47,9 | - | - | - | 47,9 | 375,5 |
| 21 | Управління освіти виконавчого комітету Орджонікід-зевської міської ради | Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» | Зменшення споживан-ня природно-го газу | Природний газ | Будівництво автономної системи опалення та гарячого водопостачан-ня ДЮСШ по вул. Горького, 12 в м. Орджонікідзе потужність 0,5 МВт | ПКД в наявнос ті* | 1200 | 1200 | Фінансування з усіх джерел, що не суперечать чинному законодавству | 37 | 49,7 | - | - | - | 49,7 | 389,7 |
| 22 | Управління освіти виконавчого комітету Орджонікід-зевської міської ради | Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №6» | Зменшення споживан-ня природно-го газу | Природний газ | Ремонт м’якої покрівлі 990 кв.м. та шиферної покрівлі | ПКД в наявнос ті, експерт ний звіт №04-1223-15 від 14.07.2015р. | 327,5 | 327,5 | Місце вий бюд жет | 107 | 3,1 | - | - | - | 3,1 | 24,3 |
| 23 | Управління освіти виконавчого комітету Орджонікід-зевської міської ради | Загальноосвітні заклади освіти | Зеншення втрат теплової енергії та зменшення споживання природного газу | Природний газ, теп-лова енер гія | Ремонт покрівлі 11568кв.м | 2016 | 2609,8 | 2309,8 | Місце вий бюд жет | 120 | 12,8 | - | - | 14,9 | 27,7 | 52,6 |
| 24 | Управління освіти виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради | Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» по вул. Горького, 12 | Зменшення втрат теплової енергії | Тепло ва енер гія | Ремонт м’якої покрівлі адміністративного корпусу КПНЗ «ДЮСШ» по вул. Горького,12 555 кв.м. | ПКД в наявнос ті, експерт ний звіт №04-1268-15 від 27.07.2015р. | 212 | 212 | Місце вий бюд жет | 102 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 9,7 |
| 25 | Управління освіти виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради | Дошкільні навчальні заклади освіти міста | зменшення споживання природного газу | Природний газ | Заміна віконних блоків на металопластикові, загальна площа 3235 кв.м. | - | 4205,5 | 4205,5 | Фінансування з усіх джерел, що не супере чать чинному законодавству | 168 | 28,6 | - | - | - |  | 299,5 |
|  | Всього по управлінню освіти | *** | *** | *** | *** | *** | 11414,3 |  | *** |  | 238 |  |  | 15,9 | 253,9 | 1903,1 |
| 26 | ДПТНЗ «Орджонікід Зевське професійно-технічне училище» | м. Орджонікідзе, вул. Л. Чайкіної 17 | - | - | Будівництво автономної системи опалення та гарячого водопостачання ДПТНЗ «ОПТУ» | ПКД відсутня | 500 | 500 | Державний бюд жет | - | - | - | - | - | -- | - |
|  | Всього по комунальній та соціальній сферах міста | *** | *** | *** | *** | *** | 29383,5 | 29383,5 | *** | *** | 708,7 | 228,96 | - | 52,7 | 990,36 | 5715,39 |

Примітка:* потребує перерахунку в ціни актуальні на момент будівництва

Секретар міської ради                           					                     А.І.Пастух

Вик.Ребенок,4-48-43;