**ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

**МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

" 16 " березня 2016р. № 79-р

Про заходи по покращенню експлуатаційного

стану автомобільних доріг комунальної

власності в м.Орджонікідзе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 На виконання доручення голови облдержадміністрації № 07-18/0/35-16 від 01.03.2016 «Про заходи щодо покращення експлуатаційного стану автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах Дніпропетровської області» та належного утримання доріг загального користування міста Орджонікідзе,з метою покращення автомобільних доріг, забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», вважаю за необхідне:

 1.Визначити відповідальним за проведення інвентаризації доріг комунальної власності в м.Орджонікідзе директора ОМКП «Міськсвітло» Ревуцького А.С.

 2. Директору ОМКП «Міськсвітло» Ревуцькому А.С.:

- здійснити інвентаризацію всіх доріг комунальної власності в м.Орджонікідзе згідно додатку 1;

 Термін до 10.04.2016р.

- присвоїти індекс усім дорогам комунальної власності м.Орджонікідзе за формою згідно додатку 2;

- результати проведення інвентаризації всіх доріг комунальної власності м.Орджонікідзе надати в управління житлово-комунального господарства та будівництва згідно додатку 1.

Термін до 10.04.2016р.

 3.Начальнику управління житлово-комунального господарства та будівництва Ребенку В.В. скласти плани-графіки виконання робіт з ремонту доріг комунальної власності м.Орджонікідзе по кожному об’єкту згідно додатку №3 і надати до департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації. Розмістити розроблені плани-графіки на офіційному сайті Орджонікідзевської міської ради.

 Термін до 17.04.2016р.

 4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Гончарова М.В.

Міський голова О.М.Шаповал

Вик.Ребенок, 4-30-01;

 Додаток №1

 до розпорядження міського голови

 № 79-р від «16 » березня 2016 р.

**ІНФОРМАЦІЯ
щодо автомобільних доріг, вулиць і доріг комунальної власності**

**в м.Орджонікідзе Дніпропетровської області**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва органу місцевого самоврядування,місцевого органу виконавчої влади | Назва населеного пункту | Назва вулиці (проспекту, площі, бульвару, провулку, мосту, проїзду, узвозу) | Індекс | Балансоутримувач | Тип покриття ( А-асфальтобетон, Щ - щебінь, Г – гравій, КБ - кам’яна бруківка, ґ – ґрунт) | Класифікація (А; Б; В) | Наявність технічного паспорта | Протяжність, км | Площа, кв. м | Стан дорожнього покриття ( З – задовільний; НЗ – незадовільний) | Наявність мостів  | Наявність шляхопроводів | Примітки  |
| од | п.м | од | п.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Керуючий справами виконкому Г.М.Відяєва

 Додаток №2

 до розпорядження міського голови

 № 79-р від «16» березня 2016 р.

**ПРИКЛАДИ
для присвоєння індексу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Приклад для міст** | **1-2-В-АБ** | м. Дніпропетровськ, вул. Абхазька (друга за списком в алфавітному порядку), класифікація (група В), тип покриття (АБ); |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **В** | **АБ** |  |
|  |  |  |  | Номер міста за переліком (додаток 3) |
|  |  |  |  | Номер вулиці за списком в алфавітному порядку |
|  |  |  |  | Класифікація |
|  |  |  |  | Тип покриття |
|  |  |  |  |  |

**ПЕРЕЛІК
міст Дніпропетровської області**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | м. Дніпропетровськ |
| 2 | м. Дніпродзержинськ |
| 3 | м. Вільногірськ |
| 4 | м. Жовті Води |
| 5 | м. Кривий Ріг |
| 6 | м. Марганець |
| 7 | м. Нікополь |
| 8 | м. Новомосковськ |
| 9 | м. Орджонікідзе |
| 10 | м. Павлоград |
| 11 | м. Першотравенськ |
| 12 | м. Синельникове |
| 13 | м. Тернівка |

Продовження додатка №2

 до розпорядження міського голови

 № 79-р від « 16 » березня 2016 р.

**Класифікація автомобільних доріг, вулиць і доріг населених пунктів**

|  |  |
| --- | --- |
| Група А | Магістральні дороги безперервного руху та регульованого руху |
| Група Б | Магістральні вулиці загальноміського значення безперервного руху та регульованого руху, магістральні вулиці районного значення (транспортно-пішохідні) |
| Група В | Вулиці і дороги місцевого значення (житлові, промислово-складські, проїзди та ін.) |

**Типи покриття**

|  |  |
| --- | --- |
| АБ | Асфальтобетон |
| Щ | Щебінь |
| Г | Гравій |
| КБ | Кам’яна бруківка |
| ґ | Ґрунт |

 Керуючий справами виконкому Г.М.Відяєва

 Додаток №3

 до розпорядження міського голови

 № 79-р від « 16 » березня 2016 р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН-ГРАФІК****виконання робіт з ремонту доріг комунальної власності в м.Орджонікідзе Дніпропетровської області**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого само-врядування | Назва об’єкта (назва населеного пункту та назва вулиць) | Вид ремонту | Виділено коштів | Вид бюджету | Загальний обсяг робіт | Заплановані | Щоденний графік виконання робіт |
| Капітальний | Поточний |
| Обласний | Місцевий | Початок робіт | Завершення робіт | Дата | Площа виконаних робіт за наростаючим підсумком |
| тис. грн | тис. грн | тис. грн | кв. м | дата | дата |  | кв. м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

 Керуючий справами виконкому Г.М.Відяєва