МІСЦЕВЕ   САМОВРЯДУВАННЯ

## ПОКРОВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

## ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ    ОБЛАСТІ

_____________________________________________________________________________

## П РО Е К Т        Р І Ш Е Н Н Я

Про стан виконання  Програми

проведення заходів із землеустрою

на території Покровської

міської ради на період 2017 року

______________________________________________________

Заслухавши інформацію начальника відділу землекористування Цупрової Г.А. про стан виконання  Програми  проведення заходів із землеустрою на території Покровської  міської ради на період до 2017 року керуючись ст. 12, 185 Земельного кодексу України, ст. 19 Закону України «Про землеустрій» ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також Положенням про відділ землекористування виконкому Покровської міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про стан виконання  Програми  проведення заходів із землеустрою  на території Покровської  міської ради на період 2017 року взяти до відома.

2. Внести зміни в рішення 43 сесії 6 скликання за № 24 « Про Затвердження бюджетної Програми «Проведення заходів із землеустрою на території Орджонікідзевської міської ради на 2015-2017  роки» та викласти ії в іншій редакції.

3. Координацію роботи щодо реалізації програми покласти на                 начальника відділу землекористування Цупрову Г.А. контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чистякова О.Г. та  на постійну депутатську комісію міської ради з питань містобудування та архітектури, землекористування та охорони навколишнього природного середовища (Сорокіна Л.М.).

Про стан виконання  Програми

проведення заходів із землеустрою   на території Покровської  міської ради на період до  2017 року

Відповідно до закону України «Про землеустрій» заходи із   землеустрою - це  передбачені   документацією  із  землеустрою роботи  щодо  раціонального  використання  та  охорони  земель,  формування та організації території об'єкта землеустрою з урахуванням їх цільового призначення, також збереження і підвищення родючості ґрунтів. 
Основними завданнями програми проведення заходів із землеустрою   на території Покровської  міської ради, є:

1. Виявлення земель сільськогосподарського та не сільськогосподарського  призначення, які не використовуються або використовуються  не за цільовим призначенням.  Виявлення забруднених та деградованих сільськогосподарських угідь, приведення їх у стан, придатний для використанням за призначенням.

2. Проведення інвентаризації земель усіх категорій, визначивши ділянки, що використовуються не за цільовим призначенням, нераціонально або способам, що призводять до зниження родючості ґрунтів, їх хімічного і радіоактивного забруднення , погіршення екологічної обстановки.

3. Встановлення рівноправного розвитку різних форм господарювання на землі на право добровільного вибору громадянами видів землеволодіння і землекористування  із запровадженням системи захисту та гарантії їхніх прав.

4. Економічне стимулювання раціонального використання і охорони земель.

5. Організація ринку землі.

6. Забезпечення прав на землю територіальної громади міста Покров.

Основними напрямки реалізації програми є:

1. Розробка  проекту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту м. Покров Дніпропетровської області.

2. Проведення топографічних, геодезичних та картографічних робіт на землях сільськогосподарського та не сільськогосподарського  призначення з метою оновлення планово – картографічного матеріалу масштабу 1:500, 1:2000 з нанесенням меж землеволодінь та землекористувань, меж сільськогосподарських земель з визначенням їх площ та складу угідь.

3.  Розробка  проектів землеустрою щодо складання документів, що посвідчують  право постійного користування земельними ділянками організаціями та установами міста, які утримуються за рахунок міського бюджету.

4.  Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  для проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності.

5. Встановлення на місцевості меж прибережно – захисної смуги річки Базавлук.

Першим напрямком є розробка  проекту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту м. Покров Дніпропетровської області.

За проектом землеустрою передбачалось встановити межі міста Покров, але цього так і не було зроблено і роботи навіть не розпочинались в зв’язку з відсутністю коштів на виконання програми.  Джерелом фінансування виступають бюджетні кошти, обсяг асигнувань на 2015 - 2016 роки у сукупності склав 500 тис. грн., коли на сьогоднішній день роботи по розробленню проекту землеустрою щодо встановлення межи адміністративно – територіальної одиниці міста Покров орієнтовно складають 800 тис. грн. На сьогоднішній день одним із пріоритетних напрямків програми визнано встановлення та затвердження межи м. Покров, це дасть можливість:

- визнання права комунальної власності на землю територіальної громади                 м. Покров;

- чітке визначення адміністративно - територіальних меж земель Покровської міської ради Дніпропетровської області;

- підвищення ефективності планування, регулювання забудови міста;

- ефективне  використання земельних ресурсів міста, 100 відсоткове надходження коштів до місцевого бюджету від плати за землю.

Другим напрямком реалізації програми є проведення топографічних, геодезичних та картографічних робіт на землях сільськогосподарського та не сільськогосподарського  призначення з метою оновлення планово – картографічного матеріалу масштабу 1:500, 1:2000 з нанесенням меж землеволодінь та землекористувань, меж сільськогосподарських земель з визначенням їх площ та складу угідь.

З метою визначення меж земельних ділянок, при здійсненні заходів землеустрою, виконання програми  проведення заходів із землеустрою, враховуючи Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» починаючи з червня 2016 року, відділом землекористування ведеться робота по інвентаризації земель комунальної власності що фактично перебувають під багатоповерховими багатоквартирними житловими будинками на території міста Покров. У червні місяці міською радою надано дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю « Земсервіс КР» на виконання даної послуги. З розробником укладено договір на загальну суму 197 524,40 грн. Фінансування даних  робіт проводиться за бюджетні кошти, а саме за кошти, які надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та можуть використовуватися відповідно до ст.209 Земельного Кодексу України на даний вид робіт. В результаті проведеної інвентаризації :

- визначення меж земельних ділянок, які використовуються під багатоповерховими багатоквартирними житловими будинками на території міста Покров, з нанесенням на картографічну основу масштабу 1:2000;

- надання земельних ділянок в постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками, або співвласникам багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків;

- ведення обліку та якості земель для забезпечення конституційного права підприємств, установ, і організацій, які здійснюють управління житловими  будинками, або співвласників багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків у реальній потребі земельними ділянками.

Третій напрямок реалізації програми це розробка  проектів землеустрою щодо складання документів, що посвідчують  право постійного користування земельними ділянками організаціями та установами міста, які утримуються за рахунок міського бюджету.

У 2015 році було затверджено 6 проектів землеустрою та  передано в постійне користування Управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради  5 земельних ділянок загальною площею 4,1682 га.  Та оформлено право постійного користування Комунальним підприємством                   «Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на земельну ділянку площею 9,9 га по вул. Виборзька, 1.

У поточному році затверджено та передано в постійне користування  Управлінню житлово – комунального господарства та будівництва виконкому Покровської міської ради земельну ділянку площею 0,1763 га, по вул. Тельмана, 14. Надано дозвіл Управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для оформлення права постійного користування на земельну ділянку по вул. Петровського, 37.

На сьогоднішній день в користуванні підприємств, організацій та установ міста, які утримуються за рахунок міського бюджету знаходяться 15 земельних ділянок право на яких документально не оформлено. Джерелом фінансування виступають бюджетні кошти,  для розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для оформлення права постійного користування потрібно 168 286, 0 тис. грн.

Четвертий напрямок, це розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  для проведення земельних торгів з продажу права оренди на земельні ділянки комунальної власності.

Однією з стратегічних цілей розвитку м. Покров на період до 2020 року виступає створення умов для залучення інвестицій в місто. Визначення та створення реєстру інвестиційно-привабливих для розвитку бізнесу територій та вільних від забудови земельних ділянок. З метою актуалізації та розширення існуючої бази даних інвестиційних пропозицій щодо земельних ділянок Дніпропетровської області та для формування потенційних інвестиційних пропозицій, відділом було підготовлено та запропоновано 5 земельних ділянок з різними видами цільового використання. Це земельні ділянки за адресами вул. Уральська, 7, вул. Північно-промислова,                          вул. Шевченко, та вул. Садова, які можуть бути запропоновані для будівництва нових підприємств, розміщення сонячних електростанцій, розвитку сільськогосподарського виробництва.

Інформація щодо земельних ділянок розміщена на офіційному сайті міської ради та і на сайті Дніпропетровського регіонального інвестиційного агентства Дніпропетровської області.

П’ятий напрямок реалізації програми, це встановлення на місцевості меж прибережно – захисної смуги річки Базавлук.

З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги. Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою.

Відповідно статистичних даних на території Покровської міської ради обліковується 2,7 га зайняті під водоймами річки місцевого значення Базавлук, розташованої в межах міста Покров. У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням містобудівної документації.

Землевпорядні роботи щодо визначення та встановлення меж прибрежно - захисних  смуг річок на території Орджонікідзевської міської ради, не проводились. Після закінчення проектних робіт по внесенню змін до Генерального плану та розробці плану зонування міста Покров, можливе виконання даного напрямку програми.