МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

" 28" вересня 2016 р.                                                                                                           № 470

Про підготовку комунальних підприємств

та соціальної сфери міста Покров до роботи

в осінньо-зимовий  період 2016 - 2017 років

____________________________________

З метою стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення міста по поставкам споживачам тепла, питної води, електроенергії та газу, утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню,  своєчасних розрахунків споживачів за надані комунальні послуги та енергоносії рішенням виконавчого комітету Орджонікідзевської міської ради від 24.02.2016 року № 67 «Про підготовку комунальної та соціальної сфер міста до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років» затверджений план заходів з підготовки комунальної та соціальної сфер міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, який включив заходи по 5-ти комунальних підприємствах міста, закладах охорони здоров’я та управління освіти.

Враховуючи рішення 5 сесії 7 скликання № 9 від 26.02.2016 року «Про децентралізацію теплопостачання в місті Орджонікідзе» основним питанням стоїть забезпечення індивідуальним опаленням соціально не захищених верств населення, об’єктів комунальної власності, соціальної та бюджетної сфери.

Станом на 28.10.2016 року в рамках реалізації затвердженої Програми децентралізації теплопостачання здійснюється переведення на індивідуальне опалення 17 об’єктів комунальної, соціальної та бюджетної сфери:

- Будуються 6 модульних твердопаливних котелень, 2 газові котельні.

- Три об’єкти переводяться на електроопалення, по яким на даний час розробляється  проектно-кошторисна документація.

Джерелами фінансування проектів є кошти інвесторів та кошти місцевого бюджету.

За рахунок переведення соціальної та бюджетної сфери на індивідуальне опалення споживання газу скорочується на 3,5 млн.м3.

По об'єктам соціальної сфери та бюджетним установам в м.Покров визначено інвесторів на будівництво котелень.

Інвестор ТОВ "Укрекоенергоінвест" реалізує проект:

-Твердопаливна котельня Комунального закладу «Центральна міська лікарня м.Покров» Дніпропетровської обласної ради» та тепломережа до КЗ "Навчально-виховний комплекс № 1 м.Покров, Дніпропетровської області". Загальною потужністю – 3,5 МВт. Забезпечить теплом 7 об’єктів соціальної сфери міста:

1. Комунальний заклад «Покровська центральна міська лікарня» Дніпропетровської обласної  ради».

2. Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров».

3. Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс № 1 (СЗШ№5, КДНЗ №17).

4. Гуртожиток МКП «ЖЕО» (вул. Героїв України,13).

5. Будівля по вул.Г.Тикви,2 (інформаційно-розрахунковий центр, МВ УМВС, гімнастична зала ДЮСШ).

6. Будівля Міськвиконкому ( вул .Центральна, 48).

7. Гуртожиток МКП «ЖЕО» (вул.Центральна,49,49а).

Термін введення в експлуатацію котельні 15.11.2016 року.

Інвестор ПП "Мациборко" реалізує проект:

- Твердопаливна котельня Будинок творчості дітей та юнацтва управляння освіти

-загальна потужність котельні 150кВт.

- Твердопаливна котельня Дитячо-юнацька спортивна школа  управління освіти

- загальна потужність котельні 190кВт.

- Твердопаливна котельня Школа мистецтв відділу культури.

- загальна потужність котельні 170кВт.

- Твердопаливна котельня  будівлі Управління освіти.

- загальна потужність котельні 170кВт.

Термін введення в експлуатацію твердопаливних  котелень 15.10.2016 року.

Інвестор ТОВ "ТИТАН +" реалізує проект:

- Твердопаливна  котельня  ДПТНЗ  «Орджонікідзевське ПТУ»

- загальна потужність котельні 600кВт.

Термін введення в експлуатацію твердопаливної котельні 15.10.2016 року.

Електроопалення об’єктів відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради.;

1. Музей (вул..Пушкіна,8)

- опалювальна площа – 225м2;

2. Філія Бібліотеки (вул..Л.Чайкіної, 32/27)

- опалювальна площа – 60,8м2;

3. Філія Бібліотеки (вул..Шатохіна, 3а)

- опалювальна площа –70,5м2;

Термін введення в експлуатацію 15.11.2016 року.

Реконструкція існуючої газової котельні МКП «ЖЕО».

Гуртожиток  МКП «ЖЕО» (вул.Чехова,15) ,  опалювальна площа – 288,7м2.

Термін введення в експлуатацію 15.11.2016 року.

- Газова котельня Управління праці та соціального захисту населення.

- загальна потужність котельні 120кВт, опалювальна площа – 937,5.м2.

Термін введення в експлуатацію 15.10.2016 року.

Згідно даних по житловому фонду міста Покров станом на 28.09.2016 року налічується 16500 квартир з них:

-    81 %  квартир (13400) переведені на індивідуальне опалення.

Кількість відкритих особових рахунків по МКП «Орджонікідзетеплоенерго» складає – 3100 абонентів.

В ході роботи міжвідомчої комісії  виконавчого комітету Покровської міської ради та робочої групи з питань децентралізації теплопостачання встановлено наступне:

- Пільгова категорія населення яким встановлюватимуся індивідуальні прилади опалення за рахунок соціальної матеріальної допомоги – 1920 абонентів.

- Загальна кількість абонентів, які не ввійшли в пільгову категорію 1180 абонентів з них:

- 300 абонентів – населення яке самостійно встановлюватиме прилади індивідуального опалення;

- 270 абонентів – мешканці гуртожитків,опалюватимуться від Твердопаливної котельні комунального закладу «Центральна міська лікарня м.Покров» Дніпропетровської обласної ради»;

- 610 абонентів – покинуті квартири.

Станом на 28.09.2016 року встановлено  індивідуальне опалення соціально незахищеним  верствам населення (газові конвектори) в 9 квартирах. В 70 квартирах закінчується монтаж газових конвекторів.

Орієнтовна вартість робіт на встановлення приладів індивідуального газового опалення соціально вразливим верствам населення міста складає 24 млн.грн.

По тепловому  господарству:

Загальна кількість котелень – 17 одиниць. На теперішній час вони підготовлені до роботи в опалювальний сезон. З них котельні, які працюють на твердому паливі – 2одиниці (Чортомличанська та Олександрівська СЗШ).

По житловому фонду  міста.

Підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 303 житлових будинки комунальної власності, 8 житлових будинків об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та 3 відомчі будинки.

ОМКП «Житлово-експлуатаційне об’єднання» :

В 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету виконано :

Капітальний ремонт м’яких покрівель на 22 житлових будинках, площею ремонту 16901,75 кв.м.

Тривають капітальні ремонти м’яких покрівель 5 житлових будинків.

Виконано капітальний ремонт 6 ліфтів   житлових  будинків.

Виконано капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж по вул.Медична, 32 (заміна труб водопостачання та каналізації).

Поточним ремонтом відремонтовано 7022,6 кв.м внутрішньоквартальних доріг.

Виконано поточні ремонти:

- м’яких покрівель  на 48 будинках площею ремонту  1634,5 кв.м.

- шиферних покрівель на 10 житлових  будинках площею ремонту  658,7 кв.м.

- фасадів(цоколів) житлових будинків на суму 32,127 тис.грн.

- панельних швів 17545 п/м.

- виконано робіт з прочистки та перевірки  димовентканалів  на суму 176,0 тис.грн.

За кошти підприємства виконано роботи по поточному ремонту житлових будинків,  які не входять до складу тарифу на суму 410,693 тис.грн., у тому числі: 31 під’їзд, 3 квартири, відмостки, лавочки, доріжки, вікна, двері, обрізка та видалення дерев на суму 94,836 тис.грн.

Накрито люками ревізійні та каналізаційні колодязі в кількості 29 одиниць.

Ремонт систем холодного водопостачання в житлових будинках, вартість робіт склала  121,0 тис.грн;

Ремонт каналізаційних систем в житлових будинках - 136,1 тис.грн;

Ремонт систем енергозабезпечення в житлових будинках - 454,0 тис.грн.

Паспорти готовності в кількості 303 штук оформлені, підписані, погоджені в Департаменті ЖКГ та будівництва облдержадміністрації.

Станом на 28.09.2016 року виконано робіт на 10764,113 тис. грн., з них кошти місцевого бюджету 7861,343 тис.грн., кошти підприємства 2902,77тис.грн..

По управлінню водопровідно-каналізаційного господарства.

Було заплановано 23 заходи на загальну суму 406,28 тис.грн. Фактично вартість виконання заходів склала 336,99 тис.грн.

В ході підготовки виконано роботи по цеху водопостачання, очисним спорудам каналізації, цеху водопровідних мереж, енергодільниці, автотранспортному цеху, ремонтно-будівельній дільниці.

Виконано ремонт 20 водопровідних та каналізаційних колодязів.

Також виконано:

- підготовку двох  водопровідних насосних станцій;

- підготовку чотирьох  каналізаційних насосних станцій ;

- підготовку однієї  водопровідної очисної  споруди ;

- підготовку  однієї каналізаційної споруди ;

- обстеження водозабірного пристрою.

Придбано 7 пожежних гідрантів. Заміна запланована на жовтень 2016 року.

За 2016 рік підприємством накрито люками 117 колодязів інженерних мереж, в тому числі : 2 люки  металеві, 2 чугуних, 105 залізобетонних та 29 пластикових.

Акт готовності підприємства оформлений, підписаний та погоджений  в Департаменті житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації.

По благоустрою міста в 2016 :

Виконується капітальний ремонт 3-х доріг та 2-х тротуарів:

- за кошти місцевого бюджету виконано капітальний ремонт тротуару по вул..Медична (ділянка від вул..Героїв України до вул..Героїв Чорнобиля) площею ремонту  2,4  тис.кв.м.;

- за кошти областного бюджету виконуються роботи з наступних об’єктів:

- Капітальний ремонт дороги по вул..П.Тольятті (ділянка від вул.. Чехова до вул..Гагаріна) площею 3,34 тис.м.кв.;

- Капітальний ремонт дороги по вул..Петровського (ділянка від вул.. Комсомольська  до вул..Гагаріна) площею 5,74 тис.м.кв.;

- Капітальний ремонт дороги по вул..Інтернаціоналістів (ділянка від вул..Соборна до вул..Освіти) площею 7,4 тис.м.кв. ;

- Капітальний ремонт тротуару по вул..Центральна (ділянка від вул.. Шатохіна до вул..Зонова) площею 10,3 тис.м.кв.;

-  Реконструкція вул..Центральної та площі ім..І.Сірка площею 44,8 тис.м.кв.;

-  Реконструкція міського парку ім..Б.Мозолевського площею 13,6 тис.м.кв.;

За рахунок коштів обласного бюджету придбано та передано в користування міста міні навантажувач «BOBCAT» .

За рахунок коштів місцевого бюджету ведуться роботи:

- Капітальний ремонту громадського туалету в 34-у мікрорайоні.

- Будівництво системи відеоспостереження на суму 819,118 тис.грн.

- поточним  ремонтом відремонтовано 30 доріг площею ремонту 6,2 тис. кв.м.

- поточним  ремонтом відремонтовано 8 тротуарів площею ремонту 1,7 тис. кв.м.

За рахунок депутатських та інвесторських коштів:

- Встановлено 6 автобусних зупинок.

- Виконано поточний ремонт 2-х автобусних зупинок.

- Придбано та встановлено  2 дитячих майданчика.

Заготовлено 1000 т  посипочного матеріалу на випадок ожеледиці. Заготівля посипочного матеріалу  продовжується.

Підготовлена спецтехніка до роботи в зимовий період в складних погодних умовах.

Зовнішнє освітлення міста:

Кількість відновлених світлоточок -38 шт;

Кількість замінених ламп/плафонів  -1360 шт;

По утриманню мереж зовнішнього освітлення робіт виконано робіт на 695,5 тис.грн.

Витрати на оплату спожитої електроенергії на зовнішнє освітлення міста склали               1375,7 тис.грн. Продовжуеться поточний ремонт мереж  зовнішнього освітлення.

Станом на 28.09.2016року виконано робіт на суму- 24,1 тис.грн.

Утримання вулично-дорожньої мережі :

Робіт виконано на 431,4 тис.грн., в тому числі: утримання ливневої каналізації міста, замінено решіток - 25 шт., чистка ливневої каналізації – вулиць: Центральна, Шатохіна, Чехова, Гагаріна, Середи, Глінки, Партизанська, Уральська, Південно- Об′їздна.

Виконано поточний ремонт дорожніх знаків.

# На прибирання території міста витрачено 710,4 тис.грн., прибрана площа становить 516,183 м².

По нагляду  за зеленими насадженнями: освоєно 740,1 тис.грн. Площа скошених трав  становить 218,2 га. Виконується санітарна обрізка дерев  в охоронній зоні ліній зовнішнього освітлення.

Санітарний стан міста.

Проводиться робота по ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Ліквідовано 330 сміттєзвалищ (зібрано, вивезено та розміщено на полігоні 506 тонн ТПВ) Кількість  вивезених  ТПВ  з  початку  року – 10050 (тн);

Для  своєчасного  та  якісного  надання  послуг  по  вивезенню  ТПВ  з  міста  за рахунок коштів обласного бюджету   придбано  2-а  нових  сміттєвоза. Зношеність задіяного    автотранспорту  по вивозу твердих побутових відходів  складає  87%.

За рахунок коштів місцевого бюджету та природоохоронного фонду придбано 30  стандартних контейнерів об’ємом 0,75м3, та 28 євроконтейнерів об’ємом 1,1 м3.

ПМКП «Саночистка» проводиться ремонт та утримання контейнерів та контейнерних  майданчиків  по збиранню твердих побутових відходів.

Об’єкти соціальної сфери.

По Управлінню освіти виконані:

- Ремонт мереж теплопостачання комунальних закладів на суму 40,0 тис.грн..;

- Ремонт мереж водопостачання комунальних закладів на суму 20,0 тис.грн.;

- Ремонт каналізації комунальних закладів на суму 19,0 тис.грн..

Виконано капітальний ремонт м яких  покрівель площею 8,7 тис.кв.м.

- Олександрівська школа  площею 994 м2;

- СЗШ №8  площею 2600 м2;

- СЗШ №6  площею 1081 м2;

- НВК №1  площею 672 м2;

- КДНЗ №5  площею 749,2 м2;

- КДНЗ №11  площею 920,5 м2;

- КДНЗ №22  площею 1603 м2;

Виконано капітальний ремонт фасаду ДЮСШ  гімнастична зала.

Проведено планово-технічне  обслуговування та ремонт котельного обладнання суму 122,47 тис.грн:

- підготовлено16 котелень управління освіти.

- виконано прочистку димовентканалів котелень та топкових.

Проведено тендер на закупівлю 127 тонн вугілля.

Виконано поточні ремонти між панельних швів, тротуарів, замінено вікна на металопластикові в 3-х дошкільних навчальних закладах.

Проведено заміри опору ізоляції в усіх закладах освіти міста на суму 9,8тис.грн.

Проведено перевірка технічного стану, ремонт та технічне обслуговування всіх існуючих джерел зовнішнього протипожежного  водопостачання.

Паспорти  готовності  оформлені та підписані Державним інспектором з енергетичного нагляду до Департаменту освіти та науки в кількості 24 шт.            (по 3-х об’єктах  оформлено по 2 паспорти: НВК №1; БТДЮ-інтернат; ДЮСШ).

По КЗ ««Центральна міська лікарня м.Покров»ДОР»

Виконано:

- заміну труб опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання

всього  460 п/м.

Паспорти готовності в кількості 5 од.  надані в Департамент охорони здоров’я.

По КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров»

Виконано:

- заміну труб опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання   на суму 5,1 тис.грн., відремонтовано покрівлю на суму 8,0 тис.грн.  Робіт виконано 13,148  тис.грн.

Паспорти готовності в кількості 4 од.  надані в Департамент охорони здоров’я.

Стан розрахунків за комунальні послуги та  спожиті енергоресурси.

МКП «ЖЕО»

Заборгованість населення за комунальні послуги станом на 01.01.2016 року складала 9059,823 тис.грн., станом на 01.09.2016 року становить 9931,9 тис.грн.  Зростання на 8,8%, або на  872,07 тис.грн.

МКП «Орджонікідзетеплоенерго»

Кредиторська заборгованість підприємства станом на 01.09.16 року  складає 101,018  млн.грн, в тому числі:

- за природний газ – 65,865 млн.грн.,

- електроенергію – 22,924 млн.грн.,

- воду – 11,873 млн.грн..

Також підприємство має податкову заборгованість у сумі  4,13 млн. грн., заборгованість по страховим внескам пенсійного фонду та ЕСВ у розмірі          6,5 млн. грн.

Дебіторська заборгованість по підприємству складає – 30,5 млн. грн., а саме:

-населення – 25,242 млн.грн;

-бюджетні установи – 3,29 млн.грн.;

- госпрозрахункова підприємства – 1,2 млн.грн.;

- інша кредиторська заборгованість – 0,8 млн.грн.

ПМКП «Покровводоканал»

Послуги з водопостачання та водовідведення.

Заборгованість населення за водоспоживання та водовідведення станом:

- на 01.01. 2016 рік  - 3791,1 тис.грн;

- на 01.09.2016 рік –  4068,8 тис.грн.

Заборгованість збільшилась на 277,7 тис.грн. (на 7,3 %)

Енергоносії .

Заборгованість за спожиту електроенергію станом на 01.09.2016 року відсутня.

Робота по зниженню дебіторської заборгованості комунальними підприємствами ведеться недостатньо. По всіх підприємства – надавачах комунальних послуг знизився відсоток проплати за отримані комунальні послуги.

Заслухавши інформацію  начальника управління ЖКГ та будівництва           Ребенка В.В. про готовність комунальної та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років  на виконання доручення голови Дніпропетровської облдержадміністрації № 07-75/0/35-16 від 19.09.2016 року керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Покровської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію начальника управління ЖКГ та будівництва Ребенка В.В. про готовність комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2016-2017 років прийняти до відома (Додаток №1).

2. Управлінню освіти (Рубуха Г.П.), КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров»ДОР» (Шкіль А.П.), КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров» (Ліснича В.В.), відділу культури (Сударева Т.М.) провести гідравлічні випробовування систем теплопостачання закладів.

Термін до 01.10.2016 року.

3. Управлінню освіти (Рубаха Г.П.)  вирішити питання подачі природного газу на автономні котельні та топкові, здійснити пробні пуски тепла на об’єкти теплозабезпечення.

Термін до 05.10.2016 року.

4. Заступнику міського голови Гончарову М.В., начальнику управління освіти Рубасі Г.П., головному лікарю КЗ «Центральна міська лікарня «ДОР» Шкілю А.П., головному лікарю КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров» Лісничій В.В., начальнику відділу культури Сударевій Т.М. забезпечити подачу теплоносія зі збудованих котелень на об’єкти теплопостачання комунальних  закладів.

Термін  до  15.11.2016 року.

5. Під особисту відповідальність керівників ПМКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.),   об’єднань співвласників багатоповерхових будинків «Злагода»                (Пархоменко А.П.), «Молодіжний» (Кучма О.П.),  «Гірник»  (Кухтіна Л.О.), «Новосел»   (Молєв А.О.),    «Схід»    (Ведман Т.Г.),    «Днепр-7»    (Кузовий О.С.),

ЗАТ «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.) з метою недопущення руйнування внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків в осінньо-зимовий період 2016-2017 років забезпечити їх утеплення та стабільний робочий стан.

Термін до 10.11.2016 року.

6. На опалювальний період 2016-2017 років начальнику Орджонікідзевської дільниці Нікопольського УЕГГ Кряжевських З.В.:

- заборонити відключення від газопостачання об’єктів життєзабезпечення міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення ремонтних робіт на міських мережах газопостачання;

- не допускати випадків відключення стояків газопостачання в житлових будинках за наявності заборгованості споживачів;

- оперативно проводити роботи з ліквідації витоків газу та відновленню газопостачання споживачів.

7. На опалювальний період 2016-2017 років начальнику Нікопольських РЕМ Чорному О.В.:

- забезпечити  цілодобову  роботу  аварійно-відновлювальних бригад по стабільному забезпеченню споживачів електричною енергією;

- заборонити відключення від електропостачання  об’єктів  життєзабезпечення

міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення

планових ремонтних робіт на міських мережах  електропостачання;

- виконати  благоустрій  території  міста після  проведення  земляних  робіт

на кабельних лініях.

8. Управлінню освіти (Рубаха Г.П.) забезпечити виконання заходів по скороченню споживання природного газу на опалення в навчальних закладах згідно  доведених  показників.

Термін: протягом опалювального періоду.

9. Керівникам комунальних  підприємств та бюджетних установ виконати заходи по енергозбереженню на комунальних об’єктах та житловому фонді міста. Жорстко  дотримуватись температурних графіків в приміщеннях, графіків роботи електрообладнання та освітлювальних пристроїв.

Термін: постійно.

10. Начальнику управління ЖКГ та будівництва  Ребенок В.В.:

- відновити   цілодобову  роботу  чергових  диспетчерів  виконавчого  комітету

Покровської  міської  ради;

- організувати роботу диспетчерських служб комунальних підприємств зі стаціонарним  та  мобільним  телефонним  зв’язком;

- висвітлити  у  засобах  масової  інформації, на  офіційному  сайті  Покровської

міської ради телефонні номери диспетчерських та аварійних служб підприємств та організацій, які  задіяні  в  життєзабезпеченні   міста;

- забезпечити інформування диспетчерами відповідальних служб та управління

цивільного захисту   облдержадміністрації  за телефоном 056 745 02 22  та електронну адресу департаменту житлово-комунального господарства  м.Дніпро пр..О.Поля,2 про стан проходження опалювального сезону.

Термін  з 01.11.2016 р.

11. З метою ефективної роботи чергових диспетчерів, керуючому справами

виконкому  Відяєвій Г.М.,  забезпечити  диспетчерів  приміщенням, телефонним

зв’язком,  електронною поштою.

Термін  до 01.11.2016 р.

12. Керівникам комунальних підприємств МКП «ЖЕО» (Кулініч  М.В.), ПМКП «ПУВКГ» (Ужбіда Т.В.), ПМКП «Добробут» (Ревуцький А.С.),               ПМКП «Саночистка» (Солянко В.А.), Управлінню  освіти (Рубаха Г.П.),  головному лікарю  КЗ  «Центр  первинної медико-санітарної  допомоги  м. Покров»            (Ліснича В.В.), начальнику Орджонікідзевської дільниці Нікопольського УЕГГ (Кряжевських З.В.),:

- наказами  затвердити  графіки  чергування  відповідальних керівників, чергових диспетчерів  та  списки  аварійно-відновлювальних бригад;

- забезпечити  цілодобову  роботу диспетчерських  та  аварійно-відновлювальних

бригад для надання комунальних послуг споживачам.

Термін  з 01.10.2016р.   постійно

13. ПМКП «ПВУВКГ» (Ужбіда Т.В.) виконати благоустрій територій після проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідно-каналізаційних мережах.

Термін до 15.10.2016р.

14. Керівникам комунальних підприємств МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.), ПМКП «ПВУВКГ» (Ужбіда Т.В.), ПМКП «Добробуд» (Ревуцький А.С.),          ПМКП «Саночистка» (Солянко В.А.) забезпечити готовність техніки для стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2016-2017 року.

Термін до 01.11.2016 р.

15. Керівникам  комунальних  підприємств ПМКП «ПВУВКГ»          (Ужбіді Т.В.) МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.), ПМКП «Добробуд» (Ревуцький А.С.) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж на території міста.

Термін: постійно.

16. Попередити керівників ПМКП «ПВУВКГ» (Ужбіда Т.В.), МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.), ПМКП «Саночистка» (Солянко В.А.) про персональну відповідальність за невиконання заходів по збору поточних комунальних платежів та погашення заборгованостей населенням за отримані житлово-комунальні послуги.

17. Керівникам комунальних підприємств ПМКП «ПВУВКГ»          (Ужбіда Т.В.), та соціальної сфери КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров»ДОР» (Шкілю А.П.), КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров» (Лісничій В.В.), управлінню освіти (Рубаха Г.П.) утримувати в робочому стані джерела зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін: постійно.

18. Директору ПМКП «Саночистка» (Солянко В.А) забезпечити систематичне прибирання  твердих побутових відходів  та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території міста.

Термін постійно.

19. Інформацію «Про готовність комунальної та соціальної сфер міста до роботи в  осінньо-зимовий період 2016-2017 років» (додаток №1) оприлюднити в міській газеті «Козацька вежа» та розмістити на офіційному сайті Покровської міської ради.

20. Контроль за виконанням цього рішення  покласти  на заступника міського голови  Гончарова М.В.

Міський  голова			                      О.М.Шаповал

Ребенок,4-48-43