копія

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

## ПОКРОВСЬКА МІСЬКА  РАДА

## ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________________________________________________

## Р І Ш Е Н Н Я

"28" жовтня 2016 р.                                                                                                       № 2

(І пленарне засідання 14 сесії  7 скликання)

Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2016 - 2017 р.р.

____________________________________

З метою стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення міста, забезпечення  споживачів теплом, питною водою, електроенергією та газом, утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, своєчасних розрахунків споживачів за надані комунальні послуги та енергоносії рішенням виконавчого комітету міської ради від 24.02.2016 року № 67 «Про підготовку міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2016 - 2017 р.р.» затверджений план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2016 - 2017 р.р., який включив заходи по 5-ти комунальних підприємствах міста, закладах охорони здоров’я та управління освіти.

Всі заплановані на 2016 рік заходи виконано.

Заслухавши інформацію  начальника управління ЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради  Ребенка В.В.,  про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2016 - 2017 р.р., керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію начальника управління ЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради  Ребенка В.В.  про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2016 - 2017 р.р. прийняти до відома  згідно додатку.

2. Заступнику міського голови Гончарову М.В., начальнику управління освіти  виконавчого комітету Покровської міської ради  Рубасі Г.П., головному лікарю КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» Шкілю А.П., головному лікарю КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров» Лісничій В.В., директору ДПТНЗ Орджонікідзевського професійно-технічного училища Дяченко Н.В., начальнику відділу культури  виконавчого комітету Покровської міської ради  Сударевій Т.М. забезпечити подачу теплоносія зі збудованих котелень на об’єкти теплопостачання комунальних  закладів та соціальної сфери.

Термін:  до  15.11.2016 року.

3. Керівникам підприємств:  МКП  «Покровводоканал» (Забула О.В.),  МКП «ЖЕО»  (Кулініч М.В.), ПМКП «Добробут» (Ревуцький А.С.), Орджонікідзевська  дільниця Нікопольського УЕГГ ПАТ «Дніпропетрвськгаз» (Кряжевських З.В.), начальнику Нікопольських РЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (Чорному А.В.) забезпечити  споживачів комунальними послугами та енергоносіями. Під особисту відповідальність забезпечити розрахунки за енергоносії.

Термін: постійно.

4. Під особисту відповідальність керівників МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.),   об’єднань співвласників багатоповерхових будинків «Злагода»                (Пархоменко А.П.), «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Молєв А.О.), «Схід» (Ведман Т.Г.), «Днепр-7» (Кузовий О.С.),      ЗАТ «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.) з метою недопущення руйнування внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків в осінньо-зимовий період 2016-2017 років забезпечити їх утеплення та стабільний робочий стан.

Термін: до 10.11.2016 року.

5. На опалювальний період 2016-2017 років начальнику Орджонікі-дзевської дільниці Нікопольського УЕГГ ПАТ «Дніпропетровськгаз» Кряжевських З.В.:

- забезпечити стабільне  газопостачання  на  об’єкти життєзабезпечення та  мешканцям  міста протягом  опалювального періоду 2016-2017 р.р.;

- заборонити відключення від газопостачання об’єктів життєзабезпечення міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення ремонтних робіт на міських мережах газопостачання;

- не допускати випадків відключення стояків газопостачання в житлових будинках за наявності заборгованості споживачів;

- оперативно проводити роботи з ліквідації витоків газу та відновленню газопостачання споживачів.

6. На опалювальний період 2016-2017 років начальнику Нікопольських РЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» Чорному А.В.:

- забезпечити  стабільне  електропостачання на об’єкти  життєзабезпечення та  мешканцям міста протягом  опалювального періоду 2016-2017 р.р.;

- забезпечити  цілодобову  роботу  аварійно-відновлювальних бригад по стабільному забезпеченню споживачів електричною енергією;

- заборонити відключення від електропостачання  об’єктів  життєзабезпечення

міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення

планових ремонтних робіт на міських мережах  електропостачання;

- виконати  благоустрій  території  міста після  проведення  земляних  робіт

на кабельних лініях.

7. Управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради  (Рубаха Г.П.) забезпечити виконання заходів по скороченню споживання природного газу на опалення в навчальних закладах згідно  доведених  показників.

Термін: протягом опалювального періоду.

8. Керівникам комунальних  підприємств та бюджетних установ виконати заходи по енергозбереженню на комунальних об’єктах та житловому фонді міста. Жорстко  дотримуватись температурних графіків в приміщеннях, графіків роботи електрообладнання та освітлювальних пристроїв.

Термін: постійно.

9. Керівникам комунальних підприємств: МКП «ЖЕО» (Кулініч  М.В.), МКП «Покровводоканал» (Забула О.В.), ПМКП «Добробут» (Ревуцький А.С.), ПМКП «Саночистка» (Солянко В.А.), управління  освіти виконавчого комітету Покровської міської ради  (Рубаха Г.П.),  комунального закладу  «Центр  первинної медико-санітарної  допомоги  м. Покров»      (Ліснича В.В.), Орджонікідзевської дільниці Нікопольського УЕГГ ПАТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В.):

- затвердити  графіки  чергування  відповідальних керівників, чергових  диспетчерів  та  списки  аварійно-відновлювальних бригад;

- забезпечити  цілодобову  роботу диспетчерських та аварійно-відновлювальних  бригад для надання комунальних послуг споживачам.

Термін:  з 01.10.2016р.   постійно

10. МКП «Покровводоканал» (Забула О.В.) виконати благоустрій територій після проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідно-каналізаційних мережах.

Термін: до 01.11.2016р.

11. Керівникам комунальних підприємств: МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.), МКП «Покровводоканал» (Забула О.В.), ПМКП «Добробут» (Ревуцький А.С.),          ПМКП «Саночистка» (Солянко В.А.) забезпечити готовність техніки для стабільної роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2016-2017 року.

Термін: до 01.11.2016 р.

12. Керівникам:  МКП «Покроводоканал» (Забула О.В.), МКП «ЖЕО»     (Кулініч М.В.), ПМКП «Добробут» (Ревуцький А.С.), ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» (Шуваєв С.П.), Орджонікідзевська  дільниця Нікопольського УЕГГ (Кряжевських З.В.), станційно-лінійної дільниці №2 комбінованого центру  телекомунікацій  №526 Дф ПАТ  «Укртелеком»  (Нікіфоров О.М.) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж на території міста.

Термін: постійно.

13. Попередити керівників МКП «Покровводоканал» (Забула О.В.),              МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.), ПМКП «Саночистка» (Солянко В.А.), МКП «Орджонікідзетеплоенерго» (Бондарук Р.К.) про персональну відповідальність за невиконання заходів по збору поточних комунальних платежів та погашення заборгованостей населенням за отримані житлово-комунальні послуги.

14. Керівникам: МКП «Покрововдоканал»  (Забула О.В.), комунального закладу «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.), комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги                        м.Покров» (Ліснича В.В.), управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради  (Рубаха Г.П.) утримувати в робочому стані джерела зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін: постійно.

15. Директору ПМКП «Саночистка» Солянко В.А. забезпечити систематичне прибирання  твердих побутових відходів  та ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території міста.

Термін: постійно.

16. Начальнику Покровського МВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській  області Стовбі В.О., головному  лікарю  комунального закладу  «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров»       Лісничій В.В.,   директору територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Даниленко Н.Е. на випадок ускладнення погодних умов підготувати та відновити роботу: 2-х стаціонарних пунктів обігріву, 1 пересувного, 1 соціального патрулю  та мобільної електростанції на випадок аварійних відключень електромереж міста.

17. Інформацію «Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2016 - 2017р.р.»  згідно додатку оприлюднити в міській газеті «Козацька вежа» та розмістити на офіційному сайті Покровської міської ради.

18. Контроль за виконанням цього рішення  покласти  на заступника міського голови  Гончарова М.В. та на  постійну депутатську комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення           (Міць Л.О.).

Міський  голова			 О.М.Шаповал

Ребенок,4-48-43

Додаток

до рішення 1 пленарного засідання

14 сесії 7 скликання

від  “28”  жовтня  2016  року № 2

ЗВІТ

«Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2016 - 2017 р.р.»

Враховуючи рішення 5 сесії міської ради 7 скликання  від  26.02.2016 року № 9 «Про децентралізацію теплопостачання в місті Орджонікідзе» основним питанням стоїть забезпечення індивідуальним опаленням  соціально не захищених верств населення, об’єктів комунальної власності, соціальної та бюджетної сфери.

На сьогоднішній день  в  роботі :

- 16   котелень  управління освіти .

- 84% (13683) квартир  мешканців   в   багатоквартирних  житлових  будинках  міста  обладнані  індивідуальним  опаленням.

Станом на 28.10.2016 року в рамках реалізації затвердженої Програми децентралізації теплопостачання міста здійснюється переведення на індивідуальне опалення 17 об’єктів комунальної, соціальної та бюджетної сфери:

- Будуються  шість  модульних   твердопаливних  котелень ,

- дві   газові  котельні.

- три  об’єкти  переводяться  на  електроопалення.

Джерелами фінансування проектів є кошти інвесторів та кошти місцевого бюджету.

За рахунок переведення соціальної та бюджетної сфери на індивідуальне опалення споживання газу скорочується на 3,5 млн.м3.

Інвестор ТОВ "Укрекоенергоінвест" реалізує проект:

-Твердопаливна котельня Комунального закладу «Центральна міська лікарня м.Покров» Дніпропетровської обласної ради» та тепломережа до  Комунального закладу "Навчально-виховний комплекс № 1 м.Покров Дніпропетровської області".

Котельна готова на 65 %, ведуться будівельно-монтажні роботи.

Загальна потужність котельні – 4,0 МВт;

Забезпечить теплом 7 об’єктів соціальної сфери міста:

1. Комунальний заклад «Центральна міська лікарня м.Покров» Дніпропетровської обласної  ради».

2. Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров».

3. Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс № 1" (СЗШ№5,               КДНЗ №17).

4. Гуртожиток МКП «ЖЕО» (вул. Героїв України,13).

5. Будівля по вул.Г.Тикви,2 (інформаційно-розрахунковий центр, Покровське відділення поліції Нікопольського відділу поліції, гімнастична зала ДЮСШ).

6. Будівля міськвиконкому ( вул .Центральна, 48).

7. Гуртожиток МКП «ЖЕО» (вул.Центральна,49,49а).

На даний час температурний режим в усіх перелічених закладах підтримується  приладами   електроопалення.

Інвестор ПП "Мациборко" реалізує проект:

- Твердопаливна котельня КПНЗ «БТДЮ» управління освіти  вул.Центральна, 5.

-загальна потужність котельні 150кВт.

(Котельна змонтована, проводяться пуско-налагоджувальні роботи.)

- Твердопаливна котельня КПНЗ «ДЮСШ» управління освіти  вул.Горького,12.

- загальна потужність котельні 190кВт.

(Котельна змонтована, проводяться пусконалагоджувальні роботи.)

- Твердопаливна котельня Дитячої школи мистецтв відділу культури

вул. Г.Середи,11.

- загальна потужність котельні 170кВт.

(Котельна змонтована, проводяться пусконалагоджувальні роботи.)

- Твердопаливна котельня  будівлі управління освіти вул. Центральна, 7.

- загальна потужність котельні 124кВт.

(Котельна змонтована, проводяться пусконалагоджувальні роботи.)

Інвестор ТОВ "ТИТАН +" реалізує проект:

- Твердопаливна  котельня  ДПТНЗ  «Орджонікідзевське ПТУ»                       вул. Л.Чайкіної, 17.

- загальна потужність котельні 600кВт.

(Котельна готова на 65 %, ведуться будівельно-монтажні роботи)

Температурний режим в закладі підтримується приладами електроопалення.

Електроопалення об’єктів відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради.;

(Розроблена проектно-кошторисна документація, проходить державну будівельну експертизу)

1. Музей (вул..Пушкіна,8)

- опалювальна площа – 225м2;

2. Філія №2 Централізованої бібліотечної системи (вул..Л.Чайкіної, 32/27)

- опалювальна площа – 60,8м2;

3. Філія №3 Централізованої бібліотечної системи (вул..Шатохіна, 3а)

- опалювальна площа –70,5м2.

Реконструкція існуючої газової котельні МКП «ЖЕО».

Гуртожиток  МКП «ЖЕО» (вул.Чехова,15)

(Ведуться проектні  роботи )

- опалювальна площа – 288,7м2.

Газова котельня управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської міської ради.;

вул.Горького,5. (Ведуться  будівельні роботи )

- загальна потужність котельні 120кВт.

- опалювальна площа – 937,5.м2

По житловому фонду міста Покров станом на 28.10.2016 року налічується 16600 квартир з них:

-    84 %  квартир (13683) мають індивідуальне опалення.

Кількість відкритих особових рахунків по МКП «Орджонікідзетеплоенерго»   складає – 2917 абонентів.

В ході роботи  міжвідомчої  комісії  виконавчого комітету Покровської міської ради та робочої  групи  з  питань   децентралізації теплопостачання відпрацьовано  наступне:

- пільгова категорія населення, яким встановлюватимуся індивідуальні прилади опалення за рахунок соціальної матеріальної допомоги – 1920 абонентів. Рішеннями сесій затверджений переліки  загальною кількістю – 1448 абонентів.

- загальна кількість абонентів, які не ввійшли в пільгову категорію 1180 абонентів з них:

- населення яке самостійно встановлюватиме прилади індивідуального опалення складає - 300 абонентів;

-  кількість мешканців гуртожитків, які опалюватимуться від Твердопаливної

котельні комунального закладу «Центральна міська лікарня м.Покров»

Дніпропетровської обласної ради» складає 270 абонентів;

- кількість покинутих квартир та квартир мешканці, яких не визначені складає  610 абонентів.

-  Станом  на  28.10.2016 року по Програмі децентралізації  заключено 1068 договорів, встановлено  індивідуальне опалення соціально незахищеним  верствам  населення  (газові конвектори) в 371 квартирах. В 441 квартирах закінчується монтаж газових конвекторів.

Орієнтовна вартість робіт на встановлення приладів індивідуального газового опалення соціально вразливим верствам населення міста складає               24 млн.грн.

Самостійно  встановлене індивідуальне опалення мешканцями  в  64 квартирах.

Відмовились  від встановлення індивідуального опалення 248 мешканців.

Згідно затверджених графіків виконуються роботи по склінню сходових клітин, ремонту вхідних дверей під’їздів,  утеплення запірної арматури мінеральною ватою житлових будинків на зимовий період.

Всього в графіку стоїть 148 житлових будинків.

Виконано утеплення підвальних приміщень – 125 житлових будинків.

На листопад місяць заплановано – 23 житлових будинках.

Міське комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання»:

В 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету виконано :

-капітальний  ремонт м’яких  покрівель  на 29 житлових  будинках, площею ремонту 18225,75 кв.м, загальною кошторисною вартістю – 6679,7 тис. грн.

-Виконано капітальний ремонт 6 ліфтів   житлових  будинків  на суму             296,0 тис.грн.

-Виконано капітальний ремонт внутрішньо будинкових інженерних мереж по вул.. Медична, 32 (заміна труб водопостачання та каналізації) на суму             53,6 тис.грн.

-Поточним  ремонтом відремонтовано – 7022,6 кв.м  внутрішньо квартальних доріг    на суму  2200,8 тис.грн.

Виконано поточні ремонти:

- м’яких покрівель  на 48 будинках площею ремонту  1634,5 кв.м  вартістю робіт 219,6 тис.грн.

- шиферних покрівель на 10 житлових  будинках площею ремонту  658,7 кв.м  на   суму 75,2 тис.грн.

- фасадів (цоколів) житлових будинків на суму 32,1 тис.грн.

- панельних швів 17545 п/м на суму 348,8 тис.грн.;

Робіт з прочистки та перевірки  димовентканалів  виконано на суму                176,0 тис.грн.

За кошти підприємства виконано роботи по поточному ремонту житлових будинків,  які  не входять до  складу тарифу на суму 410,7 тис.грн.:

- 31 під’їзд на суму 270,9 тис.грн.;

- квартир на суму 8,5 тис.грн.;

- відмосток, лавочок, доріжок  на суму 20,6 тис.грн.;

- вікон, дверей на суму 3,9 тис.грн.;

- обрізка  та видалення дерев на суму 94,8 тис.грн.

Накрито  люками  ревізійні  та каналізаційні  колодязі  в  кількості 29 одиниць на суму 9,9 тис.грн.

Ремонт  систем холодного водопостачання  в  житлових  будинках, вартість робіт склала  121,0 тис.грн;

Ремонт  каналізаційних систем в житлових будинках, вартість робіт                    склала 136,1 тис.грн;

Ремонт систем енергозабезпечення в житлових будинках, вартість робіт склала 454,0 тис.грн.

Станом на 28.10.2016 року  виконано  робіт  на 11382,6 тис. грн.,  з них кошти місцевого бюджету 8479,8 тис.грн., кошти підприємства 2902,77тис.грн..

По управлінню водопровідно-каналізаційного господарства.

Виконано  23 заходи на загальну суму 336,99 тис.грн.

В ході підготовки виконано  роботи по:

1.Цеху водопостачання на суму - 24.83тис.грн.

- Чистка, мийка, хлорування відстійників та камер реакцій насосно-

фільтрувальної станції – 5,23 тис.грн.;

-Чистка, мийка, хлорування резервуарів  чистої води V=3000 м3, V=6000 м3,

V=1000м3 та хлорування мереж-13,9 тис.грн.;

- Чистка, мийка камер водоприймача н/с  I-го підйому – 5,7 тис.грн.;

2. Очисним спорудам каналізації на суму – 1.8 тис.грн.

3.Цеху водопровідних мережна суму -133 тис грн.

По водопровідному цеху робіт виконано на суму 133,0 тис.грн.

Часткова заміна водопровідних мереж (869 м/п)  на суму 98,28 тис.грн.

Заміна вводів на житлові будинки протяжність 169м/п на суму 9,7 тис.грн.

Капітальні ремонти виконано на 2- х дільницях  водопровідних мереж протяжністю 442 м на суму 12,9 тис.грн.

Ремонт запірної арматури 5 од., на суму 12,12 тис.грн..

4.Енергодільниці на суму -33.8 тис грн.

Робіт по енергодільниці виконано на 33,8 тис.грн.

Ревізія 10 силових трансформаторів на КНС,н/станцій Iго и IIго підйому;

Ревізія та огляд 12 км мереж електропередач;

Ревізія 12 шт. пускової апаратури  електрообладнання;

Ревізія  12 шт. електроприводів засувок нагнітання до насосів н/станції Iго та IIго підйомів;

Ревізія та огляд  8-ми вводів електрообладнання в ЗРУ-6 на КНС, насосній станції 1 и 2-го підйомів.

Монтаж  5-ти лічильників обліку споживання електричної енергії.

5.По автотранспортному цеху виконано ремонт транспорту на суму - 46.56 тис.грн.

6.Ремонтно-будівельна дільниця

Робіт виконано на суму 81,4 тис.грн.

Скління 60 кв.м вікон.

Ремонт будівель та споруд.

Благоустрій 60 кв.м після ремонту мереж.

Ремонт 20 водопровідних та каналізаційних колодязів.

Також виконано:

- підготовку двох  водопровідних насосних станцій;

- підготовку чотирьох  каналізаційних насосних станцій ;

- підготовку однієї  водопровідної очисної  споруди ;

- підготовку  однієї каналізаційної споруди ;

- обстеження водозабірного пристрою на насосній станції 1 підйому.

Придбано та встановлено 5 нових пожежних гідрантів на суму 15,6 тис.грн.

За  2016 рік підприємством  накрито  люками 117 колодязів  інженерних  мереж.

(в тому числі : 2 люки  металеві, 2 чугуних, 105 залізобетонних та 29 пластикових.)

По благоустрою міста в 2016 :

виконується капітальний ремонт 3-х доріг та 2-х тротуарів:

- за кошти областного бюджету виконуються роботи з наступних об’єктів:

- капітальний ремонт дороги по вул..Медична (ділянка від вул.. Чехова до вул..Гагаріна) площею 3,34 тис.м.кв. на суму 1214,956  тис. грн., роботи виконані на 60%;

- капітальний ремонт дороги по вул..Торгова (ділянка від                                  вул.. Героїв Чорнобиля до вул..Гагаріна) площею 5,74 тис.м.кв. на суму             2284,276 тис. грн. роботи виконані на 100%;

-  капітальний ремонт дороги по вул..Незалежності (ділянка від вул..Соборна до вул..Освіти) площею 7,4 тис.м.кв. на суму 2945,139 тис. грн. роботи виконані на 95%;

- капітальний ремонт тротуару по вул..Центральна (ділянка від                  вул.. Шатохіна до вул..Зонова) площею 10,3 тис.м.кв. на суму 3843,353 тис. грн. роботи виконані на 45% ;

-  Реконструкція вул..Центральної та площі ім..І.Сірка площею 44,8 тис.м.кв. на суму 23981,222 тис. грн. роботи виконані на 65%;

-  Реконструкція міського парку ім..Б.Мозолевського площею 13,6 тис.м.кв. на суму 16917,336 тис. грн. роботи виконані на 45%;

За рахунок коштів обласного бюджету придбано та передано в користування ПМКП «Добробуд» міні навантажувач «BOBCAT» загальною вартістю  3059тис. грн..

За рахунок коштів місцевого бюджету виконано роботи:

- капітальний ремонт тротуару по вул..Медична (ділянка від вул..Героїв України до вул..Героїв Чорнобиля) площею ремонту  2,4  тис.кв.м., вартістю робіт  1054,413 тис.грн., роботи виконані на 100%.

- Капітальний ремонту громадського туалету в 34-у мікрорайоні на суму 1444,175 тис.грн. роботи виконані на 100%.

- Завершуються роботи по Будівництву системи відеоспостереження на суму 819,118 тис.грн., роботи виконані на 90%.

- Поточним  ремонтом відремонтовано 32 дороги площею ремонту 6,58 тис. кв.м.  вартістю робіт  1851,566 тис.грн.

- Поточним  ремонтом відремонтовано 8 тротуарів площею ремонту 1,7 тис. кв.м.  вартістю робіт  701,3 тис.грн.

За рахунок депутатських та інвесторських  коштів:

- Встановлено 6-ть автобусних зупинок.

- Виконано поточний ремонт 3-х автобусних зупинок.

- Придбано та встановлено  3 дитячих майданчика.

Заготовлено 2500 тон посипочного матеріалу.

Підготовлена спецтехніка до роботи в зимовий період в складних погодних умовах.

Зовнішнє освітлення міста в 2016 році:

Відновлено світлоточок -45 шт;

Замінено ламп/плафонів  -1500 шт;

По утриманню мереж зовнішнього освітлення робіт виконано робіт на           757,2 тис.грн.

Витрати на оплату спожитої електроенергії на зовнішнє освітлення міста склали 1607,9 тис.грн.

Ведуться підготовчі роботи по капітальному ремонту ліній зовнішнього освітлення по вул..Пархоменко.

Продовжується поточний ремонт мереж  зовнішнього освітлення по освітленню внутрішньо-квартальних територій . за адресами Чортомліцька СЗШ, Шатохіна 1,5,7,9,Центральна 50,52,54,

Станом на 28.10.2016року виконано робіт на суму- 24,1 тис.грн

Утримання вулично-дорожньої мережі :

Робіт виконано на 431,4 тис.грн., в тому числі:

- утримання  та  поточний  ремонт  ливневої  каналізації  міста;

- замінено  решіток  - 25 шт;

- чистка  ливневої  каналізації – вулиць: Центральна, Шатохіна, Чехова, Гагаріна, Середи, Глінки, Партизанська, Уральська, Південно- Об′їздна.

Виконано поточний ремонт дорожніх знаків.

Виконується поточний ремонт малих архітектурних споруд.

На прибирання території міста- витрачено 710,4 тис.грн., прибрана площа становить 516,183 м²;

По нагляду  за зеленими насадженнями: освоєно 740,1 тис.грн.

Площа скошених трав  становить -218,2 га;

Санітарний стан міста.

Проводиться робота по ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Ліквідовано 330 сміттєзвалищ (зібрано, вивезено та розміщено на полігоні 506 тонн ТПВ) вартість виконаних робіт  236 тис.грн.

Для  своєчасного  та  якісного  надання  послуг  по  вивезенню  ТПВ  з  міста  за рахунок коштів обласного бюджету   придбано  2-а  нових  сміттєвоза вартістю 5998,8 тис грн.

Зношеність задіяного  автотранспорту  по вивозу твердих побутових відходів  складає  87%.

За рахунок коштів місцевого бюджету придбано;

-30 стандартних контейнерів об’ємом 0,75м3, та

- 28 євроконтейнерів об’ємом 1,1 м3 загальною вартістю 270,7 тис.грн.

ПМКП «Саночистка» проводиться ремонт контейнерів та контейнерних  майданчиків  по збиранню твердих побутових відходів.

Об’єкти соціальної сфери.

По Управлінню освіти виконані:

- Ремонт мереж теплопостачання комунальних закладів на суму 40,0 тис.грн..;

- Ремонт мереж водопостачання комунальних закладів на суму 20,0 тис.грн.;

- Ремонт каналізації комунальних закладів на суму 19,0 тис.грн..

Виконано капітальний ремонт м’яких  покрівель площею 8,7 тис.кв.м., на суму 2637,283тис.грн.:

- Олександрівська школа  площею 994 м2 на суму 325,684 тис.грн.,

- НВК №2  площею 2600 м2 на суму 783,453 тис.грн.,

- СЗШ №6  площею 1081 м2 на суму 276,895 тис.грн.,

- НВК №1  площею 672 м2 на суму 188,095 тис.грн.,

- КДНЗ №5  площею 749,2 м2 на суму 187,516 тис.грн.,

- КДНЗ №11  площею 920,5 м2 на суму 285,340 тис.грн.,

- КДНЗ №22  площею 1603 м2 на суму 590,300 тис.грн.,

Виконано капітальний ремонт фасаду ДЮСШ  гімнастична зала на суму 471,121тис.грн.

Проведено планово-технічне  обслуговування та ремонт котельного обладнання суму 122,47 тис.грн:

- підготовлено16 котелень управління освіти.

- повірка лічильників газу;

- повірка коректорів;

- повірка сигналізаторів.

- виконано прочистку димовентканалів котелень та топкових.

Заготовлено 158,5 тон вугілля в т. ч.:

- в 2016 році завезено - 96,5 тон;

- залишок з 2015 року - 62 тони.

Виконано поточні ремонти між панельних швів, тротуарів, замінено вікна на металопластикові в 3-х дошкільних навчальних закладах.

Проведено заміри опору ізоляції електропроводки в усіх закладах освіти міста на суму 9,8тис.грн.

Проведено перевірка технічного стану, ремонт та технічне обслуговування всіх існуючих джерел зовнішнього протипожежного  водопостачання.

По Комунальному закладу «Центральна міська лікарня м.Покров»ДОР»

Виконано:

- заміну труб опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання

всього  460 п/м на суму 15,5 тис.грн..

Паспорти готовності в кількості 5 од.  надані в Департамент охорони здоров’я.

По Комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров»

Виконано:

- заміну труб опалення, каналізації, холодного та гарячого водопостачання   на суму 5,1 тис.грн., відремонтовано покрівлю на суму 8,0 тис.грн.  Робіт виконано 13,148  тис.грн.

Паспорти готовності в кількості 4 од.  надані в Департамент охорони здоров’я.

На випадок ускладнення погодних умов підготовлено:

- 2 стаціонарних пункти обігріву;(терцентр-вул. Г.України13, Київська 9)

- 1 пересувний;(МНС)

- 1 соціальний патруль.

Також підготовлено мобільну електростанцію на випадок аварійних відключень електромереж міста.(МНС)

З метою перспективи фінансування з державного та обласного бюджетів  в 2017 році, на даний час розроблена проектно-кошторисна документація по 31 об’єктам комунальної власності на суму 148,080 млн.грн. Робота в цьому питанні  продовжується. В роботі  21 проект.

Стан розрахунків за комунальні послуги та  спожиті енергоресурси.

МКП «ЖЕО»

Заборгованість населення за комунальні послуги станом на 01.01.2016 року складала 9059,823 тис.грн., станом на 01.10.2016 року становить 9856,2 тис.грн.  Зростання на 8,1%, або на 800,4 тис.грн.

МКП «Орджонікідзетеплоенерго»

Кредиторська заборгованість підприємства станом на 01.10.16 року  складає 101,018  млн.грн, в тому числі:

- за природний газ – 65,865 млн.грн.,

- електроенергію – 22,924 млн.грн.,

- воду – 11,873 млн.грн..

Також підприємство має податкову заборгованість у сумі  4,13 млн. грн., заборгованість по страховим внескам пенсійного фонду та ЕСВ у розмірі          6,5 млн. грн.

Дебіторська заборгованість по підприємству складає – 30,5 млн. грн., а саме:

-населення – 25,242 млн.грн;

-бюджетні установи – 3,29 млн.грн.;

- госпрозрахункова підприємства – 1,2 млн.грн.;

- інша кредиторська заборгованість – 0,8 млн.грн.

МКП «Покровводоканал»

Послуги з водопостачання та водовідведення.

Заборгованість населення за водоспоживання та водовідведення станом:

- на 01.01. 2016 рік  - 3791,1 тис.грн;

- на 01.10. 2016 рік –  3943,3 тис.грн.

Заборгованість збільшилась на 152,2 тис.грн. (на 3,8 %)

Робота по зниженню дебіторської заборгованості комунальними підприємствами ведеться недостатньо. По всіх підприємства – надавачах комунальних послуг знизився відсоток проплати за отримані комунальні послуги.

З 12.10.2016 року відновив роботу цілодобовий диспетчерський пункт виконавчого комітету Покровської міської ради.

Організована робота аварійно-відновлювальних бригад та відповідних керівників підприємств, керівного складу виконкому з затвердженням графіку чергувань.

На даний час відпрацьовується питання   відновлення цілодобової роботи аварійно-відновлювальних бригад ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» та взаємодії з експлуатаційними службами  цієї  енергопостачальної компанії.

Секретар міської ради                                            А.І.Пастух