М І С Ц Е В Е    С А М О В Р Я Д У В А Н Н Я

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

" 27 "   березня  2017р.			             		                           №  93-р

Про проведення  Дня

пам’яті  померлих  поколінь

________________________

З метою  організації  та  проведення  Дня  пам’яті  померлих  поколінь 23 квітня  2017 року в м.Покров , керуючись  Законом  України  „Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  вважаю  за  необхідне:

1. Міському  комунальному  підприємству  „Ритуал” (Сичева  І.В.):

- організувати роботи з очищення від сміття  та  бруду територію  центрального

міського кладовища до та під час проведення Дня  пам’яті померлих поколінь;

- забезпечити подачу питної води в точки розбору.

2.Просити ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат»

( Шуваєв   С.П.):

- виділити  автогрейдер для планування доріг на центральному міському

кладовищі  на 19  та  20 квітня 2017 року;

- на 18,19,20 квітня 2017 року три вантажних  автомобіля  самоскиди «Вольво»

та автонавантажувач «Сталева воля» для вивозу сміття з території центрального

міського кладовища.

3. МКП «Покровводоканал» (Забула О.В.):

- забезпечити  подачу  питної  води на центральне кладовище з 27.03.2017 року;

- завезти  воду  на  кладовище с. П. Хутори до 19.04.2017 року;

- виконати прибирання та вивезти сміття з території кладовища с. П. Хутори до

21.04.2017 року;

- завезти одну машину  піску  на територію кладовища с. П. Хутори до

15.04.2017 року .

4. МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.) по кладовищу с. Чортомлик:

- виконати ремонт стели;

- виконати прибирання та вивезти сміття з території кладовища з 17.04.2017 по

21.04.2017 року;

- завезти одну машину  піску на територію кладовища до 15.04.2017 року.

5. ПМКП «Саночистка» ( Чернета Є.В.):

- виконати прибирання території та вивезти сміття з території кладовища

с. Олександрівка до 21.04.2017 року;

- завезти одну машину піску на територію кладовища с.Олександрівка в термін

до 15.04.2017 року;

- з 12.04.2017 року по 24.04.2017 року встановити в необхідній кількості бачки

для сміття на території центрального міського кладовища та забезпечити

систематичний його вивіз з території  центрального міського кладовища на

полігон ТПВ.

6. ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.):

- виконати прибирання території та вивезти сміття з території кладовища

с. Гірницьке до 21.04.2017 року;

- завезти одну машину піску на територію кладовища с. Гірницьке в термін

до 15.04.2017 року;

- до  21.04.2017 року виконати прибирання сміття, сухостою вздовж  узбіччя

дороги по вул. Північно-Промисловій  від  заправки «Квадрат» до  вулиці

Чехова та  території  центрального  міського  кладовища;

- забезпечити  безперебійне  електропостачання  озвучувальної     апаратури

та торгівельних  точок  на  території центрального міського  кладовища  під

час проведення  Дня  пам’яті  померлих  поколінь  23.04.2017 року.

7. Відділу  торгівлі  виконавчого комітету (Лінська Н.В.):

- організувати  роботу  торгівельних  точок  біля  центрального міського

кладовища  з  8.00 години 23.04.2017  року.

8. Керівникам  торгівельних  закладів  заключити  договір  на  підключення  та

електропостачання  електричної  енергії  з  ПМКП «Добробут».

9. Відділ транспорту та зв’язку ( Проноза О.В.):

- з  метою забезпечення  належного транспортного обслуговування жителів та

гостей міста 23.04.2017 року в період з 6.00 до 17.00 години змінити схеми

руху автобусів по маршруту № 1 «36-й мікрорайон - Підгірна», № 1-А «вул.

Л.Чайкіної  - Підгірна», №6 «35-й мікрорайон - вул. Шевченко», № 9 «35-й

мікрорайон - Шахта № 22», № 3 «вул..Пушкіна – П.Хутори» та забезпечити їх

рух  по  вул. Г. Середи  і  повз  центральне  міське кладовище.

10. Покровському ВП Нікопольського ВП ГУНП  у Дніпропетровської  області

(Войнов С.М.) забезпечити  громадський порядок, організацію  руху  та

стоянки індивідуального  автотранспорту  в  період  проведення  поминальних

заходів 23.04.2017 року  з 7  години  ранку.

11. Головному лікарю комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної

допомоги м.Покров» (Ліснича В.В.) забезпечити чергування медичного

працівника з відповідним інвентарем в День  пам’яті померлих  поколінь

23 квітня 2017 р. на  центральному  міському  кладовищі з 08:00 до 16:00

години.

12. Начальнику фінансового управління (Міщенко Т.В.):

- провести фінансування  заходів за рахунок коштів, виділених   на  загально-

міські  заходи  відділу  культури. (Сударєва Т.М.)

13. Контроль  за виконанням  цього  розпорядження покласти  на заступника

міського голови   Гончарова М.В.

Міський  голова                                                                         О.М. Шаповал

Вик. Ребенок В.В., 4-30-01