КОПІЯ

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ПОКРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

## Р І Ш Е Н Н Я

" 22 "  березня   2017р.                                                                                     № 83

Про підготовку міських комунальних під-

приємств та бюджетних установ міста  до

роботи в осінньо-зимовий період

2017-2018 років

_____________________________________

З  метою своєчасної та якісної  підготовки   міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста  до роботи в осінньо-зимовий період

2017-2018 років, стабільного забезпечення міста  питною водою, електроенергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню,  та забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії,  керуючись  ст.  30    Закону   України   «Про  місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської  ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план заходів з підготовки   міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років (додаток №1).

2. З  метою   оперативного   вирішення    поточних та перспективних питань

підготовки до осінньо-зимового періоду 2017/2018 року, координації роботи підприємств та служб, затвердити склад міського штабу (додаток №2). Оперативне засідання штабу проводити не рідше одного разу на тиждень.

3. Керівникам  комунальних підприємств до 10.04.2017 року надати  до управління житлово-комунального господарства та будівництва  графіки виконання заходів по кожному об’єкту окремо.

4. Управлінню житлово-комунального господарства та будівництва, керівникам комунальних підприємств забезпечити наявність  проектно-кошторисної   документації   на  заплановані на 2017 роботи (додаток № 3).

Термін  до  01.06.2017 р.

5.  Встановити  кінцевий термін  виконання  заходів  з  підготовки топкових котелень, житлових    будинків    та   бюджетних установ міста  до опалювального  сезону  2017/2018 р.  з   оформленням   паспортів    готовності  до 01.09.2017 року.

6. Під особисту відповідальність керівників МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.), управлінню освіти (Рубаха Г.П.), відділу культури (Сударєва Т.М.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Молєв А.О.), «Схід» (Ведман Т.Г.), «Днепр-7» (Кузовий О.С.),  ЗАТ «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.) з метою недопущення руйнування внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків в осінньо-зимовий період 2017-2018 років забезпечити їх утеплення та стабільний робочий стан.

Термін: до 01.11.2017 року.

7. Керівникам комунальних  підприємств та бюджетних установ міста виконати заходи по енергозбереженню на комунальних об’єктах та житловому фонді міста.

8. Керівникам міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста провести  гідравлічні  випробування  та  здійснити  пробні  пуски тепла  на  всі об’єкти   теплозабезпечення    в  термін  до  01.10.2017 року.

9. Керівникам комунальних  підприємств міста: МКП  “Житлово-експлуатаційне  об’єднання” (Кулініч М.В.), МКП «Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (Забула О.В.),  ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.),  КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.),  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти (Рубаха Г.П.), відділу культури (Сударєва Т.М.) під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів.

10. МКП «Покровводоканал» (Забула О.В.) виконати благоустрій територій після проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідно-каналізаційних мережах.

Термін: до 01.06.2017р.

11. Керівникам  комунальних підприємств та установ: МКП «Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (Забула О.В.)  КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.),  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров» (Ліснича В.В.),  управлінню освіти (Рубаха Г.П.) провести  перевірку технічного стану  джерел  зовнішнього  протипожежного  водопостачання;

Термін постійно.

12. Керівникам підприємств: МКП «Покрововодоканал» (Забула О.В.),               МКП «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (Кулініч М.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.),

-забезпечити здійснення  витрат підприємств в межах обсягу отриманих доходів;

-не допускати  перевищення  затвердженого  фонду оплати праці та інших статей

витрат без отримання надпланових доходів;

-активізувати  роботу  по  стягненню  дебіторської  заборгованості  за   житлово-

комунальні послуги по категорії споживачів «інші»;

-здійснити  взаємні  розрахунки  з погашення  дебіторської   та     кредиторської

заборгованості, яка виникла між комунальними підприємствами;

-взяти   під   особисту   відповідальність   забезпечення    дотримання    термінів і

виконання вимог до звітності, яка надається до виконкому.

-взяти під особистий контроль обгрунтованість взяття податкових зобов’язань та

проведення розрахунків  по них.

Термін: постійно.

13. Керівникам:  МКП «Покроводоканал» (Забула О.В.), МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ПАТ «Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат» (Шуваєв С.П.), Орджонікідзевська  дільниця Нікопольського УЕГГ (Кряжевських З.В.), станційно-лінійної дільниці №2 комбінованого центру  телекомунікацій  №526 Дф ПАТ  «Укртелеком»  (Нікіфоров О.М.) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж на території міста.

Термін: постійно.

14. Директору  МКП «Орджонікідзетеплоенерго» Бондаруку Р.К. активізувати позовну роботу  щодо  стягнення  заборгованості  за  послуги з    теплопостачання,

забезпечити  звіряння з державною виконавчою службою щодо виконання судових наказів.

15. Фінансовому управлінню виконавчого комітету  Покровської міської ради (Міщенко Т.В.) забезпечити фінансування  робіт з  підготовки міста до осінньо-зимового   періоду  2017/2018 року  у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2017 рік.

16. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на  заступника міського голови  Гончарова  М.В.

Секретар міської ради						А.І. Пастух

Ребенок В.В., т. 4-48-43

Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

№ 83  від «22  березня » 2017 р.

Склад

міського штабу з підготовки   міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років та забезпечення життєдіяльності міста.

Керівник штабу:

Шаповал О.М.        -міський голова.

Секретар штабу:

Метеленко Я.О.      -головний спеціаліст-еколог   УЖКГ та будівництва.

Члени штабу:

Бондаренко Н.О.  -заступник міського голови;

Гончаров М.В.      -заступник міського голови;

Чистяков  О.Г.      -заступник міського голови;

Бондарук Р.К.       -директор   ОМКП «Орджонікідзетеплоенерго»;

Відяєва Г.М.         -керуючий справами виконавчого комітету Покровської  міської

ради;

Войнов С.М.         -начальник Покровського відділення  поліції

Нікопольського  відділу  поліції ГУНП в Дніпропетровській

області  (за згодою).

Забула О.В.             –в.о.начальника  МКП «Покровське  виробниче   управління

водопровідно-каналізаційного  господарства»;

Кряжевських З.В.-начальник Орджонікідзевської  дільниці  Нікопольського

управління  експлуатації газового  господарства(за згодою);

Кулініч  М.В.        -в.о.начальника  МКП «Житлово-експлуатаційне   об’єднання»

Ліснича В.В.          -головний лікар КЗ «Центр первинної медико- санітарної

допомоги м.Покров»;

Ломова З.П.          - начальник відділу архітектури та інспекції державного архітектурно-

будівельного контролю-головний архітектор міста;

Нор  Ю.М.             -начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та

цивільного  захисту населення виконавчого комітету

Покровської міської ради;

Паршин О.Й.        -начальник Нікопольського відділення інспекції

Держенергонагляду (за згодою);

Ребенок В.В.         -начальник Управління житлово-комунального господарства

та  будівництва виконавчого комітету Покровської  міської ради;

Рубаха Г.П.           - начальник  управління освіти виконавчого комітету

Покровської  міської ради;

Міщенко Т.В.       -начальник  фінансового управління  виконавчого комітету

Покровської  міської ради;

Сізова О.А.           -в.о.начальника  прес-служби міського голови;

Солянко В.А.        -директор ПМКП «Добробут»;

Стовба В. О.         -начальник Орджонікідзевського МВ ГУ МНС  України в

Дніпропетровській області, полковник служби   цивільного

захисту (за  згодою);

Чорний О.В.	-начальник Нікопольських РЕМ (за згодою);

Шкіль А.П.             -головний лікар КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров»ДОР».

Вик.Ребенок,4-48-43;

Додаток № 2

до рішення виконавчого комітету

№ 83  від «22  березня » 2017 р.

ГРАФІК

виготовлення проектно-кошторисної документації  на капітальні ремонти

об’єктів комунальної власності

| Найменування | Виконавець | Терміни виконання |
| --- | --- | --- |
| Розробка ПКД на капітальний ремонт покрівель будинків житлового фонду | УЖКГ та будівництва | 01.06.2017 р. |
| Розробка ПКД на капітальний ремонт фасадів будинків житлового фонду | МКП «ЖЕО» УЖКГ та будівництва | 01.06.2017р. |
| Розробка ПКД на капітальний ремонт ліфтів будинків житлового фонду | МКП «ЖЕО» | 01.05.2017 р. |
| Розробка ПКД на капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж будинків житлового фонду | МКП «ЖЕО» УЖКГ та будівництва | 01.06.2017 р. |
| Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м.Покров по вулицях | УЖКГ та будівництва | 01.06.2017 р. |
| Капітальний ремонт громадських туалетів | УЖКГ та будівництва | 15.05.2017 р. |
| Капітальний ремонт м’якої покрівлі | Управління освіти | 01.06.2017 р. |
| Розробка ПКД на капітальний ремонт доріг | УЖКГ та будівництва | 01.06.2017р. |
| Розробка ПКД на капітальний ремонт доріг | УЖКГ та будівництва | 01.06.2017 р. |
| Розробка ПКД на будівництво резервного водогону | УЖКГ та будівництва | 01.06.2017р. |

Вик.Ребенок ,4-48-43