Додаток  №2

до рішення 20 сесії 7 скликання

від  “ 28”  квітня  2017  року   №  2

ПЛАН  ЗАХОДІВ

з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи

в осінньо-зимовий період  2017/2018 року

| № пп |  | Найменування заходу | Орієнтовна кошторис на вартість, тис.грн |  |  |  | Термін виконання |  |  | Відповідальний за виконання робіт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Початок робіт |  | Закінчення робіт |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |
| I. МКП “Житлово-експлуатаційне об’єднання” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капітальний ремонт , в тому числі: |  |  |  |  |  | *** |  | *** | *** |  |  |  |
|  | М’яких покрівель ( 21377 м2 ) |  | 5500,0 |  |  |  | квітень |  | листопад | УЖКГ та будівництва; МКП «ЖЕО» |  |  |  |
|  | Шиферних покрівель ( 5275 м2 ) |  | 200,0 |  |  |  | квітень |  | листопад | УЖКГ та будівництва, МКП «ЖЕО» |  |  |  |
|  | Фасадів( 2315 м2 ) |  | 487,6 |  |  |  | квітень |  | листопад | УЖКГ та будівництва, МКП «ЖЕО» |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул.Соборна,25 в т.ч. експертиза,технагляд |  | 100,0 |  |  |  | квітень |  | листопад | УЖКГ та будівництва |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт (відновлення несучої здатності конструкцій) житлового будинку (під’їзди 6,7,8,9) по вул..Торгова, 58 в т.ч. технагляд розробка ПКД, експертиза |  | 573,9 |  |  |  | травень |  | листопад | УЖКГ та будівництва; МКП «ЖЕО» |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків |  | 948,0 |  |  |  | квітень |  | грудень | УЖКГ та будівництва, МКП «ЖЕО» |  |  |  |
|  | Внутрішньоквартальних доріг (______ м2) |  |  |  |  |  | квітень |  | листопад | Кулініч М.В. |  |  |  |
|  | Внутрішньобудинкові інженерні мережі |  | 1000,0 |  |  |  | квітень |  | листопад | Кулініч М.В. УЖКГ та будівництва; |  |  |  |
| 1.2 | Заміна газового обладнання, приладів обліку |  | 50,0 |  |  |  | квітень |  | грудень | УЖКГ та будівництва; МКП «ЖЕО» |  |  |  |
| 1.3 | Поточний ремонт покрівель, в тому числі: |  | *** |  |  |  | *** |  | *** | *** |  |  |  |
|  | м’які ( 950 м2 ) |  | 237,5 |  |  |  | березень |  | листопад | Кулініч М.В. |  |  |  |
|  | шиферні( 120 м2) |  | 24,2 |  |  |  | березень |  | листопад | Кулініч М.В. |  |  |  |
|  | фасадів (цоколів) (100 м2) |  | 18,0 |  |  |  | березень |  | листопад | Кулініч М.В. |  |  |  |
| 1.4 | Санітарно-технічні системи: |  | *** |  |  |  | *** |  | *** | *** |  |  |  |
|  | холодне водопостачання ( 297 будинки) |  | 121,8 |  |  |  | березень |  | серпень | Кулініч М.В. |  |  |  |
|  | каналізація ( 297 будинки) |  | 136,6 |  |  |  | березень |  | серпень | Кулініч М.В. |  |  |  |
|  | димовентканали, всього( 314 будинків), |  | 175,8 |  |  |  | січень |  | вересень | Кулініч М.В. |  |  |  |
|  | в тому числі, 182 житлових будинки з газовими колонками |  | 101,9 |  |  |  | січень |  | вересень | Кулініч М.В. |  |  |  |
|  | Герметизація інженерних вводів ( 28 буд.) |  | 58,8 |  |  |  | квітень |  | серпень | Кулініч М.В. |  |  |  |
|  | Підготовка (ремонт) під’їздів ( 1002 од.) |  | 659,3 |  |  |  | квітень |  | серпень | Кулініч М.В. |  |  |  |
|  | Ремонт ринв ( 120 п/м) |  | 37,2 |  |  |  | січень |  | вересень | Кулініч М.В. |  |  |  |
| 1.5 | Підготовка: |  | *** |  |  |  | *** |  | *** | *** |  |  |  |
|  | горищних приміщень ( 105 буд.) |  | 126,0 |  |  |  | квітень |  | серпень | Кулініч М.В. |  |  |  |
|  | підвальних приміщень ( 219 буд.) |  | 328,0 |  |  |  | квітень |  | серпень | Кулініч М.В. |  |  |  |
| 1.6 | Ремонт панельних та деформаційних швів ( 800 м) |  | 248,0 |  |  |  | квітень |  | серпень | Кулініч М.В. |  |  |  |
| 1.7 | Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг (_____ м2) |  | 2000,0 |  |  |  | квітень |  | серпень | УЖКГ та будівництва; Кулініч М.В. |  |  |  |
| 1.8 | Ремонт електрощитових ( 297 буд.) |  | 445,0 |  |  |  | січень |  | вересень | Кулініч М.В. |  |  |  |
| 1.9 | Видача паспортів готовності (297 буд.) |  | *** |  |  |  | *** |  |  | Кулініч М.В. |  |  |  |
|  | Всього по МКП «ЖЕО», в тому числі |  | 13577,6 |  |  |  | *** |  | *** | *** |  |  |  |
|  | Місцевий бюджет |  | 10859,5 |  |  |  | *** |  | *** | *** |  |  |  |
|  | Кошти підприємства |  | 2718,1 |  |  |  | *** |  | *** | *** |  |  |  |
| ІІ. МКП «Покроводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Реконструкція мереж господарчо-побутової каналізації по вул..Лізи Чайкіної | 3475,107 |  |  |  | січень |  | вересень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.2 |  | Чистка, мийка, хлорування відстійників та камер реакцій насосно-фільтрувальної станції. | 10,8 |  |  |  | травень |  | вересень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.3 |  | Чистка, мийка, хлорування резервуарів чистої води V=3000 м3, V=6000 м3, V=1000м3 та хлорування мереж. | 28,8 |  |  |  | травень |  | вересень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.4 |  | Чистка, мийка камер водоприймача н/с I-го підйому | 30,0 |  |  |  | серпень |  | вересень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.5 |  | Ремонт насосного обладнання І-го та ІІ -го підйомів (2 од. -№4 20Д/6; №7 300Д/70) | 150,0 |  |  |  | квітень |  | травень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.6 |  | Ремонт запірної арматури водопровідного цеху | 41,05 |  |  |  | березень |  | жовтень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.6 |  | Ремонт насосного обладнання цеху очисних споруд каналізації | 141,03 |  |  |  | березень |  | жовтень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.7 |  | Заміна запірної арматури водопровідного цеху | 39,77 |  |  |  | квітень |  | вересень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.8 |  | Заміна вуличних водопровідних мереж | 379,62 |  |  |  | березень |  | листопад | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.9 |  | Заміна ділянок водопровідних мереж | 109,1 |  |  |  | березень |  | жовтень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.10 |  | Заміна вводів у житлові будинки | 52,56 |  |  |  | березень |  | Жовтень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.11 |  | Заміна пожежних гідрантів,2од. | 7,85 |  |  |  | травень |  | вересень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.12 |  | Ремонт запірної арматури цеху очисних споруд каналізації | 46,15 |  |  |  | травень |  | вересень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.13 |  | Ремонт електродвигунів змінного струму потужністю понад 100 кВт 10 од. | 21,3 |  |  |  | травень |  | вересень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.14 |  | Ремонт лінії електропередач 6кВ Вивід №2 на НС І-го підйому | 45,04 |  |  |  | березень |  | жовтень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.15 |  | Ремонт силових трансформаторів 4шт. | 5,9 |  |  |  | травень |  | вересень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.16 |  | Підготовка автотранспорту до роботи в осінньо-зимовий період (27 од.) | 100,00 |  |  |  | березень |  | жовтень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.17 |  | Скління вікон – 50 м2 | 20,0 |  |  |  | березень |  | жовтень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.18 |  | Ремонт будівель і споруд | 50,0 |  |  |  | березень |  | жовтень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.19 |  | Благоустрій територій після ремонту мереж | 45,1 |  |  |  | березень |  | жовтень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.20 |  | Ремонт водопровідних та каналізаційних колодязів (40шт.) | 61,6 |  |  |  | березень |  | жовтень | Забула О.В. |  |  |  |
| 2.21 |  | Всього по МКП « Покроводоканал» в тому числі: | 4860,77 |  |  |  | *** |  | *** | *** |  |  |  |
|  |  | Обласний бюджет | 3475,107 |  |  |  | *** |  | *** | *** |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет | - |  |  |  | *** |  | *** | *** |  |  |  |
|  |  | Кошти підприємства | 1385,67 |  |  |  | *** |  | *** | *** |  |  |  |
| IІІ. Благоустрій міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення м.Покров, по вулицях Г.Тикви, Шатохіна, Боженко в т.ч. ПКД | 700,0 |  |  | квітень |  | листопад |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |
| 3.2 |  | Поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення вулиць м.Покров | 200,0 |  |  | квітень |  | листопад |  | УЖКГ та будівництва; ПМКП «Добробут» |  |  |  |
| 3.3 |  | Утримання ліній зовнішнього освітлення | 1100,0 |  |  | січень |  | грудень |  | ПМКП «Добробут» |  |  |  |
| 3.4 |  | Придбання матеріалів для поточного ремонту ліній зовнішнього освітлення | 200,0 |  |  | квітень |  | липень |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |
| 3.5 |  | Придбання механізмів та іншого обладнання для зимового утримання доріг та пішохідних доріжок |  |  |  |  |  |  |  | ПМКП «Добробут» |  |  |  |
| 3.6 |  | Прибирання територій міста | 1100,0 |  |  | січень |  | грудень |  | ПМКП «Добробут» |  |  |  |
| 3.7 |  | Нагляд за зеленими насадженнями | 1300,0 |  |  | січень |  | грудень |  | ПМКП «Добробут» |  |  |  |
| 3.8 |  | Заготівля протиожеледного матеріалу |  |  |  | березень |  | жовтень |  | Комунальні підприємства міста |  |  |  |
| 3.9 |  | Капітальний ремонт доріг | 27600,0 |  |  | березень |  | листопад |  | Департамент ЖКГ ОДА; УЖКГ та будівництва; ПМКП «Добробут» |  |  |  |
| 3.10 |  | Розробка ПКД на капітальний ремонт доріг, технагляд, експертиза | 20,0 |  |  | березень |  | червень |  | УЖКГ та будівництва; |  |  |  |
| 3.11 |  | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг |  |  |  |  |  |  |  | МКП «ЖЕО» |  |  |  |
| 3.12 |  | Поточний ремонт доріг міста в тому числі тех. нагляд | 2070,0 |  |  | березень |  | вересень |  | УЖКГ та будівництва; ПМКП «Добробут» |  |  |  |
| 3.13 |  | Поточний ремонт тротуарів в тому числі тех.нагляд | 1030,0 |  |  | березень |  | вересень |  | УЖКГ та будівництва; |  |  |  |
| 3.14 |  | Поточний ремонт малих архітектурних споруд, в тому числі автобусних зупинок | 200,0 |  |  | квітень |  | вересень |  | УЖКГ та будівництва; ПМКП «Добробут» |  |  |  |
| 3.15 |  | Поточний ремонт водоводів доріг | 100,0 |  |  | травень |  | жовтень |  | УЖКГ та будівництва; ПМКП «Добробут» |  |  |  |
| 3.16 |  | Утримання дорожньо-вуличної мережі: -утримання водоводів доріг; -розмітка доріг міста; -поточний ремонт дорожніх знаків; -виготовлення та монтаж покажчиків на вулицях міста; -підсипка доріг; -зимове утримання; -розроблення правил приймання стічних вод; -паспортизація вулиць та доріг. | 720,0 |  |  | січень |  | грудень |  | ПМКП «Добробут» |  |  |  |
| 3.17 |  | Капітальний ремонт громадських туалетів, в т.ч. ПКД, експертиза, технагляд | 500,0 |  |  | квітень |  | жовтень |  | УЖКГ та будівництва |  |  |  |
| 3.18 |  | Утримання малих архітектурних споруд: -сторожування фонтану; -сторожування пам’ятнику; -дитячого майданчика; -придбання урн; -оплата природного газу використаного на «Вічний вогонь» | 467,0 |  |  | січень |  | грудень |  | ПМКП «Добробут» |  |  |  |
|  |  | Всього по благоустрою міста | 37307,0 |  |  | *** |  | *** |  | *** |  |  |  |
|  |  | Обласний бюджет | 27500,0 |  |  | *** |  | *** |  | *** |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет | 9807,0 |  |  | *** |  | *** |  | *** |  |  |  |
| ІV. Управління освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  | березень | вересень | Рубаха Г.П |
| 4.1. |  | Ремонт системи водопостачання (150 п/м) |  | 23,0 | березень |  |  | вересень |  |  | Рубаха Г.П. |  |
| 4.2 |  | Ремонт каналізаційних мереж (180 п/м) |  | 10,0 | березень |  |  | вересень |  |  | Рубаха Г.П |  |
| 4.3 |  | Ремонт системи опалення, заміна труб, запірної (200 п/м) |  | 14,0 | березень |  |  | вересень |  |  | Рубаха Г.П |  |
| 4.4 |  | Капітальний ремонт покрівель закладів освіти (_4700кв.м) |  | 1887,0 | червень |  |  | жовтень |  |  | Рубаха Г.П. |  |
| 4.5 |  | Капітальний ремонт будівлі КДНЗ №5 (заміна вікон на металопластикові) |  | 613,0 | червень |  |  | липень |  |  | Рубаха Г.П. |  |
| 4.6 |  | Поточний ремонт електрообладнання та електромереж в закладах освіти |  | 18,4 | січень |  |  | грудень |  |  | Рубаха Г.П |  |
| 4.7 |  | Проведення замірювання опору ізоляції електропроводки в закладах освіти |  | 13,5 | липень |  |  | серпень |  |  | Рубаха Г.П |  |
| 4.8 |  | Підготовка котелень до опалювального сезону: повірка лічильнику газу-16 шт.; повірка коректорів-12шт.; сигналізаторів-38 шт.; прочистка димоходів, вентканалів-55 шт. |  | 71,1 | червень |  |  | вересень |  |  | Рубаха Г.П |  |
| 4.9 |  | Планово - технічне обслуговування та ремонт котельного обладнання |  | 58,0 | січень |  |  | грудень |  |  | Рубаха Г.П |  |
| 4.10 |  | Навчання операторів котелень 4 чол. |  | 3,0 | червень |  |  | вересень |  |  | Рубаха Г.П. |  |
| 4.11 |  | Придбання вугілля ( 200 тонн) |  | 700,0 | червень |  |  | вересень |  |  | Рубаха Г.П. |  |
|  |  | Всього по управлінню освіти: | 3411,0 |  | *** |  |  | *** |  |  | *** |  | 2328,5 |  | *** | *** | *** |
|  |  | Місцевий бюджет |  | 3368,0 | *** |  |  | *** |  |  |  | *** |
|  |  | Інші |  | 43,0 | *** |  |  | *** |  |  |  | *** |
| V. КЗ «ЦМЛ м.Покров» ДОР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Заміна труб опалення |  | 75,0 | квітень |  |  | серпень |  | Шкіль А.П. |  |  |
| 5.2 |  | Заміна труб каналізації |  | 5,0 | квітень |  |  | серпень |  | Шкіль А.П. |  |  |
| 5.3 |  | Заміна труб водопостачання |  | 6,0 | квітень |  |  | серпень |  | Шкіль А.П. |  |  |
| 5.4 |  | Ремонт м’якої покрівлі |  | 16,0 | травень |  |  | серпень |  | Шкіль А.П. |  |  |
|  |  | Всього по КЗ «ЦМЛ м.Покров» ДОР» |  | 102,0 | *** |  |  | *** |  | *** |  |  |
| VI. КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Заміна труб опалення |  | 4,5 | травень |  |  | серпень |  | Ліснича В.В. |  |  |
| 6.2 |  | Заміна труб каналізації |  | 0,976 | квітень |  |  | липень |  | Ліснича В.В. |  |  |
| 6.3 |  | Заміна труб водопостачання |  | 1,432 | квітень |  |  | липень |  | Ліснича В.В. |  |  |
| 6.4 |  | Ремонт м’якої покрівлі |  | 21,0 | травень |  |  | серпень |  | Ліснича В.В. |  |  |
|  |  | Всього по КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров» |  | 27,908 | *** |  |  | *** |  | *** |  |  |
| VIІ. ПМКП «Саночистка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Послуги зі збирання,перевезення, розміщування безхазяйних відходів |  | 200,0 | січень |  |  | квітень |  | УЖКГ та будівництва |  |  |
|  |  | Всього по ПМКП «Саночистка» |  | 200,0 | *** |  |  | *** |  | *** |  |  |
| VІІІ. ПМКП «Ритуал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Утримання міського кладовища, поховання безрідних |  | 215,0 | лютий |  |  | грудень |  | УЖКГ та будівництва, ПМКП «Ритуал» |  |  |
|  |  | Всього по ПМКП «Ритуал» |  | 215,0 | *** |  |  | *** |  | *** |  |  |
| ІХ. Відділ культури виконавчого комітету Покровської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Перевірка димовентиляційних каналів |  | 1,0 | липень |  |  | серпень |  | Сударєва Т.М. |  |  |
| 9.2 |  | Промивка системи опалення в дитячій школі мистецтв та централізованій бібліотечній системі |  |  | червень |  |  | серпень |  | Сударєва Т.М. |  |  |
| 9.3 |  | Замір опору ізоляції |  | 1,0 | червень |  |  | серпень |  | Сударєва Т.М. |  |  |
| 9.4 |  | Повірка газового сигналізатору у клубі с. П. Хутори |  | 0,3 | червень |  |  | серпень |  | Сударєва Т.М. |  |  |
| 9.5 |  | Придбання та встановлення кранів Маєвського |  | 1,0 | червень |  |  | серпень |  | Сударєва Т.М. |  |  |
| 9.6 |  | Інші види робіт за потребою |  | 5,0 | червень |  |  | серпень |  | Сударєва Т.М. |  |  |
|  |  | Всього по відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради |  | 8,3 | *** |  |  | *** |  | *** |  |  |
| Х. |  | Перевірка технічного стану, ремонт та технічне обслуговування, утеплення всіх існуючих джерел зовнішнього протипожежного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  | Бондарук Р.К. Забула О.В. Рубаха Г.П., Шкіль А.П. Ліснича В.В. |  |  |
|  |  | Всього, в тому числі: |  | 59709,578 | *** |  |  | *** |  | *** |  |  |
|  |  | Обласний бюджет |  | 30975,107 | *** |  |  | *** |  | *** |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет |  | 24587,708 | *** |  |  | *** |  | *** |  |  |
|  |  | Кошти підприємств |  | 4103,77 | *** |  |  | *** |  | *** |  |  |
|  |  | Інші |  | 43,0 | *** |  |  | *** |  | *** |  |  |

Секретар міської ради                                                                                         ПастухА.І.

Вик.Ребенок В.В. 4-48-43