МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

## ПОКРОВСЬКА МІСЬКА  РАДА

## ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________________________________________________________________________

## ПРОЕКТ РІШЕННЯ

"___" _________ 2017 р.                                                                                                    №__

Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період        2017 - 2018 р.р. ____________________________________

З метою стабільної роботи об’єктів життєзабезпечення міста, забезпечення  споживачів теплом, питною водою, електроенергією та газом, утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, своєчасних розрахунків споживачів за надані комунальні послуги та енергоносії рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.03.2017 року № 83 «Про підготовку міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста  до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років» затверджений план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2017 - 2018 р.р, який включив заходи по 5-ти  комунальних підприємствах,

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, закладах охорони здоров’я та управління освіти  міста.

Всі заплановані на 2017 рік заходи виконано.

Заслухавши інформацію  начальника управління ЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради  Ребенка В.В.,  про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2017 - 2018 р.р., керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Інформацію начальника управління ЖКГ та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради  Ребенка В.В.  про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2017 - 2018 р.р. прийняти до відома  згідно додатку.

2. Керуючому справами виконкому Відяєвій Г.М., начальнику управління освіти  виконавчого комітету Покровської міської ради  Рубасі Г.П., головному лікарю КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» Шкілю А.П., головному лікарю КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров» Лісничій В.В., директору ДПТНЗ «Покровський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів»  Дяченко Н.В., директору ПМКП «Житлкомсервіс» (Міненко В.О.)  начальнику відділу культури  виконавчого комітету Покровської міської ради  Сударевій Т.М. начальнику управління праці та соціального захисту населення (Ігнатюк Т.М.)   забезпечити подачу теплоносія зі збудованих котелень на об’єкти теплопостачання комунальних  закладів та соціальної сфери.

Термін:  з  02.10.2017 року.

3. Керівникам підприємств:  МКП  «Покровводоканал» (Забула О.В.),  МКП «ЖЕО»  (Кулініч М.В.),  ПМКП «Житлкомсервіс» (Міненко В.О.),  ПМКП «Добробут» (СолянкоВ.А.), ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД»          (Колпакчі О.В.), Покровській дільниці СЕСГ УЕ (Кряжевських З.В.), начальнику Нікопольських РЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (Чорному А.В.) забезпечити  споживачів комунальними послугами та енергоносіями.

Термін: постійно.

4. З метою недопущення руйнування внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків та комунальних об’єктів в осінньо-зимовий  період  2017-2018  років керівникам комунальних  підприємств, управляючої компанії «Універсал-сервіс ЛТД», КЗ «Центральна міська лікарня «ДОР», КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги  м.Покров», Управління праці та соціального захисту населення, об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Скіфське містечко» (Матко Л.В.), «Надія-27» (Бокій В.А.), «Медквартал 5+» (Шульга Л.М.), «Центральна перлина» (Грінь Ю.В.), «Сонячна домівка» (Ляшенко А.В.), «Шатохіна-9» (Клочков О.К.), «Промінь-7» (Громов Я.В.),  «Схід-97» (Яковенко М.М.), «Рятівник» (Громоздін С.В.),  «Молодіжний» (Кучма О.П.), «Гірник»       (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Вишневський І.О.), «Восток» (ВедманТ.Г.),                         ЖБК «Дніпро 7» (Кузовий О.С.), ЗАТ  «ОВЕТРІ» (Гніденко Ю.Д.),             «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), «Затишок-11» (Ващенко С.В.),  «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.)  під особисту відповідальність забезпечити утеплення підвальних приміщень та чердаків, стабільний робочий стан інженерних мереж житлових будинків, виконати  заходи з енергозбереження, жорстко дотримуватись температурних графіків в приміщеннях, графіків роботи електрообладнання та освітлювальних пристроїв.

Термін: до 01.11.2017 року і постійно.

5. На опалювальний період 2017-2018 років провідному інженеру з експлуатаційної діяльності Покровської дільниці СЕСГ УЕ Кряжевських З.В.

- забезпечити стабільне  газопостачання  на  об’єкти життєзабезпечення та  мешканцям  міста протягом  опалювального періоду 2017-2018 р.р.;

- заборонити відключення від газопостачання об’єктів життєзабезпечення міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення ремонтних робіт на міських мережах газопостачання;

- не допускати випадків відключення стояків газопостачання в житлових будинках за наявності заборгованості споживачів;

- оперативно проводити роботи з ліквідації витоків газу та відновленню газопостачання споживачів.

6. На опалювальний період 2017-2018 років начальнику Нікопольських РЕМ ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» Чорному А.В.:

- забезпечити  стабільне  електропостачання на об’єкти  життєзабезпечення та  мешканцям міста протягом  опалювального періоду 2017-2018 р.р.;

- забезпечити  цілодобову  роботу  аварійно-відновлювальних бригад по стабільному забезпеченню споживачів електричною енергією;

- заборонити відключення від електропостачання  об’єктів  життєзабезпечення

міста без погодження з виконавчим комітетом Покровської міської ради;

- погоджувати з виконавчим комітетом Покровської міської ради проведення

планових ремонтних робіт на міських мережах  електропостачання;

- виконати  благоустрій  території  міста після  проведення  земляних  робіт

на кабельних лініях.

7. Управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради  (Рубаха Г.П.) забезпечити виконання заходів по скороченню споживання природного газу на опалення в навчальних закладах згідно  доведених  показників.

Термін: протягом опалювального періоду.

8. Керівникам підприємств та бюджетних установ виконати заходи по енергозбереженню на комунальних об’єктах та житловому фонді міста. Жорстко  дотримуватись температурних графіків в приміщеннях, графіків роботи електрообладнання та освітлювальних пристроїв.

Термін: постійно.

9. Керівникам підприємств: МКП «ЖЕО» (Кулініч  М.В.), МКП «Покровводоканал» (Забула О.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.),           ПМКП «Житлкомсервіс» (Міненко В.О.) управління  освіти виконавчого комітету Покровської міської ради  (Рубаха Г.П.),  комунального закладу  «Центр  первинної медико-санітарної  допомоги  м. Покров»  (Ліснича В.В.), ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), Покровській дільниці СЕСГ УЕ (Кряжевських З.В.):

- затвердити  графіки  чергування  відповідальних керівників, чергових  диспетчерів  та  списки  аварійно-відновлювальних бригад;

- забезпечити  цілодобову  роботу диспетчерських та аварійно-відновлювальних  бригад для надання комунальних послуг споживачам.

Термін:  з 01.10.2017р.   постійно

10. МКП «Покровводоканал» (Забула О.В.) виконати благоустрій територій після проведення аварійно-відновлювальних робіт на водопровідно-каналізаційних мережах.

Термін: постійно.

11. Керівникам комунальних підприємств МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.),       ПМКП «Покроводоканал» (Забула О.В.), ПМКП  «Добробут» (Солянко В.А.),

ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), ТДВ «Дніпрокомунтранс»

(Лубинський В.О.)  забезпечити  готовність  техніки  для   стабільної роботи  в  умовах  осінньо-зимового періоду  2017-2018 року.

Термін до 01.11.2017 р.

12. Керівникам:  МКП «Покроводоканал» (Забула О.В.), МКП «ЖЕО»     (Кулініч М.В.), ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (Шуваєв С.П.), Покровській дільниці СЕСГ УЕ (Кряжевських З.В.), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О.), ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), станційно-лінійної дільниці №2 комбінованого центру  телекомунікацій  №526 Дф ПАТ  «Укртелеком»  (Нікіфоров О.М.) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж на території міста.

Термін: постійно.

13. Попередити керівників ПМКП «Покровводоканал» (Забула О.В.),  МКП «ЖЕО» (Кулініч М.В.), ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.),            ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О.), ПМКП «ЖитлКомСервіс» (Міненко В.О.) про  персональну  відповідальність     за   невиконання   заходів   по   збору поточних  комунальних  платежів   та   погашення  заборгованостей   населенням  за  отримані   житлово-комунальні  послуги.

14. Керівникам: МКП «Покрововдоканал»  (Забула О.В.), комунального закладу «Центральна міська лікарня м.Покров» ДОР» (Шкіль А.П.), комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги                        м.Покров» (Ліснича В.В.), управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради  (Рубаха Г.П.) утримувати в робочому стані джерела зовнішнього протипожежного водопостачання.

Термін: постійно.

15. Директору ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Лубинський В.О.) забезпечити систематичне прибирання  твердих побутових відходів з контейнерних майданчиків на території міста.

Термін: постійно.

16. Керівникам підприємств:  ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.),         МКП «Покрововдоканал»  (Забула О.В.), ТОВ «Універсал-сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В.), ПМКП «Житлкомсервіс» (Міненко В.О.), головам ОСББ міста,  ЗАТ «Оветрі» (Гніденко Ю.Д.), КЗ «Центральна міська лікарня м.Покров»ДОР» (Шкіль А.П.), КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Покров» (Ліснича В.В.), начальнику Управління освіти (Рубасі Г.П.), начальнику відділу культури виконкому (Сударєвій Т.М.), забезпечити розчищення від снігу, ожеледиці закріплених територій та їх посипання протиожеледними матеріалами з метою безпечного пересування автотранспорту і пішоходів вулицями міста та забезпечення доступу до об’єктів соціальної інфраструктури  у зимовий період.

Термін: постійно.

17. Начальнику Покровського МВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській  області Стовбі В.О., головному  лікарю  комунального закладу  «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Покров»       Лісничій В.В.,   директору територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Даниленко Н.Е. на випадок ускладнення погодних умов підготувати та відновити роботу: 2-х стаціонарних пунктів обігріву, 1 пересувного, 1 соціального патрулю  та мобільної електростанції на випадок аварійних відключень електромереж міста.

Термін: з 15.10.2017 року

18. Інформацію «Про готовність міських комунальних підприємств та бюджетних установ  міста до роботи в осінньо-зимовий  період 2017 - 2018р.р.»  згідно додатку оприлюднити в міській газеті «Козацька вежа» та розмістити на офіційному сайті Покровської міської ради.

19. Контроль за виконанням цього рішення  покласти  на заступника міського голови  Гончарова М.В. та на  постійну депутатську комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку, торгівлі та побутового обслуговування населення           (Міць Л.О.).

Ребенок,4-48-43