ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про підготовку міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

З  метою підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, стабільного забезпечення міста питною водою, електроенергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії, оперативного вирішення поточних та перспективних питань, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити склад міського штабу з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та забезпечення життєдіяльності міста Покров, додається. Оперативне засідання штабу проводити не рідше одного разу на тиждень.

2. Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період                   2020-2021 років, додається.

3. Керівникам: управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.),                      ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС»         (Міненко В.О.), ПМКП «Ритуал» (Казанцева Л.О.), ТДВ «Дніпрокомунтранс» (Волошина І.І. – за згодою), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.), УЖКГ та будівництва          (Ребенок В.В.), управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Цупрова Г.А.), відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради (Сударєва Т.М.), ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»  (Дяченко Н.В.) під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів.

4. Встановити кінцевий термін виконання заходів з підготовки котелень, топкових, житлових будинків та будівель бюджетних установ та закладів міста  до опалювального сезону 2020-2021 років з оформленням паспортів готовності.

Термін: до 20.08.2020 року.

5. Під особисту відповідальність керівників: управляючої кампанії «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. – за згодою), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Цупрова Г.А.), відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради (Сударєва Т.М.), ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» (Дяченко Н.В.), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Пархоменко А.П.), «Гірник» (Кухтіна Л.О.), «Новосел» (Вишневський І.О.), «Схід» (Ведман Т.Г.), «Дніпро-7» (Кузовий О.С.), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Чепець Л.І.), «Дубок-2016» (Коротаєв С.В.), Затишок-11 (Ващенко С.В.), «Білі лебеді» (Цавалюк І.А.), «Чегор» (Михайлюк Т.М.), «Сонячна домівка» (Ляшенко А.В.), «Скіфське містечко» (Ромашко О.О.), «Надія 27» (Волошина І.І.) виконати поточні та планово-попереджувальні ремонти на внутрішньо-будинкових електричних та газових мережах, електрообладнанні житлових будинків, гуртожитків з метою попередження аварійних ситуацій. Забезпечити стабільний робочий стан внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків та будівель в осінньо-зимовий період 2020-2021 років.

Термін: до 01.11.2020 року.

6. Начальнику Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Морозу П.Г. – за згодою):

-виконати в 2020 році в повному обсязі капітальні та поточні           планово – попереджувальні ремонти та налагодження електрообладнання в трансформаторних підстанціях та високовольтних повітряних, силових кабельних лініях.

Термін: згідно графіків.

- забезпечити роботу аварійно-відновлювальних бригад по усуненню аварійних ситуацій на електричних мережах міста та замовленням мешканців  в цілодобовому режимі.

Термін: протягом року.

7. Керівнику Покровської дільниці Нікопольського відділення                  АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою) виконати в 2020 році в повному обсязі заплановані поточні ремонти та технічне обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків в м. Покров.

Термін: згідно графіків.

8. З метою стабільного та якісного теплопостачання об’єктів комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів міста виробникам (постачальникам) теплової енергії ТОВ "АПС Пауер Технолоджи"           (Рябоконь Г.В. – за згодою), ТОВ «Укртехресурс» (Мациборко С.М. – за згодою), ТОВ «Титан Теплоенерго» (Сухомуд Ю.А. – за згодою) підготовити котельні до роботи в опалювальний період 2020-2021 років. Оформити та здати паспорти готовності об’єктів теплопостачання до Департаменту ЖКГ та будівництва ОДА.

Термін: до 20.08.2020 року.

9. Керівникам міських комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів міста провести промивку та гідравлічні випробування теплових мереж в опалювальних будівлях. Здійснити пробні пуски тепла на всі об’єкти   теплозабезпечення.

Термін: до 01.10.2020 року.

10. Управляючій компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД»                (Колпакчі О.В. – за згодою), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), Нікопольському РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (Мороз П.Г. – за згодою), Покровській дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою) виконати благоустрій територій після проведення аварійно-відновлювальних робіт на інженерних мережах міста.

Термін: до 01.06.2020 року.

11. Керівникам комунальних підприємств та установ:                                    МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Шкіль А.П.), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Леонтьєв О.О.),  управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (Цупрова Г.А.), відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради (Сударєва Т.М.) разом із Покровським МВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області (Стовба В.О.) провести перевірку технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання об’єктів.

Термін: до 01.08.2020 року.

12. Управляючій компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД»                 (Колпакчі О.В. – за згодою), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Міненко В.О.), головам ОСББ міста, ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ»    (Чепець Л.І.):

- активізувати роботу по стягненню зі споживачів дебіторської заборгованості за житлово - комунальні послуги;

- здійснити розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за надані комунальні послуги.

Термін: постійно.

13. Керівникам: управляючої компанії ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (Колпакчі О.В. –  за згодою), МКП «Покровводоканал» (Захаренко Є.М.),     ПМКП «Добробут» (Солянко В.А.), АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (Шуваєв С.П. –  за згодою), Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (Кряжевських З.В. – за згодою), станційно-лінійній дільниці №2 комбінованого центру  телекомунікацій №526 ДФ ПАТ «Укртелеком» (Нікіфоров О.М. –  за згодою) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж на території міста.

14. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Міщенко Т.В.) забезпечити фінансування робіт з підготовки міста до осінньо-зимового періоду  2020-2021 років у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2020 рік.

15. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на УЖКГ та будівництва (Ребенок В.В.), контроль – на заступника міського голови Чистякова О.Г.

Склад

міського штабу з підготовки міських комунальних підприємств

та бюджетних установ міста до роботи в осінньо-зимовий період

2020-2021 років та забезпечення життєдіяльності міста Покров

| № з/п | Склад | ПІБ | Посада |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Керівник штабу | Шаповал Олександр Миколайович | Міський голова |
| 2. | Секретар штабу | Усенко Наталія Іванівна | Головний спеціаліст з питань комунального господарства УЖКГ та будівництва |
| 3. | Член штабу | Пастух Анатолій Іванович | Секретар міської ради |
| 4. | Член штабу | Бондаренко Наталія Олександрівна | Заступник міського голови |
| 5. | Член штабу | Чистяков Олександр Геннадійович | Заступник міського голови |
| 6. | Член штабу | Відяєва Ганна Миколаївна | Керуючий справами виконавчого комітету Покровської міської ради |
| 7. | Член штабу | Мороз Павло Григорович | Начальник Нікопольського РЕМ АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» (за згодою) |
| 8. | Член штабу | Галанова Вікторія Вікторівна | В.о. головного архітектораміста - начальника відділу архітектури та інспекції державного архітектурно – будівельного контролю |
| 9. | Член штабу | Даниленко Наталія Едуардівна | Начальник територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Покров |
| 10. | Член штабу | Захаренко Євгеній Михайлович | В.о. директора МКП «Покровводоканал» |
| 11. | Член штабу | Казанцева Лариса Олександрівна | Директор ПМКП «Ритуал» |
| 12. | Член штабу | Колпакчі Олег Валентинович | Директор ТОВ «Універсал-Сервіс ЛТД» (за згодою) |
| 13. | Член штабу | Кряжевських Зінаїда Вікторівна | Провідний інженер з експлуатаційної діяльності Покровської дільниці Нікопольського відділення АТ «Дніпропетровськгаз» (за згодою) |
| 14. | Член штабу | Кулініч Микола Вікторович | В.о. начальника МКП «Житлово-експлуатаційне об’єднання» |
| 15. | Член штабу | Леонтьєв Олексій Олександрович | Головний лікар КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» |
| 16. | Член штабу | Міщенко Тетяна Володимирівна | Начальник фінансового управління |
| 17. | Член штабу | Міненко Валентина Олександрівна | Директор ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» |
| 18. | Член штабу | Курасов Сергій Сергійович | Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення |
| 19. | Член штабу | Паршин Олександр Йосипович | Начальник Нікопольського відділення інспекції Держенергонагляду (за згодою) |
| 20. | Член штабу | Проноза Олексій Володимирович | В.о. начальника відділу транспорту та зв’язку |
| 21. | Член штабу | Ребенок Віктор Васильович | Начальник УЖКГ та будівництва |
| 22. | Член штабу | Сізова Оксана Анатоліївна | Начальник прес-служби міського голови |
| 23. | Член штабу | Солянко Віталій Анатолійович | Директор ПМКП «Добробут» |
| 24. | Член штабу | Стовба Володимир Олександрович | Начальник Покровського МВ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області |
| 25. | Член штабу | Сударєва ТетянаМиколаївна | Начальник відділу культури виконавчого комітету Покровської міської ради |
| 26. | Член штабу | Фесенко Владислав Олександрович | Начальник Покровського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області (за згодою) |
| 27. | Член штабу | Цупрова Ганна Анатоліївна | Начальник управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради |
| 28. | Член штабу | Шкіль Анатолій Петрович | Головний лікар КП «ЦМЛ ПМР ДО» |