ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про підсумки опалювального сезону 2023/2024 рр. та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025рр.

Функціонування об`єктів житлово-комунального господарства, закладів соціальної та бюджетної сфер, енергетичного комплексу в осінньо-зимовий період 2023-2024 років показало, що в місті було організовано сталу роботу всіх комунальних підприємств та установ.

В умовах дії воєнного стану під час агресії РФ проти України, підприємства енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства надавали населенню, бюджетним установам та іншим споживачам послуги з постачання теплової енергії, газу, водопостачання та водовідведення, здійснювалось утримання об’єктів благоустрою. Реалізовувались заходи по обладнанню об`єктів життєзабезпечення міста генераторами.

На підставі проведеного аналізу та відповідних висновків, запропоновано план заходів з підготовки комунального господарства, житлового фонду та бюджетної інфраструктури Покровської міської територіальної громади до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років.

Заслухавши звіт про підсумки опалювального сезону 2023/2024 років та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років, з метою стабільного забезпечення об'єктів комунальної та бюджетної сфери теплом, питною водою, електричною енергією та газом, належного утримання будинків та прибудинкових територій, доріг та тротуарів, виконання заходів по енергозбереженню, керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про підсумки опалювального сезону 2023/2024 років та підготовку міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років прийняти до відома, додається.

2. Роботу комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, енергопостачальних компаній по забезпеченню життєдіяльності міста в  осінньо-зимовий період 2023-2024 років вважати задовільною.

3. Затвердити план заходів з підготовки міських комунальних підприємств та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років, що додається.

4. Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів, організацій незалежно від форм власності міста: Покровського міського комунального підприємства «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (далі – ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС») (Валентина МІНЕНКО), міського комунального підприємства «Покровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (далі – МКП «Покровводоканал») (Віталій ГЛУЩЕНКО), Покровського міського комунального підприємтсва «Добробут» (далі – ПМКП «ДОБРОБУТ») (Руслан СЕРГЄЄВ), товариству з обмеженою відповідальністю «Універсал-Сервіс 94» (далі – ТОВ «Універсал-Сервіс 94») (Олег КОЛПАКЧІ - за згодою), комунального підприємтсва «Центральна міська лікарня Покровської міської ради Дніпропетровської області» (далі – КП «ЦМЛ ПРМ ДО») (Олексій ЛЕОНТЬЄВ), комунального некомерційного підприємтсва «Центр первинної медико-санітарної допомоги Покровської міської ради» (далі – КНП «ЦПМСД Покровської міської ради») (Олена САЛАМАХА), управлінню житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – УЖКГ та будівництва) (Віктор РЕБЕНОК), комунального закладу «МГБ «Надія» Покровської міської ради Дніпропетровської області» (далі – КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО») (Василь СІНІЛОВ), Управлінню освіти виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – управління освіти) (Ольга МАТВЄЄВА), відділу культури, туризму, національностей і релігії виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області (далі – ВКТНР ВК ПМР ДО) (Тетяна СУДАРЄВА), товариству з додатковою відповідальністю «Дніпрокомунтранс» (далі – ТДВ «Дніпрокомунтранс») (Валерій ЛУБИНСЬКИЙ - за згодою), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Анатолій ПАРХОМЕНКО), «Гірник» (Людмила КУХТІНА), «Новосел» (Роман МЕРКУЛОВ), «Схід-97» (Любов ПРИХОДЬКО), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Юрій ГНІДЕНКО), «Дубок-2016» (Тетяна ФОКІНА), «Затишок-11» (Сергій ВАЩЕНКО), «Білі лебеді» (Ірина ЦАВАЛЮК), «Чегор» (Тетяна МИХАЙЛЮК), «Сонячна домівка» (Аліна ЛЯШЕНКО), «Скіфське містечко» (Ольга РОМАШКО), «Надія 27» (Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ) під особисту відповідальність забезпечити виконання затверджених заходів.

Термін: до 01 вересня 2024 року

5. Встановити кінцевий термін виконання заходів з підготовки котелень, топкових, теплових мереж для опалення об’єктів комунальних підприємств, бюджетних установ та соціальної сфери до опалювального сезону 2024-2025 років з оформленням паспортів готовності.

Термін: до 20 серпня 2024 року

6. З метою недопущення руйнування та збереження внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів в осінньо-зимовий період 2024-2025 років під особисту відповідальність керівників: ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Олег КОЛПАКЧІ -за згодою), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Валентина МІНЕНКО), КЗ МГБ «Надія» ПМР ДО (Василь СІНІЛОВ), управління освіти (Ольга МАТВЄЄВА), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Олексій ЛЕОНТЬЄВ), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Олена САЛАМАХА), ДПТНЗ «Покровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» (Наталія ДЯЧЕНКО), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Анатолій ПАРХОМЕНКО), «Гірник» (Людмила КУХТІНА), «Новосел» (Роман МЕРКУЛОВ), «Схід-97» (Любов ПРИХОДЬКО), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Юрій ГНІДЕНКО), «Дубок-2016» (Тетяна ФОКІНА), «Затишок-11» (Сергій ВАЩЕНКО), «Білі лебеді» (Ірина ЦАВАЛЮК), «Чегор» (Тетяна МИХАЙЛЮК), «Сонячна домівка» (Аліна ЛЯШЕНКО), «Скіфське містечко» (Ольга РОМАШКО), «Надія 27» (Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ) забезпечити утеплення, поточний ремонт та стабільний робочий стан внутрішньо-будинкових інженерних мереж житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів. Виконати заходи по недопущенню сторонніх осіб в підвальні приміщення, горища та покрівлі житлових будинків, будівель бюджетних установ та закладів.

Термін: до 01 жовтня 2024 року

7. Усім керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та закладів:

- провести промивку та гідравлічні випробування систем центрального теплопостачання;

- здійснити пробні пуски тепла на всі об’єкти бюджетних установ та соціальної сфери;

- оформити паспорти готовності до роботи в опалювальний період.

Термін: до 20 серпня 2024 року

8. Керівникам підприємств міста: ПМКП «Добробут» (Руслан СЕРГЄЄВ), ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Олег КОЛПАКЧІ - за згодою), МКП «Покровводоканал» (Віталій ГЛУЩЕНКО), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Валентина МІНЕНКО), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Олексій ЛЕОНТЬЄВ), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Олена САЛАМАХА), КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» (Василь СІНІЛОВ), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Анатолій ПАРХОМЕНКО), «Гірник» (Людмила КУХТІНА), «Новосел» (Роман МЕРКУЛОВ), «Схід-97» (Любов ПРИХОДЬКО), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Юрій ГНІДЕНКО), «Дубок-2016» (Тетяна ФОКІНА), «Затишок-11» (Сергій ВАЩЕНКО), «Білі лебеді» (Ірина ЦАВАЛЮК), «Чегор» (Тетяна МИХАЙЛЮК), «Сонячна домівка» (Аліна ЛЯШЕНКО), «Скіфське містечко» (Ольга РОМАШКО), «Надія 27» (Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ) забезпечити заготовку достатньої кількості посипкового матеріалу та інвентарю, підготувати дорожню техніку для стабільної роботи міста в умовах осінньо-зимового періоду 2024-2025 років.

Термін: до 01 листопада 2024 року

9. Керівникам комунальних підприємств та установ: МКП «Покровводоканал» (Віталій ГЛУЩЕНКО), КП «ЦМЛ ПМР ДО» (Олексій ЛЕОНТЬЄВ), КНП «ЦПМСД Покровської міської ради» (Олена САЛАМАХА), КЗ «МГБ «Надія» ПМР ДО» (Василь СІНІЛОВ), управлінню освіти (Ольза МАТВЄЄВА), ВКТНР ВК ПМР ДО (Тетяна СУДАРЄВА) провести перевірку технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання та забезпечити їх робочий стан.

Термін: постійно

10. Керівникам: МКП «Покроводоканал» (Віталій ГЛУЩЕНКО), ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Олег КОЛПАКЧІ - за згодою), ПМКП «Добробут» (Руслан СЕРГЄЄВ), АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (Сергій ШУВАЄВ -за згодою), Покровській дільниці Нікопольського УЕГГ Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою), АТ «Укртелеком» ДМД № 343/6 (за згодою) постійно забезпечувати наявність люків на колодязях інженерних мереж, які знаходяться на території міста.

11. Керівникам: МКП «Покроводоканал» (Віталій ГЛУЩЕНКО), ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Олег КОЛПАКЧІ - за згодою), Покровській дільниці Нікопольського УЕГГ Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою), Південному регіону електричних мереж АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (Микола ШУМЕЙКО - за згодою) виконати благоустрій територій після виконання аварійно-відновлювальних робіт на мережах підприємств.

Термін: до 01 вересня 2024 року

12. Керівникам: ТОВ «Універсал-Сервіс 94» (Олег КОЛПАКЧІ - за згодою), МКП «Покровводоканал» (Віталій ГЛУЩЕНКО), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Валентина МІНЕНКО), об’єднань співвласників багатоповерхових будинків: «Злагода» (Анатолій ПАРХОМЕНКО), «Гірник» (Людмила КУХТІНА), «Новосел» (Роман МЕРКУЛОВ), «Схід-97» (Любов ПРИХОДЬКО), ДП ЖКК ЗАТ «ОВЕТРІ» (Юрій ГНІДЕНКО), «Дубок-2016» (Тетяна ФОКІНА), «Затишок-11» (Сергій ВАЩЕНКО), «Білі лебеді» (Ірина ЦАВАЛЮК),  «Чегор» (Тетяна МИХАЙЛЮК), «Сонячна домівка» (Аліна ЛЯШЕНКО), «Скіфське містечко» (Ольга РОМАШКО), «Надія 27» (Ігор ВІКТОРОВСЬКИЙ):

- активізувати роботу по стягненню зі споживачів дебіторської  заборгованості за житлово - комунальні послуги;

- здійснити розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за  надані комунальні послуги.

Термін: постійно

13. Теплопостачальним компаніям: ТОВ «АТЛАС АКТИВ» (Сергій КОНДРАТЮК - за згодою), ТОВ «Укртехресурс» (Ігор МАЦИБОРКО - за згодою), ТОВ «Титан Теплоенерго» (Юрій СУХОМУД - за згодою), управлінню освіти (Ольга МАТВЄЄВА), ВКТНР ВК ПМР ДО (Тетяна СУДАРЄВА), ПМКП «ЖИТЛКОМСЕРВІС» (Валентина МІНЕНКО) підготувати котельні, топкові та теплові мережі до стабільного теплопостачання об’єктів бюджетних установ та комунальних закладів в осінньо-зимовий період 2024-2025 років. Оформити та здати паспорти готовності цих об’єктів в Департамент ЖКГ та будівництва ОДА.

Термін: до 20 серпня 2024 року

14. Південному регіону електричних мереж АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (Микола ШУМЕЙКО - за згодою):

- виконати в повному обсязі капітальні та поточні планово-попереджувальні ремонти та налагодження електрообладнання трансформаторних підстанцій та високовольтних повітряних та кабельних силових ліній;

Термін: згідно графіків

- забезпечити роботу аварійно-відновлювальних бригад по усуненню аварійних ситуацій на електромережах міста та по заявам мешканців в цілодобовому режимі.

Термін: протягом року

15. Покровській дільниці Нікопольського УЕГГ Дніпропетровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» (Зінаїда КРЯЖЕВСЬКИХ - за згодою) виконати в 2024 році в повному обсязі заплановані поточні ремонти та технічне обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж багатоповерхових житлових будинків та об’єктів бюджетної сфери в м. Покров.

Термін: згідно графіків

16. Фінансовому управлінню Покровської міської ради (Тетяна МІЩЕНКО) забезпечити фінансування робіт з підготовки міста до осінньо-зимового періоду 2024-2025 років у відповідності до затвердженого бюджету міста на 2024 рік.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови за напрямками роботи та на постійну комісію з питань благоустрою, житлово-комунального господарства та енергозбереження, транспорту та зв’язку, розвитку промисловості та підприємництва.

Віктор РЕБЕНОК 4 30 01