ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________________________________________________________________

П Р О Є К Т  Р І Ш Е Н Н Я

_________________                     м. Покров                                                    № ___

Про затвердження Програма інформатизації

та електронного урядування територіальної громади

м. Покров на 2021-2023 роки

З метою визначення стратегії розбудови та уніфікації інформаційно-комунікаційної інфраструктури виконкому міської ради, розробки та реалізації нових інтегрованих проектів, що дозволять сформувати єдину сучасну інформаційну систему через упровадження інноваційних підходів, інструментів та технологій електронного урядування, інших сучасних інформаційно-комп’ютер-них технологій, керуючись Законами України "Про Національну програму інформатизації", "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Програму інформатизації та електронного урядування міста Покров на 2021-2023 роки (додається)

2. Відповідальним особам за інформатизацію в установах, закладах підприємствах підпорядкованих міській раді та її виконавчому комітету звітувати  про виконання заходів Програми.

3. Координацію роботи за виконанням цього рішення покласти на відділ інформаційно-технічного забезпечення (Легеза О.О.), контроль на депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, реалізації державної регуляторної політики (Відяєва Г.М.)

Затверджено:

рішенням міської ради

______________2021р.

Програма інформатизації та електронного урядування

міста Покров на 2021-2023 роки

2021 рік

ПАСПОРТ

Програми інформатизації та електронного урядування

м. Покров  на 2021 – 2023 роки

| 1. | Ініціатор розроблення і розробник Програми | Відділ інформаційно-технічного забезпечення Організаційний відділ, Загальний відділ |
| --- | --- | --- |
| 2. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ інформаційно-технічного забезпечення , структурні підрозділи міської ради та її виконавчого комітету |
| 3. | Строк реалізації Програми | 2021–2023р. |
| 4. | Мета Програми | Підвищення ефективності управління містом із застосуванням технологій електронного урядування та з забезпеченням максимального залучення мешканців до цього процесу |
| 5. | Джерела фінансування | Кошти міського бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством |
| 6. | Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми по централізованих заходах | Фінансування заходів здійснюється за рахунок коштів, передбачених у відповідному бюджетному році на утримання виконавців Програми |

# Загальні положення

Інформаційні технології і комунікація є основними інструментами праці органів місцевого самоврядування. Реалізація даної Програми інформатизації найтіснішим образом пов’язана з організацією праці в Покровській міській раді та її виконавчих органах.

Діяльність у сфері інформатизації у місті складається з виконання даної Програми і усіх інших міських галузевих програм, які включають у себе  заходи інформатизації. (Перелік ознак заходів, що належать до сфери інформатизації, наведено у додатку 1 до Програми)

# Мета Програми

Метою програми інформатизації та електронного урядування 
м.Покров, (далі – Програми) є стимулювання розвитку міста Покров через підвищення ефективності його управління завдяки інформатизації із застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій і технологій електронного урядування та максимальним залученням мешканців міста до цього процесу. Стимулювання розвитку громади міста Покров здійснюватиметься через підвищення якості вироблення впливової інформації міською радою та її виконавчими органами і полегшення доступу до неї громади міста. Програма розроблена як складова частина обласної програми інформатизації «Електронна Дніпропетровщина».

# Склад міської програми інформатизації

Централізовані заходи інформатизації, що стосуються діяльності усіх або декількох виконавчих органів міської ради  які входять до даної Програми безпосередньо (додаток 2 до Програми). Впровадження галузевих проектів та заходів інформатизації здійснюється безпосередньо відповідальним за ту чи іншу галузь фаховим виконавчим органом міської ради.

Для забезпечення раціонального використання людських та фінансових ресурсів усі міські проекти і заходи з інформатизації координуються, узгоджуються і підтримуються відділом інформаційно-технічного забезпечення виконкому Покровської  міської ради.

# Основні проблеми, які потребують змін та вирішення в Покровській міській раді:

  - Частково інтегрована система електронного документообігу; нормативна та культурна перевага паперового документообігу.

  - Слабий розвиток власних онлайнових Інтернет-ресурсів та баз даних, інших інструментів електронної демократії.

  - Відсутність в Інтернеті офіційної детальної довідково-технічної інформації про місто і його ресурси.

# Перелік завдань і заходів Програми

Завдання міської Програми інформатизації та електронного урядування 
на 2021–2023 роки для досягнення мети складаються з заходів:

  - оптимізації організаційної бази для виконання Програми;

  - розвитку системи електронного урядування в місті;

  - забезпечення контролю виконання рішень міської ради  та її інших нормативних документів електронними засобами урядування;

  - оснащення міської ради засобами інформатизації;

  - підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих інформаційних систем і засобів інформатизації.

Детальний перелік завдань і заходів Програми наведено в додатку 2 до Програми.

# Терміни та етапи виконання Програми

Виконання завдань Програми розраховано на 3 роки. Заходи реалізуються у формі щорічних етапів.

# Ресурсне забезпечення Програми

Передбачаються наступні джерела фінансування Програми:

  - кошти міського бюджету;

  - інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

# Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Замовником програми інформатизації, її галузевих проектів і заходів є виконавчий комітет Покровської  міської ради.

Керівником даної Програми є особа, відповідальна за інформатизацію і електронне урядування згідно розподілу функціональних обов‘язків.

Керівник Програми інформатизації здійснює:

-	нагляд за формуванням і виконанням Програми;

-	аналіз результатів виконання окремих завдань (робіт) та оцінку їх якості;

-	розгляд та погодження проектів технічних завдань (робіт) Програми, заслуховує виконавців окремих етапів робіт;

-	контроль стану та термінів їх виконання;

-	у разі необхідності подає пропозиції щодо припинення або додаткового фінансування заходів інформатизації.

Відповідальним за реалізацію централізованих заходів інформатизації (додаток 2 до Програми) є відділ інформаційно-технічного забезпечення виконавчого комітету Покровської міської ради.

Керівництво галузевими заходами інформатизації здійснюється керівниками виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків. Для роботи по впровадженню заходів з інформатизації в кожному структурному підрозділі має бути призначена відповідальна особа з питань інформатизації.

Відділ інформаційно-технічного забезпечення щорічно надає міському голові зведені звіти про стан інформатизації в місті.

# Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Найважливішими наслідками інформатизації, є успіх соціально-економічного розвитку міста, та  отримання громадянами рівного якісного доступу до потрібної їм інформації, яка знаходиться у володінні міської ради, сприяння становленню інформаційного суспільства.

В результаті виконання загальних завдань і заходів Програми буде:

- Створено єдину систему реєстрації документів та електронного документообігу Покровської міській ради та її виконавчих органів;

- Створено централізовану електронну систему зберігання нормативних актів Покровської міської ради з механізмом управління їх достовірності та допоміжними інструментами аналізу і пошуку;

- Створено централізовану систему управління галузевими програмами діяльності міської ради, забезпечено можливість їх контролю через WEB-інтерфейс за різними критеріями вибірки;

- Створено інтернет-частину (геоінформаційний портал) міського кадастру (міського географічного банку даних) з забезпеченням колективного використання та управління його даними від різних виконавчих органів міської ради і висвітлення в Інтернет.

Виконання завдань і заходів Програми дозволить інтегрувати місто у світовий інформаційний простір, брати участь у процесах європейського співробітництва, забезпечити сталий розвиток міста.

Додаток 1 до Програми

# Перелік ознак заходів, що належать до сфери інформатизації

До проектів (робіт) з інформатизації належать:

- Створення інформаційних, інформаційно-пошукових, інформаційно-довідкових, інформаційно-аналітичних, геоінформаційних, автоматизованих інформаційних систем;

- Створення інформаційно-аналітичних центрів та програмно-технічних (програмно-апаратних) комплексів;

- Створення і розвиток телекомунікаційних систем, у тому числі корпоративних та локальних обчислювальних мереж, а також засобів інформатизації, призначених для функціонування телекомунікаційних систем;

- Створення сховищ даних, Веб-порталів, у тому числі засобів доступу до них, інформаційних ресурсів, у тому числі баз даних, кадастрів, реєстрів усіх рівнів;

- Впровадження електронного документообігу, програмних та технічних засобів для забезпечення його функціонування;

- Створення програмно-технічних засобів для забезпечення захисту інформації;

- Проведення моніторингу, якщо в результаті формуються відповідні інформаційні ресурси;

- Розвиток мережі Інтернет: розробка, створення та впровадження інформаційних систем, що передбачають організацію доступу до мережі Інтернет або використання цієї мережі для передачі даних між окремими елементами таких систем або їх користувачами;

- Створення, розвиток, упровадження стандартів у сфері інформаційних технологій, у тому числі адаптація до міжнародних стандартів;

- Здійснення сертифікації програмного та технічного забезпечення робіт з інформатизації;

- Розробка концепцій, розробка та реалізація галузевих та регіональних програм інформатизації, програм інформатизації органів місцевого самоврядування, нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток сфери інформатизації;

- Упровадження програмного забезпечення з відкритим кодом.

# Кошторис централізованих заходів
щодо виконання міської програми інформатизації та електронного урядування м.Покров на 2021–2023 роки

| Назва напряму діяльності | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відповідальні за виконання | Строки виконання, роки | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн. |  |  |  | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |  |
| 1. Оптимізація організаційної бази для впровадження програми інформатизації та електронного урядування, організаційне та методичне забезпечення програми | 1.1 Призначення відповідальних осіб з технічних питань інформатизації та електронного урядування по виконавчих органах, |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконання даної та інших програм розвитку міста шляхом інформатизації та електронного урядування |
|  | 1,2 Аналіз програм діяльності виконавчих органів міської ради по їх належності до сфери інформатизації та електронного урядування |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оцінка поточного становища по міській раді та її діяльності в галузі інформатизації та електронного урядування |
|  | 1.3 Створення управління електронного урядування та інформатизації для координації та фінансового забезпечення діяльності в сфері інформатизації та електронного урядування |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оптимізація та спрямування діяльності міської ради в галузі електронного урядування та інформатизації Забезпечення технічної бази електронного урядування та інформатизації |
|  | 1.4 Забезпечення інформаційної підтримки, проведення навчань та консультацій в галузі інформатизації і електронного урядування |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удосконалення нормативно-правової бази інформатизації та електронного урядування міста Підвищення якості та продуктивності роботи персоналу міської ради |
| 2. Розвиток систем електронного урядування в місті | 2.1 Дооснащення серверної бази міської ради | Відділ інформаційно- технічного забезпечення Покровської міської ради, сумісно з виконавчими органами міської ради | 2021 – 2023 | 380,0 | 300,0 | 80,0 | 0,0 | Розвиток централізованої програмно-апаратної платформи для розміщення корпоративних електронних сервісів міської ради |
|  | 2.2. Розробка та впровадження сайту нормативних документів міської ради з достовірною інформацією. Розробка та впровадження централізованої системи підготовки та контролю виконання міських галузевих програм | Відділ інформаційно- технічного забезпечення Покровської міської ради, сумісно з виконавчими органами міської ради | 2021 – 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Впровадження інформаційної системи нормативних актів міської ради з механізмами: 1. виключення недіючих актів 2. модернізації документів , в які вносяться зміни 3. забезпечення відповідності документів на паперовому носії з документами на сайті. 4. забезпечення дієвої системи контекстного пошуку по нормативних актах. 5. забезпечення ведення переліку міських галузевих програм та показу ступеню їх забезпеченості коштами та іншими важелями. |
|  | 2.3. Впровадження системи мультимедійного забезпечення засідань міської ради, виконавчого комітету, депутатських комісій, робочих груп, семінарів | Відділ інформаційно- технічного забезпечення Покровської міської ради сумісно з галузевими виконавчими органами міської ради | 2021 – 2023 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | Мультимедійне обладнання залів засідань міської ради, виконавчого комітету, депутатських комісій, робочих груп, семінарів |
|  | 2.4. Упровадження електронної системи голосування у залі засідань міської ради | Відділ секретаріату міської ради, відділ інформаційно-технічного забезпечення Покровської міської ради | 2021 – 2023 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Вимоги Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», скорочення й запобігання процедурних і організаційно-документальних витрат часу при підготовці й проведенні засідань в сесійному залі міської ради, при оформленні їх підсумків (протоколи, рішення, інші матеріали й т.п.), автоматизації контролю регламентних норм |
|  | 2.5. Розвиток (модульний) корпоративного веб-порталу, створення і технічна підтримка тематичних веб-сайтів міської ради та її виконавчих органів | Відділ інформаційно- технічного забезпечення Покровської міської ради сумісно з відділом архітектури, іншими виконавчими органами Покровської міської ради | 2021 – 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Розвиток якісного інформаційного забезпечення міської громади та органів місцевого самоврядування через мережу Інтернет. Забезпечення впорядкування інформації органів місцевого самоврядування та швидкого інформування нею споживачів засобами Інтернет. |
| 3.Оснащення міської ради засобами інформатизації | 3.1. Придбання засобів інформатизації для міської ради та її виконавчих органів та іх технічна підтримка | Відділ інформаційно- технічного забезпечення Покровської міської ради сумісно з галузевими виконавчими органами міської ради | 2021 – 2023 | 313,0 | 306,0 | 4,0 | 3,0 | Оснащення сучасною комп'ютерною та офісною технікою міської ради та її виконавчих органів |
|  | Придбання ліцензії гіпервізору VMware ESXI для серверів міської ради | Відділ інформаційно- технічного забезпечення Покровської міської ради | 2021-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Перехід на віртуалізацію серверів для вдосконалення роботи сервісів міської ради. |
|  | Впровадження серверу для резервного копіювання даних | Відділ інформаційно- технічного забезпечення Покровської міської ради | 2021-2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Розгортання системи контролю резервних копій онлайн сервісів а також даних користувачів Покровської міської ради. |
|  | Придбання серверного обладнання та впровадження повноцінної системи електронного документообігу (СЕД). | Відділ інформаційно- технічного забезпечення Покровської міської ради | 2021-2023 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Удосконалення серверної бази Міської ради а також перехід від паперових до електронних носіїв інформації (документів). Автоматизація публікування публічної інформації з системи СЕД до офіційного сайту Покровської міської ради. |
|  | Розширення широкосмугового каналу зв'язку Інтернет до швидкості 500 мбіт/с. | Відділ інформаційно- технічного забезпечення Покровської міської ради | 2021-2023 | 13,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | Оптимізація швидкості роботи онлайн сервісів Покровської міської ради а також поліпшення умов роботи користувачів у мережі Інтернет. |
| Всього по програмі: |  |  |  | 693,0 | 606,0 | 84,0 | 3,0 |  |